Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění mezi:

společností PROKLIMA stínící technika s.r.o.

IČ: 274 08 515, se sídlem Vrchlického 1306/5a, Košíře, 150 00 Praha

zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 115956

zastoupenou Alešem Jakubcem, jednatelem

kontaktní osoba: tel./email: Thiele Jiří, tel: 730 583 892, email: thiele@proklima.cz

(dále i jen jako „zhotovitel“)

a

Objednatel Základní škola, Praha 8, Na Šutce 28

IČO: 604 61 845, se sídlem Na ŠUtce 440/28, 182 00  Praha 8

zasoupenou Mgr. Evou Havlovou, ředitelkou

(dále i jen jako „objednatel“)

I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést dílo (dále i jen jako „dílo“) dle cenové nabídky č.34922 ze dne 6.5.2025

- Dílo bude zhotovitelem provedeno včetně montáže  a dále v souladu s připojenou objednávkou, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Typ výrobku:Venkovní žaluzie Z-90 Noval v celkovém počtu 18 kusů

Provedení:Krycí plech  čelní,krycí plech zadní u 6 kusů žaluzií (hospodářka, sborovna, ředitelna) Bočnice vždy jen na jedné straně okna, vodící lišty přiznané

Motorické místní ovládání Somfy WT tlačítkem na stěně

Lamela dle standardního vzorníku Climax č.904 světle šedá

KP, spodní profil, vodící lišty a konzoly vodících lišt v barvě RAL 7035 světle šedá

Poznámka:Přiznaná montáž na okenní rámy

Elektroinstalace v lištách od nejbližší zásuvky

- Místem provedení díla je adresa:

Základní škola, Praha 8, Na Šutce 440/28, 182 00  Praha 8

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a nebezpečí podle smlouvy, řádně a v dohodnuté lhůtě, uvedené v čl. II. bodu 1. této smlouvy.

- Objednatel se zavazuje posktytnout zhotoviteli součinnost k provedení díla, provedené dílo převzít a zaplatit cenu díla za podmínek sjednaných v čl. III. této smlouvy.

II.

###### Způsob a lhůty plnění

- Zhotovitel provede dílo ve lhůtě do 6 týdnů od podpisu této smlouvy. Přesný termín montáže

bude domluven min. 14 dnů předem. Celková doba montáže se předpokládá 3 pracovní dny.

- Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením (montáží) a předáním v místě určeném objednatelem, a to v dohodnuté době.

- Dílo je považováno za předané, jakmile je podepsán předávací protokol, je umožněno objednateli s dílem nakládat a je ověřena jeho plná funkčnost s možností drobných nedodělků, které budou vyspecifikovány v předávacím protokolu.Smluvní strany se dohodly, že o předání a převzetí díla bude sepsáno potrzení.

- Vlastníkem zhotovovaného díla je zhotovitel. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu okamžikem úplného zaplacení kupní ceny. Nebezpečí škody na díle na objednatele přechází dnem předání díla.

III.

Cena díla a platební podmínky

- Cena za dílo, kterou se objednatele zavazuje uhradit zhotoviteli, byla sjednána na částku ve výši:

I.etapa – 18 kusů žaluzií Z-90 Noval – 362.532,- Kč včetně DPH.

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude požadovat žádné zálohy a úhrada za určenou část (etapu) bude provedena na základě předávacího protokolu a faktury se splatností 7 kalendářních dnů od jejího doručení.

- Nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla vzniká předáním díla postupem podle čl. II. odst. 3. této smlouvy. Soupis potvrzení o předání a převzetí díla není pro vznik nároku na zaplacení rozhodný.

- Pro případ prodlení se zaplacením ceny má zhotovitel po objednateli právo požadovat vedle zaplacení ceny díla uvedené v čl. III. odst. 1.  této smlouvy též úroky z prodlení a smluvní pokutu sjednanou v čl. VI. této smlouvy.

IV.

### Práva a povinnosti smluvních stran

- Objednatel se zavazuje:

a)	poskytnout zhotoviteli veškerou nutnou součinnost, zejména mu na jeho žádost včas poskytnout údaje nutné pro zhotovení díla a umožnit prohlídku místa, kde má být provedena montáž díla;

b)	na žádost zhotovitele tomuto umožnit bez zbytečného odkladu přístup do místa provedení (montáže) díla.

- Zhotovitel se zavazuje:

a)	provést dílo řádně a včas;

b)	včas informovat objednatele o všech nedostatcích a závadách technického charakteru a o nevhodnosti požadovaného nebo jím dodaného materiálu či nevhodnosti pokynů objednatele.

V.

##### Odpovědnost za vady

- Zhotovitel se zavazuje dodat dílo bez vad.

- Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo má vlastnosti výslovně vymíněné při zadání díla tak, jak jsou popsány v příloze č. 1 této smlouvy.

- V případě vad díla má objednatel za předpokladu řádného uplatnění vady nároky z vad stanovené občanským zákoníkem.

- Nároky z vad díla objednatel může uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo mohl zjistit, nejpozději však do 4 let od předání díla.

VI.

Smluvní pokuty

- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn po objednateli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý den, v němž bude objednatel alespoň v částečném prodlení s úhradou ceny díla.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% z ceny díla, a to za každý den, v němž bude zhotovitel v prodlení s předáním díla podle II. odst. 3. této smlouvy, v případě že toto prodlení bude způsobeno porušenním povinnosti zhotovitele.

- Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě výzvy vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

VII.

# Ostatní práva a povinnosti, odstoupení od smlouvy

- Objednateli, který je spotřebitel, náleží spotřebitelská práva obsažená v příslušných ustanoveních občanského zákoníku.

- Objednatel není oprávněn v souladu s § 1837 písm. d) obč. zák. od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených v § 1829 obč. zák.

- V souladu s obč. zák. má zhotovitel dále právo odstoupit od smlouvy:

- dle § 2591 obč. zák. v případě, kdy k provedení díla nutná součinnost objednatele a objednatel neposkytl potřebnou součinnost, pokud na to zhotovitel objednatele dříve upozornil,

- dle § 2594 obč. zák. trvá- li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění.

- Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší.

- Kterákoli ze smluvních stran je dále oprávněna od této smlouvy odstoupit v souladu s přílušnými ustanoveními občanského zákoníku.

VIII.

Záruka za jakost díla

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost jím zhotoveného díla v rozsahu uvedeném v záručním listě, který bude zhotoviteli předán bezprostředně po předání díla.

IX.

Závěrečná ustanovení

- V souladu s článkem 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů ze dne 27. dubna 2016 poskytuje zhotovitel objednateli tyto údaje: (i) kontaktní údaje správce (zhotovitele) jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy, (ii) osobní údaje jsou zpracovávány pro účely plnění smluvního vztahu a na základě této smlouvy, (iii) objednatel má právo požadovat přístup k osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, případně omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování, jakož i na přenositelnost údajů a dále se obrátit se stížností na dozorový úřad.

- Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran jí založené příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Objednatel prohlašuje, že byl zhotovitelem seznámen s údaji uvedenými v § 1820 obč. zák. před podpisem této smlouvy, a to předložením těchto informací v písemné podobně.

- Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy ke smlouvě: cenová nabídka č. 34922

V Praze dne 9.5.2025

_____________________________			_____________________________

Zhotovitel						Objednatel

Aleš Jakubec						Mgr. Eva Havlová

Ředitel a jednatel společnosti				ředitelka