Smlouva o dílo č. 3/2017

Uzavřena ve smyslu § 2586 a následných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanského zákoníku ČR) v platném znění mezi těmito smluvními stranami.

I. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL

Střední škola stavební a dřevozpracující

U studia 33,700 30,Ostrava-zábřeh

IČ:    00845213

DIČ: CZ00845213

zastoupená: Ing. Janem Štursou

Bankovní spojení: Komerční banka, Ostrava

Číslo účtu: 72433761/0100

Telefon: 597 484 170, 602 794 450

(dále jen „objednatel“)

1.2 ZHOTOVITEL

Šaraj Dalibor, malby - nátěry

Severní 4 748 01 Hlučín

IČ: 41083962

DIČ: CZ 41083962

zastoupená: Dalibor Šaraj

Číslo účtu: 18536733659/0800

Telefon: 736286141

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené výše odpovídají skutečnosti. Oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právní skutečnosti v době uzavření smlouvy a je oprávněn k zhotovení díla. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně

II. Předmět smlouvy

2.1	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele „ Nátěry zárubní, radiátorů, potrubí a výmalby prostor dle objednávky – Mer/2017/ob18 ve 4 NP administrativní budovy v areálu školy na ulici U studia 33, Ostrava – Zábřeh.“

2.2	Objednatel umožní zhotoviteli přístup do všech prostor stavby dotčených prováděním předmětu díla, řádně provedené dílo protokolárně převezme a zaplatí zhotoviteli cenu díla dle vystavené faktury.

III. Doba plnění

3.1 	Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení díla dle předmětu této smlouvy a na základě operativních požadavků objednatele v době od 3. 8. 2017 do 18. 8. 2017.

3.2	Pro zhotovitele jsou termíny dle bodu 3.1 této smlouvy závazné a ručí za jejich dodržení pod podmínkou zajištění stavební připravenosti objednatele k termínu zahájení prací, v rozsahu potřebném k provádění výkonů zhotovitele. Nedojde-li k jiné dohodě, vyhrazuje si zhotovitel právo prodloužit lhůtu o provedení díla o součet prodlení objednatele s plněním jeho povinnosti.

3.3	Předání a převzetí díla bude provedeno předávacím protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.

Součástí předávacího protokolu budou atesty použitých materiálů

IV. Cena díla a platební podmínky

4.1	Cena díla dle čl. II smlouvy č. 3/2017 činí: 77 765,- Kč bez DPH, dle cenové nabídky ze

dne 24. 7. 2017

Zhotovitel bude fakturovat skutečné provedené a objednatelem odsouhlasené práce

Celková fakturace bude včetně DPH 21%.

4.2	Dodatečné výkony (více práce) jakožto i snížení nákladů (méně práce) budou uznány pouze po vzájemné dohodě obou stran. Dodatečné výkony musí být ve fakturaci vyznačeny zvlášť.

4.3	Objednavatel neposkytne zhotoviteli zálohu na pořízení materiálů.

4.4	Po dokončení díla bude vystavena konečná faktura na základě předávacího protokolu

Faktura musí obsahovat následující údaje:

- Název díla, číslo smlouvy

- Číslo faktury

- Den odeslání a den splatnosti (splatnost faktury 14 dnů od data doručení)

- Označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má být platba provedena

- Cenu díla dle článku 4.1

- Cenu více práce

- Celkovou fakturovanou částku

Objednavatel je povinen uhradit fakturu zhotovitele nejpozději do 14 dnů ode dne jejího předání.

4.5	Platba bude provedena bankovním převodem

V. Dodací podmínky

5.1	Objednavatel předá zhotoviteli staveniště (pracoviště) pro provedení předmětu díla.

5.2	Zhotovitel dnem převzetí pracoviště přejímá v plném rozsahu odpovědnost jak za provádění prací v souladu s požadavky objednavatele, technickými požadavky za provedení díla, platných ČSN a všech souvisejících právních předpisů, tak i za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů v oblasti BOZP a PO, v souvislosti se zadanou prací, až do doby předání díla objednavateli.

V případě nedodržení nese zhotovitel odpovědnost za škody způsobené objednateli i třetím osobám.

5.3	Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník a předkládat jej objednateli dle požadavku.

VI. Záruční podmínky

6.1	Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle čl. II. smlouvy záruku za jakost provedených prací v délce 36 měsíců.

6.2	Záruční doba začíná plynout po odstranění všech vad a nedodělků na díle vyplívajících z písemného protokolu z předání a převzetí díla. Veškeré závady, které se během záruční doby projeví, prokáže-li se, že k jejich výskytu v době záruky došlo z viny zhotovitele, odstraní zhotovitel v co nejkratším termínu na své náklady. Pokud zhotovitel po marné výzvě nezačne odstraňovat vady do 30 dnů od jejich nahlášení, je objednavatel oprávněn odstraňování vad zadat jiné firmě dle vlastního výběru, náklady s tímto spojené účtovat a smluvní pokutu za každý den prodlení ve výši 500,- Kč k tíži zhotovitele. Přičemž smluvní pokuta se účtuje od nahlášeni do konečného odstranění vady jiným zhotovitelem.

Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitele.

VII. Sankční ujednání

7.1	V případě nedodržení termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit na písemnou výzvu objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, maximálně 10% z ceny díla.

7.2	 Pokud bude objednavatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen na písemnou výzvu zhotovitele zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení, maximálně 10% z ceny díla.

VIII. Odstoupení od smlouvy

8.1	Je-li zhotovitel v prodlení, vyjma případů kdy k prodlení dojde nesplněním povinnosti ze strany objednavatele, je objednavatel oprávněn od této smlouvy odstoupit dle Občanského zákoníku.

8.2	Podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá strana je oprávněna od smlouvy odstoupit je dále

- vyhlášení konkurzu na majetek zhotovitele

- opakované porušení technologických předpisů, bezpečnosti či protipožárních předpisů pracovníky zhotovitele po písemném upozornění objednavatele

- bezdůvodné přerušení prací zhotovitelem na dobu delší 5 dnů

8.3	Odstoupení od smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvních pokut a uplatnění náhrady vzniklých škod.

8.4	Po případ odstoupení od smlouvy, kteroukoliv smluvní stranou, má zhotovitel nárok na úhradu části smluvní ceny, připadající na realizované dílo ve věcném rozsahu ke dni odstoupení.

IX. Závěrečné ujednání

9.1	Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze jen písemnými dodatky, které nabývají platnosti podpisem obou smluvních stran. Jiné zápisy, protokoly či ústní dohody se za změnu smlouvy nepovažují.

9.2	Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku ČR ve znění novel v platném znění a ostatních právních předpisů v době realizace předmětu díla.

9.3	Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích, z nichž každý je originál. Každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

9.4	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne	3. 8. 2017

Zhotovitel:									Objednavatel