DODATEK č. 12 ke SMLOUVĚ O DÍLO

| číslo smlouvy v evidenci objednatele: | 290/2021 |
| --- | --- |

Město Mělník

se sídlem: Náměstí Míru 1, PSČ 276 01 Mělník

IČ: 00237051

bankovní spojení: č.ú.: 27-0460004379/0800 vedený u České spořitelny, a.s

ID datové schránky: hqjb2kg

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta města Mělník

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Společnost Z+V Vehlovice

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

bankovní spojení: č. ú.: 8963012/0800 vedený u České spořitelny, a.s

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

SPRÁVCE/SPOLEČNÍK 1: ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: xxx

SPOLEČNÍK 2: VPK Suchý s.r.o.

se sídlem: Zásmuky, Komenského náměstí 12, PSČ: 281 44

IČ: 27085201 DIČ: CZ27085201

ID datové schránky: k5pbaia

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 95134

zastoupena ve věcech smluvních: Ladislav Suchý, jednatel společnosti

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

dnešního dne uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění, (dále jen: „občanský zákoník“)  tento

DODATEK č. 12

ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vehlovice – výstavba kanalizace“

# I.

- Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 30. března 2021 uzavřely smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem „Vehlovice – výstavba kanalizace“. Dále smluvní strany uzavřely mj. dodatek č.6. dodatek č.8 a dodatek č.11 k této smlouvě.

- Smluvní strany se dohodly, že dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 12.

# II.

- V souladu se smlouvou a jejími dodatky bylo realizováno dílo SO 05 Mlazice, lokalita Ovocná, Na Výsluní s celkovými náklady v hodnotě 30 088 889,57 Kč bez DPH, z toho z hlediska žádosti o podporu z dotačního programu Ministerstva zemědělství, Program MZe 129 413_2 „Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III“:

  - Uznatelné (NSTČ): 24 609 255,35 Kč bez DPH,

  - Neuznatelné: 5 479 634,22 Kč bez DPH

- Rozpis neuznatelných nákladů:

  - SO 01.1.1 Kanalizace – gravitační kanalizace (ul. Českolipská) stoka K za 2 526 487,72 Kč bez DPH

  - SO 03 Napojení domovních přípojek (veřejná část) za 1 715 060,10 Kč bez DPH

  - VRN: položka Realizační dokumentace za 57 000 Kč bez DPH

  - SO 04A-05 – Přípojky gravitační kanalizace (po hranici napojovaných parcel) za 766 159,21 Kč bez DPH

  - 05 – SO 04A-05 – Přípojky gravitační kanalizace (po hranici napojovaných parcel) za 414 927,19 Kč bez DPH

# III.

- Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 (slovy: čtyřech) stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel obdrží 2 (slovy: dvě) vyhotovení a objednatel 2 (slovy: dvě) vyhotovení.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělníka odsouhlasila uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo usnesením

č. ______ ze dne ________.

| Objednatel: Město Mělník V Mělníku | Zhotovitel: V Praze |
| --- | --- |
| .......................................... Ing. Tomáš Martinec Ph.D.,starosta města | ...................................... ZEPRIS s.r.o. Ing. Alexander Strádal, jednatel společnosti V Zásmukách ...................................... VPK Suchý s.r.o. Ladislav Suchý, jednatel společnosti |