DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytování služeb:

„Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“

stavba: 002.B most Zelčín I. etapa: Vraňansko-Hořínský kanál

– správce stavby,

číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/057/R/PřS/2018, číslo smlouvy Konzultanta: 2018/ŘVC/05

uzavřené dne: 26.10.2018

(číslo projektu 500 551 0004)

(dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

se sídlem: 		nábř. L. Svobody 122/12, 110 15 Praha 1

IČO:			67981801

DIČ: 			CZ67981801

zastoupená: 		Ing. Lubomírem Fojtů, ředitelem

peněžní ústav:		xxxx

č. účtu:			xxxx

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

společnost TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál

Tým dopravního inženýrství s.r.o. – (správce společnosti)

se sídlem: Praha 10 – Vršovice, Moskevská 532/60, PSČ 101 00

zastoupená: xxxx, jednatelem

IČ: 248 31 832

DIČ: CZ24831832

Bankovní spojení: xxxx

Číslo účtu: xxxx

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 178437

a

INFRAM a.s. – (společník)

se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 – Kyje

zastoupený: xxxx, výkonnou ředitelkou a prokuristou

IČ: 250 70 282

DIČ: CZ25070282

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4235

(dále jen „Konzultant“)

I.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy k výše uvedené Smlouvě o poskytování služeb.

II.

Předmět dodatku

V souladu s Pod-článkem 4.3.1 Obecných podmínek Smlouvy Rozšíření poskytovaných služeb o další služby se obě smluvní strany dohodly na následující rozšíření rozsahu poskytování služeb v roce 2025 a jeho ocenění. Dodatkem se mění tyto ustanovení Smlouvy:

- V Příloze č.1 smlouvy v kap. 2.3 Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze), v čl. 2.3.1 Vymezení služeb se doplňuje následujících činnost:

N – Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům

- V Příloze č.1 smlouvy v kap. 2.3 Etapa výkonu činnosti správce stavby (Realizační fáze), v čl. 2.3.2 Způsob poskytování služeb ve fázi po dokončení stavebních prací a při uvádění do provozu se pro tým Správce stavby v souvislosti s doplněnou činností N – Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům doplňují tyto povinnosti:

Konzultant zajistí součinnost objednateli ve fázi po dokončení stavby při

- Zajišťování majetkoprávních vztahů a

- Bude se účastnit technických prohlídek a předávacího řízení dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům včetně přípravy zápisu o předání těchto částí stavby. Konzultant je v této souvislosti povinen soustřeďovat všechny doklady, revizní zprávy, atesty zařízení, komplexní zkoušky a další doklady stanovené ve stavebním povolení a nutné pro předání stavby jednotlivých částí stavby jejich správcům a vlastníkům

Konzultant bude postupovat v souladu

- se smlouvou Zhotovitele Díla,

- se smlouvami uzavřenými mezi objednatelem a správci a vlastníky jednotlivých částí staveb, které budou poskytnuty objednatelem,

- s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

- se Vzorovou smlouvou o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem („bílá kniha FIDIC“),

- se vzorovými smlouvami ŘVC o vypořádání majetkových vztahů, které budou poskytnuty objednatelem,

prostřednictvím osob, které tvoří Personál Konzultanta.

V této fázi konzultant poskytne objednateli součinnost zejména při:

- přípravě a soustřeďování všech podkladů potřebných pro předání a převzetí jednotlivých částí stavby jejím správcům a vlastníkům a při jednáních o předání a převzetí,

- předávacích řízeních jednotlivých částí stavby jejím správcům a vlastníkům,

- provedení kontroly geometrického plánu na úrovni vkladu do KN, včetně tabulky soupisu jednotlivých pozemků a velikost jejich záboru,

- zajištění podkladů pro narovnání majetkoprávních vztahů s účastníky dotčenými realizací díla a pro uzavření smluv o vypořádání majetkoprávních vztahů s nimi,

- vytvoření všech protokolů potřebných pro zajištění majetkoprávního a provozního předání stavby,

- provedení kontroly geometrických plánů na úrovni vkladu do KN,

- administraci vkladů stavby do KN,

- zajištění finančního přehledu plnění dotčených subjektů při realizaci a dokončení stavby – kompletní finanční souhrn rozdělený dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů a dle rozdělení majetkoprávních smluv, včetně soupisu finančních nákladů (fakturace) pro jednotlivé objekty či podobjekty,

- celkovém vyhodnocení stavby,

- plnění dalších úkolů vyplývajících z předávání jednotlivých částí stavby jejím správcům a vlastníkům,

- V Příloze č.1 smlouvy se v kap. 3. Rozpis služeb sloužící k nacenění

se tabulka Ocenění Paušálními sazbami stanovenými v Kč bez DPH v souvislosti s doplněnou činností L – Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům doplňuje o další počty jednotek uvedené v Příloze č. 1 tohoto dodatku Smlouvy.

V souladu s Pod-článkem 4.3.1 Rozšíření poskytovaných služeb o další služby cena služeb sjednaných v tomto dodatku Smlouvy stanovená na základě hodinových sazeb dle Přílohy č.1. činí

31 500,- Kč bez DPH

- V Příloze č. 3 Odměna a platba, v Kap. 1 Smluvní cena se doplňuje, že u Služby N (= hodinová odměna) se bude úhrada služeb počítat jako

u Služeb označených „D, E, F a G – Poradenské a konzultační služby a další činnosti“, „L Vyřízení reklamací Díla“ a „M Závěrečná prohlídka Díla“, kde je množství služeb předpokládané Objednatelem a uvedené v tabulce „Rozpis služeb sloužícím k nacenění“ pouhým odhadem Objednatele.

Konzultantovi bude uhrazeno takové množství těchto služeb, které budou v souladu se Smlouvou reálně poskytnuty. Jestliže dojde k překročení nebo naopak nedočerpání odhadovaného množství těchto služeb, jedná se o součást vyhrazené změny závazku podle § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 ZZVZ.

- V Příloze č. 4 Smlouvy Harmonogram služeb se doplňuje 11. etapa N – Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům v roce 2025:

předpoklad termínů

Činnost týmu Správce stavby po dokončení stavebních prací         10 měsíců (03/2025–12/2025)

III.

Ostatní ustanovení

- Objednatel bere na vědomí, že oba Společníci společnosti TÝM/INFRAM – Správce stavby – Vraňansko Hořínský kanál se dne 29.4.2024 formou Dodatku ke smlouvě o sdružení dohodli, že Správcem společnosti výhradně pro účely plnění služby N – Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům bude společník INFRAM, a.s., se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 Praha 9 - Kyje, IČO: 25070282, DIČ: CZ25070282, zastoupený Ing. Pavlou Koudelkovou, MBA. výkonnou ředitelkou a prokuristou.

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č.2 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 2 Smlouvy je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, a každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

PODEPSÁN:						PODEPSÁN:

za objednatele	         					za konzultanta

Ing. Lubomír Fojtů,					xxxx

ředitel							výkonná ředitelka a prokurista

Datum: 							Datum:

| Příloha č.1 ocenění Dodatku č. 2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ke Smlouvě o poskytování služeb: „Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě“ |  |  |  |  |
| Úprava hospodářských mostů stavba: 002B most Zelčín I. etapa: Vraňansko-Hořínský kanál |  |  |  |  |
| – správce stavby |  |  |  |  |
| číslo smlouvy objednatele: S/ŘVC/057/R/PřS/2018, číslo smlouvy Konzultanta: 2018/ŘVC/05 |  |  |  |  |
| uzavřené dne 26.10.2018 |  |  |  |  |
| Služba | 1 | 2 | 3 | (4)=(2)x(3) |
|  | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek celkem | Paušální sazba | Cena |
|  |  |  | (Kč/jedn.) | (Kč) |
| Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům |  |  |  |  |
| N Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům – Běžné služby |  |  |  |  |
| Činnosti spojené s vypořádáním veškerých majetkoprávních vztahů (věcná břemena, vklad do KN, příprava smluv se subjekty dotčenými realizací akce) předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům | hod. | 46 | xxxx | xxxx |
| N Administrace majetkoprávních vztahů a předání dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům – Dodatečné služby |  |  |  |  |
| Poradenské a konzultační služby a další činnosti při administraci majetkoprávních činností a zajišťování předávacího řízení dokončených částí stavby jejich správcům a vlastníkům | hod. | 4 | xxxx | xxxx |
| Celkem (bez DPH) |  |  |  | 31 500,00 |
| DPH 21 % |  |  |  | 6 615,00 |
| Celkem vč. DPH |  |  |  | 38 115,00 |