ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

K PODLIMITNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA STAVEBNÍ PRÁCE

dle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů

„Obnova vybraných kulturních památek a objektů Podkrušnohorského technického muzea“

zadávané v OTEVŘENÉM PODLIMITNÍM ŘÍZENÍ

ZADAVATEL – pODKRUŠNOHORSKÉ TECHNICKÉ MUZEUM, O.P.S.

adresa: tř. Budovatelů 2830/3, 434 01 Most

Tel.: 724 314 904

zastoupené

ředitelem muzea Zbyňkem Jakšem

ZADÁVACÍ PODMÍNKY

dle § 36 a § 37 zákona č. 134/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Dokument „Zadávací podmínky k podlimitní veřejné zakázce“ je součástí zadávací dokumentace a zahrnuje podle ustanovení § 28 odst. 1) písm. a) Zákona 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“) zadavatelem stanovené podmínky průběhu zadávacího řízení, účasti v zadávacím řízení, pravidla pro hodnocení nabídek a další podmínky pro uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a pro ukončení zadávacího řízení. Tento dokument je uveřejňován v souladu s § 53 odst. 3 Zákona na profilu zadavatele.

Obsah zadávací dokumentace:

- Výklad pojmů

- Základní údaje – informace o zadavateli

- Předmět veřejné zakázky, specifikace veřejné zakázky, doba a místo plnění

- Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace uchazeče a podmínky společné pro prokazování kvalifikace

- Součinnost k výběru dodavatele a podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy

- Požadavky na variantnost nabídky

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Ostatní požadavky na zpracování nabídky

- Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

- Obchodní a platební podmínky, včetně podmínek, při nichž je možné překročit výši ceny

- Pokyny pro zpracování a podání nabídky a doplňující informace

Přílohy zadávací dokumentace:

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Nabídková cena

Příloha č. 3 – Čestné prohlášení uchazeče o splnění základní způsobilosti

Příloha č. 4 – Čestné prohlášení o poddodavatelích

Příloha č. 5 – Čestné prohlášení o počtu stran

Příloha č. 6 – Čestné prohlášení k vázanosti nabídkou

Příloha č. 7 – Kvalifikace dodavatelů

Příloha č. 8 – Projektová dokumentace s výkazem výměr

Příloha č. 9 - Návrh smlouvy

Příloha č. 10 – Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím proti Rusku a Bělorusku

článek 1

Výklad pojmů

Pokud se dále v textu této zadávací dokumentace nebo v obchodních podmínkách uvádí:

- „Zákon“, jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů;

- „zadavatel“, jedná se o Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s., tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 43401, Most;

- „veřejná zakázka“, jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce v rámci projektu „Obnova vybraných kulturních památek a objektů Podkrušnohorského technického muzea“;

- „objednatel“ – dtto zadavatel po podpisu Smlouvy o dílo, jedná se o označení zadavatele v obchodních podmínkách;

- „dodavatel“ – je právnická nebo fyzická osoba, která dodává předmět plnění (dle § 5 zákona o zadávání veřejných zakázek);

- „nabídka“, jedná se o návrh smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek, podepsaný oprávněnou osobou a další dokumenty požadované zadavatelem;

- „oprávněná osoba“ u fyzických osob uchazeč, který nabídku podává, 
u právnických osob statutární orgán uchazeče (dle způsobu podepisování 
za společnost zapsaném v obchodním rejstříku či osobou pověřenou k zastupování statutárního orgánu uchazeče). Podepisuje-li pověřený zástupce, originál nebo ověřená kopie plné moci podepsané statutární osobou uchazeče musí být nedílnou součástí nabídky;

- SOD – smlouva o dílo.

- elektronický nástroj – Národní elektronický nástroj (NEN) - prostřednictvím kterého jsou podávány elektronické nabídky.

článek 2

Základní údaje – informace o zadavateli

Zadavatel veřejné zakázky:     		Podkrušnohorské technické muzeum, o.p.s.

se sídlem:	VÚHU, tř. Budovatelů 2830/3, PSČ 434 01 Most

právní forma:				obecně prospěšná společnost

IČO:					25466119

zastoupený:				Zbyňkem Jakšem, ředitelem

Profil zadavatele:

https://nen.nipez.cz/profil/PTM

Název veřejné zakázky:

Obnova vybraných kulturních památek a objektů Podkrušnohorského technického muzea

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky:

54 975 286,09 Kč bez DPH

Druh veřejné zakázky:

veřejná zakázka na stavební práce

Režim veřejné zakázky a druh zadávacího řízení:

Podlimitní veřejná zakázka zadávána v otevřeném podlimitním řízení.

Rozdělení veřejné zakázky na části:

Zadavatel veřejnou zakázku na části nerozděluje.

Termíny vztahující se k zadávacímu řízení:

Lhůta pro podání nabídky se stanovuje (§ 54 Zákona):

do 26. 2. 2025 do 10.00 hod

Otevírání obálek s nabídkami (§109 Zákona):

dne 26. 2. 2025 v 10:00 hod

místo konání: v prostorách Podkrušnohorského technického muzea, bývalý důl Julius III, Most - Kopisty

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v tomto zadávacím řízení probíhá elektronicky podle ustanovení § 211 odst. 3 Zákona prostřednictvím Národního elektronického nástroj (NEN) - https://nen.nipez.cz/profil/PTM pod anotací této veřejné zakázky.

Nabídky předkládají dodavatelé pouze v elektronické podobě, a to povinně prostřednictvím elektronického nástroje Národní elektronický nástroj (NEN) - https://nen.nipez.cz/profil/PTM

článek 3

Předmět veřejné zakázky, specifikace předmětu veřejné zakázky, doba a místo plnění

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
na realizaci stavby „Obnova vybraných kulturních památek a objektů Podkrušnohorského technického muzea“ dle projektové dokumentace zpracované oprávněnou osobou, tj. subjektem Jiřím Bunešem, IČO 12063878 se sídlem J. Š. Baara 1536/4, 434 01 Most. Projektová dokumentace je přílohou č. 8 této zadávací dokumentace.

Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky:

| - Předmět plnění dle CPV | - Kód |
| --- | --- |
| Stavební práce Průmyslové stroje Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje) Instalace a montáž výtahů | 45000000-7 42000000-6 44000000-0 45313100-5 |

Veškeré činnosti při plnění předmětu veřejné zakázky musí být zajišťovány 
v souladu s platnými právními předpisy. Požadavky na práce a jejich rozsah je dán projektovou dokumentací a neoceněným rozpočtem (výkazem výměr), kde je uveden popis jednotlivých položek. Tyto dokumenty tvoří přílohy této výzvy – zadávací dokumentace. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR 
a ČSN 736110 a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik.

- Specifikace předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce vybraných kulturních památek a objektů Podkrušnohorského technického muzea. Jedná se konkrétně o:

Kulturní památky

- jámová budova s těžní věží (SO 01 – Těžní věž)

- budova odbytu (těsně přiléhá k jámové budově s těžní věží – SO 02)

- Thomsonovy zdvojené pomocné výtahy (nacházejí se v těžní věži)

Památku s regionálním významem

- mechanická dílna a elektro (SO 03 – Objekt budovy expozice – štola)

Stavba je členěna na tři stavební objekty. Všechny tři objekty se nacházejí v nevyhovujícím technickém stavu, který brání umístění nových expozic do těchto objektů, či části objektů jako expozice využívat.

SO 01 - Těžní věž

je třípodlažní, nepodsklepený objekt čtvercového půdorysu 14,01 x 14,01 m, výška hřebene lomenicové střechy je + 16,700.  Uprostřed dispozice je ocelová konstrukce těžní věže a výtah. Ve III. NP je v šířce 12,76 m arkýř předsazený o 2,71 m před líc zdiva, zastřešení arkýře je řešeno pultovou střechou. Konstrukční výška I. NP je 3,0 m, II. NP je 3,6 m. Architektonický vzhled objektu zůstává beze změn.

Součástí této stavby bude i instalace a montáž nového výtahu.

SO 02 - Budova odbytu (třídírna uhlí)

Budova odbytu je dvojpodlažní nepodsklepený objekt s půdorysnými rozměry 17,64 x 11,24 m, výška hřebene střechy je na +11,17 m. Zastřešení části přilehlé k těžní věži je sedlové, nad třídírnou je pultová střecha. Vnitřní dispozice I. NP je volná, jsou zde pouze sloupy ocelové nosné konstrukce. Ve II. NP je kolejiště pro manipulaci a sypání důlních vozíků. V prostoru vnějšího kolejiště na úrovni – 2,900 (vjezd a výjezd) jsou dva zděné pilíře 5,00 x 5,65 m, výška 6,00 m. Konstrukční výška I. NP je 6,00 m. Architektonický vzhled objektu zůstává beze změn.

SO 03 - Objekt budovy expozice - štola

Je samostatně stojící objekt má obdélníkový půdorys 15,1 x 29,8 m, výška hřebene je na + 8,941 m. Architektonický vzhled objektu zůstává beze změn - v 1. NP je prakticky v celé hale vybudována expozice - štola, z místností u jižního štítu vzniknou depozitáře. Ve 2. NP přístupném po ocelovém schodišti budou rovněž umístěné depozitáře. Dále budou řešeny nové vnitřní rozvody NN. Objekt je umístěn na parc. č. 94.

V podrobnostech je předmět veřejné zakázky popsán v projektové dokumentaci pro provedení stavby zpracované subjektem Jiřím Bunešem, IČO 12063878 se sídlem J. Š. Baara 1536/4, 434 01 Most. Projektová dokumentace s výkazem výměr je součástí zadávací dokumentace (příloha č. 8).

Postup výstavby bude dle harmonogramu postupu prací, který zpracuje dodavatel stavby. Harmonogram bude v grafickém provedení, uvedený ve dnech, kde výchozím bodem (den 0) bude den předání a převzetí staveniště. Harmonogram bude obsahovat věcný popis stavebních prací. Pořadí, v jakém bude zahájena realizace jednotlivých částí předmětu plnění, stanoví dodavatel, přičemž dodavatel může navrhnout i realizaci všech částí díla souběžně. Harmonogram musí respektovat požadavky na termíny plnění, a ve vztahu ke stanoveným a vybraným technologiím realizace díla musí současně respektovat i možnosti jejich provedení v daném ročním období. Harmonogram realizace současně musí zohledňovat technologickou návaznost jednotlivých prací. Časový harmonogram bude součástí nabídky a bude tvořit přílohu smlouvy.

Projekt je lokalizován do areálu Podkrušnohorského technického muzea, bývalého hlubinného dolu Julius III, obec Litvínov, okres Most, Ústecký kraj, Česká republika.

Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik, v souladu s projektovou dokumentací pro provádění stavby a odsouhlaseným harmonogramem prací.

Předmět zakázky je spolufinancován z Operačního programu Spravedlivé transformace v rámci 40. výzvy - Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj. Zadavatel upozorňuje na povinnost dodavatele dodržet pravidla dotačního titulu mj. zásady „významně nepoškozovat“ životní prostředí (DNSH) – blíže viz 40. výzva – Obnova území – Veřejné služby, kultura, sport, rekreace – Ústecký kraj – Operační program Spravedlivá transformace (opst.cz): https://opst.cz/dotace/40-vyzva/

Vybrán bude jediný dodavatel na celé dílo.

Požadavky na práce a jejich rozsah je dán projektovou dokumentací pro provedení stavby a neoceněným rozpočtem (výkazem výměr), kde je uveden popis jednotlivých položek. Tyto dokumenty tvoří přílohy těchto zadávacích podmínek.

Zadávací dokumentace bude v plném rozsahu umístěna na profilu zadavatele 
pod označením: https://nen.nipez.cz/profil/PTM

Dodavatel je povinen ocenit celý předmět veřejné zakázky v souladu s obsahem výkazů výměr, a to vždy v rozsahu vymezeném v projektové dokumentaci pro provedení stavby. Stavba bude vybraným dodavatelem jako zhotovitelem díla provedena v souladu s uvedenou projektovou dokumentací pro provedení stavby, technickými specifikacemi a technickými a uživatelskými standardy stavby a výkazem výměr, které jsou součástí zadávací dokumentace stavby.

Výkaz výměr:

Uchazeč zpracuje nabídkovou cenu na základě výkazu výměr (ocenění všech položek výkazů výměr), který obsahuje rozsah a druh požadovaných stavebních prací a použitého materiálu. Očekává se, že se dodavatel seznámí s podrobným popisem prací a s požadavky projektu a pečlivě zváží všechna množství do výkazu zahrnutá. Případné připomínky uchazeč uplatní formou písemné žádosti o dodatečné informace.

Cena za dílo bude stanovena na základě projektové dokumentace i znalosti místních podmínek dohodou stran, a to jako nejvyšší přípustná, konečná a nepřekročitelná 
a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s provedením díla, cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v předmětu díla, vč. vlivu místních podmínek staveniště. Cena bude zahrnovat veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, obsahuje též případné náklady spojené s vývojem cen na trhu. Nabídková cena bude pevná a nebude podléhat žádným změnám z jakýchkoliv důvodů vyjma případů uvedených ve smlouvě o dílo.

Zadavatel nepřipouští upravovat, či měnit položky výkazu výměr.

Technická specifikace a technické uživatelské standardy stavby:

Technické specifikace a technické uživatelské standardy stavby vyplývají z projektové dokumentace stavby. Pro dodávky výrobků a zařízení, u kterých nebylo možné tyto technické specifikace a technické uživatelské standarty stavby stanovit popisem v textové nebo grafické části projektové dokumentace stavby, je specifikace těchto požadavků určena přílohou formou katalogových nebo technických listů, případně pak odkazem na výrobek určitého výrobce jeho běžně známým typovým označením.

Dále jsou pak technické specifikace stanoveny souhrnem základních právních regulativů obchodního zákoníku, přičemž všeobecně platí, že technické a kvalitativní podmínky odpovídají obecně závazným předpisům, ČSN, příslušným ON, technologickým předpisům a požadavkům PS. Přitom pro budoucí smluvní vztah mezi objednatelem a dodavatelem platí, že příslušné části ČSN vztahujících 
se k předmětu díla, jejichž dodržování je, nebo bude v době realizace díla dobrovolné, jsou při realizaci tohoto díla závazné.

Před zahájením prací, jejichž provedení se bude řídit technologickými předpisy výrobce, příp. distributora, bude dodavatel povinen, v případě požadavku objednatele stavby, předložit technologický předpis případně montážní návod pro ověření dodržení předepsaných postupů provádění montážních prací.

Pokud zadávací dokumentace (projektová dokumentace, výkaz výměr) obsahuje odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, specifická označení zboží a služeb, může uchazeč nabídnout výrobek, materiál, zařízení 
či prostředek obdobných technických a funkčních vlastností.

- Doba plnění

Předpokládaný termín podpisu smlouvy o dílo je březen – duben 2025.

Realizace díla bude zahájena výzvou objednatele, která proběhne nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Termín pro závazné dokončení díla je 30. 6. 2027.

Harmonogram prací bude předložen, jako příloha nabídky uchazeče.

V případě zvýšení celkového objemu prací požadovaného objednatelem 
nebo vyplývajícího z okolností, které nezpůsobilo zanedbání ani úkon ze strany dodavatele, bude dodavatel oprávněn podat zdůvodněný nárok objednateli, 
k prodloužení (zkrácení) smluvní doby plnění. Prodloužení či zkrácení smluvní doby plnění je možné pouze s písemným souhlasem objednatele.

Poslední den závazné doby provádění díla je zároveň lhůtou pro předání a převzetí díla.

Veřejná zakázka je realizována v rámci žádosti o poskytnutí dotace z Operačního programu Spravedlivé transformace. V případě neobdržení dotace, z níž měla být veřejná zakázka uhrazena, může být zadávací řízení podle ustanovení § 127 odst. 2 písm. e) ZZVZ zrušeno.

- Obchodní podmínky

Závazné obchodní podmínky jsou obsaženy v přiložené SoD, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace.

Na základě dotační výzvy je dodavatel povinen respektovat navíc následující obchodní podmínky:

- Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do 31.12.2035.

- Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu.

- Dodavatel je povinen minimálně do 31.12.2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, MF, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Obsah obchodních podmínek může uchazeč při zpracování návrhu na uzavření smlouvy doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá z textu obchodních podmínek nebo jiné části zadávacích podmínek, k provádění jiných změn není účastník oprávněn.

- Využití poddodavatele, podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

Zadavatel nepožaduje, aby určené významné činnosti, byly při plnění veřejné zakázky plněny přímo vybraným dodavatelem. Zadavatel požaduje, aby účastník výběrového řízení ve své nabídce určil části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů a předložil seznam poddodavatelů a uvedl, kterou část veřejné zakázky a v jakém rozsahu bude každý z poddodavatelů plnit. Zadavatel požadavek splní vyplněním přílohy č. 4 této zadávací dokumentace.

Dodavatel může změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.

- Místo plnění

Místem plnění je areál Podkrušnohorského technického muzea, bývalý hlubinný důl Julius III:

- Ústecký kraj, okres: Most, obec: Litvínov

- katastrální území: Růžodol

- stavební parcela č. 90, 471/1, 94

článek 4

Požadavky zadavatele na prokázání kvalifikace uchazeče a podmínky společné pro prokazování kvalifikace

  - Předpokladem hodnocení nabídek je splnění základní způsobilosti dle 
§ 74, profesní způsobilosti dle § 77, technické kvalifikace dle § 79.

  - Požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace jsou uvedeny v Příloze č. 7 zadávací dokumentace.

  - Veškeré požadované doklady, osvědčení a prohlášení k prokázání splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace dle přílohy č. 7 zadávací dokumentace mohou být v souladu s § 45 odst. 1 Zákona předloženy v prosté kopii.

  - Dodavatel může v souladu s § 53 odst. 4 Zákona nahradit v nabídce požadované doklady čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením 
pro veřejné zakázky.

  - Povinnost předložit doklad může dodavatel v souladu s § 45 odst. 4 Zákona splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státě, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledávání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

  - Zadavatel má v souladu s § 45 odst. 1 Zákona právo kdykoliv v průběhu zadávacího řízení (po podání nabídky do doby uzavření smlouvy) požadovat předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů prokazujících splnění způsobilosti a kritérií kvalifikace, v takovém případě je účastník zadávacího řízení povinen takové doklady v požadované lhůtě předložit.

  - Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení (§ 86 odst. 3 ZZVZ).

  - V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se dle § 81 Zákona doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána,
a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

  - Pokud Zákon nebo zadavatel v těchto zadávacích podmínkách vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může zadavatel v souladu s § 45 odst. 3 Zákona předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklady ve slovenském jazyce 
a doklady o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

  - Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob:

Dodavatel může prokázat splnění kvalifikace prostřednictvím jiných osob dle 
§ 83 ZZVZ. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 jinou osobou,

- doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

- doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 jinou osobou,

- smlouvu nebo jinou osobou podepsané potvrzení o její existenci, jejímž obsahem je závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat při plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Prokazuje-li dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí ze smlouvy nebo potvrzení o její existenci podle odstavce 1 písm. d) vyplývat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

  - Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého dodavatel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:

Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

  - V případě, že nabídku podává více osob společně jako jeden dodavatel (účastník zadávacího řízení), zadavatel s odkazem na § 103 odst. 1 písm. f) Zákona požaduje, aby v nabídce byla předložena smlouva uzavřená mezi těmito osobami, z níž vyplývá, jaké bude rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob 
za plnění předmětu veřejné zakázky. Taková smlouva musí rovněž vymezovat, která z osob je oprávněna jednat za ostatní účastníky ve věcech spojených s poskytováním plnění veřejné zakázky. Zadavatel nijak neomezuje, jakým způsobem bude odpovědnost jednotlivých osob za plnění předmětu veřejné zakázky řešena, nicméně z předložené smlouvy musí odpovědnost jednotlivých osob jednoznačně vyplývat. Smlouva o dílo předložená v nabídce pak musí nastavenému rozdělení odpovědnosti jednotlivých osob odpovídat s tím, 
že smlouva mezi osobami společně podávajícími nabídku se v případě výběru tohoto dodavatele stane přílohou smlouvy o dílo.

  - Má-li být předmět zakázky plněn několika osobami společně a za tímto účelem podávají společnou nabídku, musí každá z nich v souladu s § 82 Zákona prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 
1 Zákona samostatně. Profesní způsobilost dle § 77 odst. 2 Zákona (pokud byla zadavatelem vymezena), a dále kritéria technické kvalifikace musí prokázat každý z dodavatelů v rozsahu odpovídajícím jeho faktickému (ve smlouvě deklarovanému) podílu na plnění veřejné zakázky.

  - Pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace dodavatele, je dodavatel v souladu
 s § 88 Zákona povinen nejpozději do 5 pracovních dnů tuto změnu zadavateli oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci. Zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Tato povinnost nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že podmínky kvalifikace jsou nadále splněny nebo nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek. Dozví-li se zadavatel, 
že dodavatel nesplnil tuto povinnost, zadavatel jej bezodkladně vyloučí 
ze zadávacího řízení.

  - Účastník zadávacího řízení, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo uvede neúplné či nepravdivé informace, může být ze zadávacího řízení vyloučen.

  - Kvalifikaci lze prokazovat rovněž ve smyslu § 228 ZZVZ, § 234 ZZVZ.

článek 5

Součinnost k výběru dodavatele a podmínky součinnosti před uzavřením smlouvy

1.	Zadavatel je povinen dle § 122 odst. 1 Zákona vybrat k uzavření smlouvy účastníka, jehož nabídka byla podle stanovených kritérií hodnocení vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

2.	Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel písemně vyzve účastníka, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější k předložení originálů nebo úředně ověřených dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je již nemá k dispozici.

3.	Před rozhodnutím o výběru dodavatele zadavatel v případě vybraného účastníka, který je českou právnickou osobou, zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele, je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce výše možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu přístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží.

4. Vybraný účastník je povinen předložit zadavateli požadované doklady 
ve   lhůtě stanovené v písemné výzvě, přičemž zadavatel může stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

5. 	V případě, že účastník zadávacího řízení požadované výše uvedené doklady ve stanovené lhůtě nepředloží, zadavatel tohoto účastníka 
ze zadávacího řízení vyloučí.

6.	Po rozhodnutí o výběru dodavatele zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení oznámí výběr dodavatele v souladu s § 50 Zákona.

7.	Při uzavření smlouvy postupuje zadavatel dle § 124 Zákona. Vybraný dodavatel je povinen poskytnout zadavateli potřebnou součinnost k uzavření smlouvy, a to tak, aby mohla být smlouva uzavřena bez zbytečného odkladu po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu dle § 246 Zákona.

8. 	Neposkytnutí řádné součinnosti k uzavření smlouvy může být důvodem pro vyloučení vybraného dodavatele z další účasti v zadávacím řízení ve smyslu 
§ 124 odst. 2 Zákona.

článek 6

Požadavky na variantnost nabídky

- Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

článek 7

Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

- Uchazeč uvede svou celkovou nabídkovou cenu za plnění veřejné zakázky v absolutní částce a v členění dle Přílohy č. 2 v českých korunách včetně doplněných výkazů výměr. Celková nabídková cena bez DPH bude předmětem hodnocení.

- Cena za dílo bude stanovena na základě projektové dokumentace i znalosti místních podmínek dohodou stran, a to jako nejvyšší přípustná, konečná 
a nepřekročitelná a bude zahrnovat veškeré náklady spojené s provedením díla, cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v předmětu díla, vč. vlivu místních podmínek staveniště. Cena bude zahrnovat veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, obsahuje též případné náklady spojené s vývojem cen na trhu. Nabídková cena bude pevná 
a nebude podléhat žádným změnám z jakýchkoliv důvodů vyjma případů uvedených ve smlouvě o dílo.

- Ceny uvedené v nabídce (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace) budou ve stejném členění tvořit přílohu č.1 SOD.

- Ve smlouvě bude dále stanoveno, že uvedené ceny jsou pevné a platné po celou dobu trvání smlouvy.

- Ve smlouvě budou veškeré ceny uvedeny bez DPH a současně včetně DPH, přičemž návrh smlouvy bude obsahovat ustanovení, že k uvedeným cenám bez DPH bude účtováno DPH dle předpisů, platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

- Uchazeči stanoví nabídkovou cenu za provedení zakázky v souladu 
s podmínkami soutěže, a to absolutní částkou v českých korunách. Nabídková cena bude stanovena jako nejvýše přípustná, obsahující veškeré náklady a zisk dodavatele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla objednateli.

- Uchazeč odpovídá za to, že jeho nabídka, a tedy nabídková cena, zahrnuje všechny práce, dodávky a služby vymezené v podmínkách výběrového řízení, 
a to včetně nákladů na technicko administrativně organizační úkony, náklady 
na dopravu a další náklady s požadovanou činností související, a to zejména 
a případně:

- označení stavby, vytýčení staveniště, zábor veřejného prostranství, zvláštní užívání;

- vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí, dodavatel musí respektovat vyjádření správců sítí;

- zařízení staveniště, úhrada provozu zařízení staveniště včetně vyklizení 
a uvedení ploch do původního stavu, včetně ploch podél obrubníků;

- zajištění potřebných rozhodnutí – povolení zvláštního užívání komunikací, souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod.;

- veškeré poplatky, skládkovné; úhrada potřebných energií.

- dopravní opatření nutná k zajištění realizace stavby (včetně dočasného dopravního značení);

- hutnící zkoušky;

- dokumentaci skutečného provedení stavby (dle SoD),

- zaměření skutečného provedení stavby, geometrický plán

Oceněný výkaz výměr bude součástí nabídky v elektronické podobě.

- Nabídka bude dále obsahovat vyplněné a podepsané znění Smlouvy o dílo, které je přílohou zadávací dokumentace (příloha č. 9) a harmonogram prací. Nepřiložení Smlouvy o dílo, podepsané oprávněnou osobou ve věci jednání za uchazeče dle výše uvedených podmínek a harmonogramu bude zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek zadavatele.

- Pokud některé z oceňovaných položek výkazu výměr nebudou realizovány 
v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (dodavatele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek na základě změnového listu.

- Mimořádně nízká nabídková cena – její posouzení provede zadavatel v souladu 
s § 113 Zákona.

článek 8

Ostatní požadavky na zpracování nabídky

- Uchazeč ve své nabídce uvede specifikaci části/částí veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat u jiných osob (poddodavatelů), a to vyplněním tabulky v Příloze č. 4. Tabulku lze v případě potřeby dále rozšířit.

- Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

článek 9

Způsob hodnocení nabídek podle hodnotících kritérií

Zadavatel v souladu s ustanovením § 114 odst. 2 Zákona provede hodnocení nabídek podle nejnižší nabídkové ceny v Kč bez DPH.

Pro zadavatele je nejvýhodnější nabídkou nabídka s nejnižší cenou.

článek 10

Obchodní a platební podmínky, včetně podmínek, při nichž je možné překročit výši ceny

- Právní vztah mezi zadavatelem a uchazečem při uzavírání příslušné smlouvy se bude řídit právem České republiky. Součástí smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek (dále v textu už jen „smlouva“) bude ustanovení o tom, 
že se závazkový vztah, vzniklý na základě tohoto zadávacího řízení bude řídit Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb., v platném znění.

- Uchazeč při podpisu smlouvy o dílo předloží pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě ve výši odpovídající pojistné částce minimálně 50.000.000,- Kč. Pojistná smlouva bude uzavřena na celou dobu trvání smlouvy o dílo. Účastník v návrhu smlouvy doplní sjednanou výši pojistky.

- Platební podmínky: Splatnost daňových dokladů bude do 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, ostatní podmínky dle SoD (viz. Příloha č. 9).

- Podmínky, při nichž je možno překročit výši nabídkové ceny: dle SoD (viz. Příloha č. 9).

- Sjednané ceny za provedení stavebních prací jsou pevné a platné po celou dobu trvání smlouvy.

- Smluvní pokuty: dle SoD (viz. Příloha č. 9).

článek 11

Pokyny pro zpracování a podání nabídky a doplňující informace

- Pokyny pro zpracování nabídky

Uchazeč předloží ve své nabídce návrh smlouvy, který je součástí zadávacích podmínek v elektronické podobě. Písemný návrh smlouvy musí akceptovat 
a obsahovat obchodní podmínky zadavatele a musí být v souladu s podmínkami veřejné zakázky a zadávací dokumentací a zahrnovat veškeré kvantitativní požadavky na předmět plnění, které jsou předmětem hodnocení.

Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče podepisovat (např. podle zápisu v obchodním rejstříku). Pokud návrh smlouvy za uchazeče podepíše zmocněná osoba, musí být součástí nabídky uchazeče rovněž platná plná moc. Údaje uvedené v návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů, uvedených v jiné části nabídky uchazeče. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy uchazeče.

- Podání nabídky

Nabídky se podávají shodně dle podmínek, jaké stanovuje § 107 odst. 
1 Zákona, tj. písemně, a to v elektronické podobě prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje. Podání nabídky jiným způsobem než elektronicky prostřednictvím zadavatelem stanoveného elektronického nástroje, není přípustné.

Nabídka, která nebude zadavateli doručena ve lhůtě nebo způsobem stanoveným v této zadávací dokumentaci, se nepovažuje za podanou a v průběhu zadávacího řízení se k ní nepřihlíží.

Nabídka musí být napsána čitelně, bez vsuvek mezi řádky, korekcí, výmazů nebo přepisů, kromě oprav chyb, které musí být v takovém případě účastníkem parafovány.

Jednotlivé listy nabídky včetně všech dokladů zadavatel doporučuje očíslovat vzestupnou nepřerušovanou číselnou řadou.

Nabídku je tedy možné podat pouze elektronicky, v souladu s § 107 odst. 
1 zákona prostřednictvím elektronického nástroje: Národní elektronický nástroj - NEN.

Adresa elektronického nástroje, ve kterém bude probíhat povinná elektronická komunikace dle § 28 odstavec (1) písmen i) zákona, a na němž budou uveřejňovány informace a dokumenty k této veřejné zakázce je: https://nen.nipez.cz/profil/PTM

Podrobné instrukce na požadavky a podmínky pro podání nabídky prostřednictvím Národního elektronického nástroje NEN jsou dostupné pod odkazem: https://podpora.nipez.cz

Šifrování nabídky – zadavatel požaduje, aby nabídka byla šifrována pomocí veřejného klíče zadavatele (certifikát pro šifrování), který je ke stažení u ZD 
k této veřejné zakázce. V případě zašifrování jiným certifikátem bude nabídka dodavatele vyřazena.

Dodavatel je povinen provést svoji registraci v elektronickém nástroji NEN (Národní elektronický nástroj).

Součástí elektronicky podané nabídky musí být všechny zadavatelem nebo zákonem požadované doklady a údaje, a to včetně dokladů ke kvalifikaci. 
V souladu s § 211 odst. 3 písm. c) zákona se elektronicky nepředkládají případně požadované vzorky.

Zadavatel doporučuje nevkládat do nabídky jiné dokumenty, tiskoviny nebo reklamní materiály apod., vyjma těch dokumentů a materiálů, které stanoví zákon a které přímo požaduje zadavatel v zadávacích podmínkách.

- Technické podmínky pro zpracování a podání nabídek

Nabídka musí být zpracována prostřednictvím akceptovatelných formátů souborů, tj. Microsoft Office (Word, Excel), Open Office, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

Zadavatel požaduje podání šifrované nabídky. Podaná nešifrovaná či špatně šifrovaná nabídka se podle ustanovení § 28 odstavec (2) zákona nepovažuje za podanou v souladu se zákonem a v průběhu zadávacího řízení se 
k takovéto nabídce nepřihlíží.

Součástí zadavatelem uveřejněné zadávací dokumentace je i veřejná část šifrovacího klíče pro vložení a zašifrování nabídky v elektronickém nástroji.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby si řádně prostudovali uživatelskou příručku elektronického nástroje, případně se informovali na podpoře elektronického nástroje tak, aby jejich práce s elektronickým nástrojem byla správná a zaručila správné podání nabídky, která bude moci být zadavateli zpřístupněna po uplynutí lhůty pro podání nabídek tak, aby zadavatel mohl přečíst její obsah. Na nesprávně podanou nabídku, kterou nelze přečíst se pohlíží, jako by nebyla podána. Zadavatel nenese odpovědnost za technické podmínky na straně účastníka. Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení zohlednit zejména technickou úroveň počítače účastníka a jeho správné nastavení, velikost podávané elektronické nabídky a rychlost jeho připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby nabídka byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním nabídky se rozumí finální odeslání nabídky do elektronického nástroje po nahrání veškerých příloh!).

- Pokyny k podání nabídky a údaje o předkládání originálů dokladů

Zadavatel doporučuje dodavatelům následující:

1. Dodavatel musí být v elektronickém nástroji registrovaný, jinak nelze podat nabídku.

2. Zadavatel akceptuje tyto formáty pro podání nabídky: Microsoft Office (Word, Excel), OpenOffice, PDF, JPEG, GIF, nebo PNG.

3. Vyžaduje-li elektronický nástroj při vkládání nabídky podpis nabídky, potvrdí dodavatel v elektronickém nástroji podepsání nabídky, čímž je nabídka podepsána.

4. Zadavatel vyžaduje šifrování nabídky. Dodavatel tak musí vloženou nabídku zašifrovat, a to šifrovacím klíčem určeným pro tuto konkrétní veřejnou zakázku.

5. Nabídku lze vytvořit jako jeden datový soubor ve formátu pdf, vytvořený skenem z listinné podoby nebo převedením datově zpracovaného dokumentu do formátu pdf. Vložením nabídky do elektronického nástroje se nabídka považuje za podepsanou účastníkem.

6. Pokud není možné vytvořit nabídku jako jeden datový soubor podle bodu 
5 (např. z důvodů velkého objemu dat), lze nabídku zpracovat jako libovolný počet pdf dokumentů. V takovém případě se každý soubor vložením 
do elektronického nástroje považuje za podepsaný účastníkem.

7. Pokud zadavatel požaduje předložení některých částí nabídky jako editovatelný soubor (např. rozpočet), vloží dodavatel do elektronického nástroje editovatelný soubor.

8. Datové dokumenty, které musí být ze zákona předloženy v originále, je třeba vložit do elektronického nástroje jako datový soubor bez dalších úprav. Sken z listinné podoby originálu se nepovažuje za originál.

9. Dokumenty k prokázání kvalifikace, které má účastník k dispozici v originální datové podobě (např. dokumenty opatřené elektronickým podpisem nebo dokumenty, které byly jako originální datový soubor vytvořeny), vloží účastník do elektronického nástroje jako datový soubor bez dalších úprav, čímž předloží originál dokumentu. Pokud se stane vybraným dodavatelem, nemusí již tyto doklady v originále znovu předkládat před podpisem smlouvy.

Dokument návrhu smlouvy vložený do elektronického nástroje se považuje za podepsaný ze strany účastníka.

Nabídka může ze Zákona obsahovat kopie dokladů o kvalifikaci. Vybraný dodavatel však musí před podpisem smlouvy předložit originály nebo úředně ověřené kopie dokladů o kvalifikaci. Elektronickým originálem dokumentu se rozumí elektronický soubor opatřený elektronickým podpisem.

Originály dokladů o kvalifikaci podle § 86 a § 122 zákona (předkládané vybraným dodavatelem před podpisem smlouvy) musí být předkládány v elektronické podobě, neboť podle dostupných právních výkladů neexistuje v zákoně výjimka, podle níž by měly být doklady před podpisem smlouvy předkládány v listinné podobě. Listinné doklady musí dodavatel konvergovat do elektronické podoby, tj. musí použít autorizovanou konverzi dokladu z listinné podoby do elektronické podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, přičemž konvergovaný dokument má stejné právní účinky jako originál. Sken papírové verze listiny se nepovažuje za originál listiny.

- Otevírání obálek v elektronické podobě

Otevírání obálek v elektronické podobě se uskuteční v prostorách Podkrušnohorského technického muzea, bývalý důl Julius III, Most - Kopisty

dne: 26. 2. 2025 v 10 hodin. Zadavatel kontroluje při otevírání nabídek v elektronické podobě, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno. Údaje o předložených nabídkách zadavatel účastníkům zadávacího řízení nesděluje.

- Zadávací lhůta

Zadávací lhůta byla stanovena v souladu s § 40 ZZVZ na 120 dnů.

Počátek zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek.

- Vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace

Zadavatel může zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty pro podání nabídek změnit nebo doplnit. Změna nebo doplnění bude oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Vysvětlení bude podáno uchazečům na základě žádosti doručené prostřednictvím elektronického nástroje NEN (Národní elektronický nástroj) – https://nen.nipez.cz/profil/PTM

Písemná žádost musí být zadavateli doručena nejpozději do 18. 2. 2025 před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel zveřejní vysvětlení zadávací dokumentace do 20. 2. 2025 na veřejném profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/PTM pod anotací této veřejné zakázky.

Zadavatel doporučuje uchazečům kontrolovat po dobu soutěžní lhůty na výše uvedeném profilu zadavatele případné uveřejňování vysvětlení zadávací dokumentace.

Pokyny pro řazení nabídky v pořadí 1 až 8:

- Pod číslem 1: 	Krycí list nabídky uchazeče, identifikační údaje o uchazeči dle přílohy č. 1;

- Pod číslem 2:	Nabídková cena dle přílohy č. 2 včetně vyplněného výkazu výměr;

- Pod číslem 3: 	Kvalifikace dodavatele dle přílohy č. 7 včetně požadovaných příloh (příloha č. 3) a dokumentů;

- Pod číslem 4: 	Návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou uchazeče dle přílohy č. 9;

- Pod číslem 5:	Poddodavatelské schéma dle přílohy č. 4;

Pod číslem 6:	Harmonogram prací

Pod číslem 7: 	Ostatní listiny výše neuvedené;

Pod číslem 8:	Prohlášení uchazeče o celkovém počtu listů nabídky podepsané oprávněnou osobou dle přílohy č. 5; Prohlášení uchazeče k vázanosti nabídkou dle přílohy č. 6; Čestné prohlášení dodavatele k mezinárodním sankcím dle přílohy č. 10

- Doplňující informace zadavatele

1.	Zadavatel nepřiznává uchazeči právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Rovněž nepožaduje poplatky za to, že se uchazeč může 
o veřejnou zakázku ucházet.

2.	Zadavatel si vyhrazuje právo vyloučit uchazeče, pokud uchazeč v nabídce nedoloží dokumenty v předepsaném rozsahu a formě.

3. 	Zadavatel si v souladu s § 53 odst. 5 Zákona vyhrazuje právo oznámení 
o vyloučení účastníka zadávacího řízení nebo oznámení o výběru dodavatele uveřejnit na profilu zadavatele. V takovém případě se oznámení považují 
za doručená všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jejich uveřejnění.

4. 	Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy pouze písemnou elektronickou formou. Vyhrazuje si právo dotazy a odpovědi zveřejnit na profilu zadavatele.

5. 	Zadavatel si vyhrazuje právo před rozhodnutím o výběru nejvhodnější nabídky ověřit, příp. vyjasnit informace deklarované uchazeči v nabídkách, či právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

6. 	Uchazeč je povinen řádně vyplnit a podepsat oprávněnou osobou uchazeče všechny přílohy a čestná prohlášení této zadávací dokumentace. Nesplnění této podmínky může být zadavatelem považováno za nesplnění zadávacích podmínek a uchazeč bude zadavatelem vyloučen.

7. 	Uchazeč podáním nabídky souhlasí s tím, že kromě zveřejnění dle Zákona budou zveřejněny údaje o uchazečích (název, IČO), kteří podali nabídku 
a dále údaje nejvhodnější nabídky (smluvní cena, konečná cena zakázky) 
na profilu zadavatele.

8. 	Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů uvedených v § 127 Zákona.

9. 	Zadavatel si vyhrazuje právo před podpisem SoD upravit po vzájemné dohodě obou stran podmínky SoD, a to pouze tak, aby změny nebyly učiněny v neprospěch zadavatele. Úpravami SoD však nesmí dojít k podstatným změnám ve smlouvě a změně rozsahu předmětu veřejné zakázky.

10. 	Zadavatel není oprávněn vracet účastníkům jejich nabídky, a to ani v případě zrušení zadávacího řízení.

11.	Zdůvodněné námitky proti úkonům zadavatele může podat kterýkoliv dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma. Námitky musí stěžovatel doručit zadavateli v souladu s § 242 Zákona nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do uzavření smlouvy. Námitky proti zadávacím podmínkám musí stěžovatel doručit zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek.

12. 	Účastník VŘ garantuje, že nedojde k porušení právních předpisů a rozhodnutí upravujících mezinárodní sankce dle ZZVZ a zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů

V Mostě dne 24. 1. 2025

Zbyněk Jakš, ředitel muzea