VODOHOSPODÁŘSKÉ  SDRUŽENÍ  TURNOV

# Antonína Dvořáka 287,  511 01  Turnov

IČ 49295934, DIČ CZ49295934

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ ZE DNE                           NAŠE ZNAČKA                     VYŘIZUJE/ LINKA                               TURNOV DNE:

Ing. Lukáš Lamač, tel. 724 387 175                  23.5.2025

Věc: Objednávka – Vyskeř – obnova vodovodu a přeložka jednotné kanalizace za farou

1. 	VAK PROJEKT – Radek Hnát - dodavatel

| Sídlo: | Prouskova 1724, 511 01 Turnov |
| --- | --- |
| IČO, DIČ: | 167 922 71. CZ6608071206 |
| Zastoupený: | Radek Hnát |
| Telefon: |  |
| e-mail: |  |

(„dodavatel“)

2.    Vodohospodářské sdružení Turnov –  odběratel

Sídlo:			Ant.Dvořáka 287, 511 01 Turnov

IČO: 			49295934

DIČ: 			CZ49295934

Jednající:			Ing. Milan Hejduk, Ředitel svazku

ve věcech technických:

Tel:

DS:       			c97yj33

Mobil:

Email:

(„odběratel“)

Předmět:

Objednáváme u Vás provedení jednostupňovou projektovou dokumentaci pro vydání SP v podrobnosti pro provedení stavby na akci „Vyskeř – obnova vodovodu a přeložka jednotné kanalizace za farou“. Práce objednáváme v rozsahu dle Vaší CN z 16.9.2024. Součástí prací bude zpracovaný projekt na vodovodní řad v délce 220 m včetně přepojení všech přípojek, přeložka jednotné kanalizace v délce 220 m včetně všech přípojek, obnova povrchu a odvodnění, všech souvisejících objektů. inženýrská činnost, geodetické práce a tisk v 6ti paré. Rozpočet nebude součástí prací. Celková cena za PD činí 260 tis Kč bez DPH.

Termíny dodání: 	1) Předání PD k odsouhlasení do 15.10.2025

2) Předání finální dokumentace a žádost o SP do 28.11.2025

3) Zajištění a předání povolení stavby s nabytím p.m. do 27.2.2026

V Turnově, dne 23.05.2025		                   ……………………………………….

Ing. Milan Hejduk

Ředitel svazku

Objednávka potvrzena dne:  26.5.2025