D O D A T E K   č.   8

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 219055,

číslo smlouvy objednatele: 945-2019-544101 ze dne 30. 10. 2019 (Smlouva)

„Komplexní pozemkové úpravy Červená Voda“

(dále jen Dodatek)

Smluvní strany:

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,

Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Zastoupený:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Renata Čadová, vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí, Ing. Hana Hrňová, pobočka Ústí nad Orlicí

Adresa: 	Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

Tel.	601 584 039, 601 584 037

E-mail:	pardubicky.kraj@spucr.cz,   ustino.pk@spucr.cz

ID DS:	z49per3

Bankovní spojení:	ČNB

Číslo účtu:	3723001/0710

IČO:	01312774

DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:	GAP Pardubice s.r.o.

Sídlo:	Pražská 135, 530 06 Pardubice

Zastoupený:	Ing. Zbyňkem Pilařem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař

V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zbyněk Pilař

Tel./Fax:	xxx

E-mail:	xxx

ID DS:	pq47pfm

Bankovní spojení:	MONETA MONEY Banka a.s.

Číslo účtu:	9708402524/06010

IČO:	60934875

DIČ:	CZ 60934875

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u KOS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 6114

(dále jen Zhotovitel)

- PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem dodatku č. 8 je úprava hodnoty závazku ze smlouvy. Rozsah méněprací souvisí s rozsahem skutečně provedených prací.

3.4.2. – Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů (- 17 MJ)

- CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

Současně dochází ke změně ceny díla uvedené v čl. VI Cena za provedení díla, bodě 6.1 Smlouvy o dílo ve znění pozdějších dodatků.

Cena díla dle smlouvy o dílo

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 883 500,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 047 800,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 239 400,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 170 700,- Kč |
| DPH 21 % | 665 847,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 836 547,- Kč |

Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 (vícepráce)	+10 000,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 3 (vícepráce)	+35 700,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 5 (vícepráce)	  +4 900,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 6 (vícepráce)	  +5 400,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 7 (vícepráce)	+24 000,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 7 (méněpráce)	 -69 100,00 Kč bez DPH

Změna ceny díla dle Dodatku č. 8 (méněpráce)	 -35 700,00 Kč bez DPH

Cena díla dle dodatku č.8

| Hlavní celek – Přípravné práce celkem bez DPH | 1 821 700,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek – Návrhové práce celkem bez DPH | 1 080 600,- Kč |
| Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH | 243 600,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 3 145 900,- Kč |
| DPH 21 % | 660 639,- Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 3 806 539,- Kč |

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, ve znění pozdějších dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha položkový výkaz činností, který nahrazuje původní přílohu Smlouvy v celém rozsahu.

- Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GAP Pardubice s.r.o.

Místo: 	Pardubice					Místo:  Pardubice

Datum: dle el. podpisu 26.5.2025			Datum:  dle el. podpisu 21.5.2025

„elektronicky podepsáno“

……………………………				………………………………

Ing. Miroslav Kučera					Ing. Zbyněk Pilař

ředitel Krajského pozemkového úřadu		jednatel společnosti

pro Pardubický kraj                                                  GAP Pardubice s.r.o.

Státní pozemkový úřad