příloha č. 1 smlouvy SML/0549/24

| Změnový list č. 1 |  |
| --- | --- |
| Název díla: ČOV Brno-Modřice, oprava skladu dlouhodobých zásob |  |
| Stavební objekty dotčené změnami: Architektonicko-stavební řešení |  |
| Vyjímají se původní objekty: |  |
| Nově se vkládají objekty: Architektonicko-stavební řešení Změna č. 1 – Zaplnění kolektorů; tj. navýšení ceny o; 116 038,00 Kč bez DPH. Změna č. 2 – Odstranění litinového potrubí; tj. navýšení ceny o; 5 926,00 Kč bez DPH. Změna č. 3 – Oprava kanalizačního potrubí; tj. navýšení ceny o; 933 365,00 Kč bez DPH. Změna č. 4 – Sanace trhlin; tj. navýšení ceny o; 59 699,00 Kč bez DPH. Změna č. 5 – Oprava stěn sanační maltou; tj. navýšení ceny o; 74 063,00 Kč bez DPH. |
| Datum oznámení změny: | Datum předložení změny: 29. 04.2025 |
| Popis změn: viz Příloha č. 1 – Popis změn |  |
| V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny: - změna předmětu díla: navýšení ceny o 1 189 091 Kč (bez DPH) |  |
| Termín dokončení stavby: do 01. 09.2025 |  |
| V Brně dne: 19.5.2025 Za objednatele: …………………………………..... Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. XXX | V Brně dne: 20.5.2025 Za zhotovitele: …………………………………..... Kratochvil company s.r.o. Ing. Igor Kratochvil jednatel |