619/D1/OŠK/17

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele  415/OŠK/2017

Číslo smlouvy zhotovitele ………………………

Článek I

Smluvní strany

Objednatel:			statutární město Havířov

se sídlem:			Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce

- ve věcech smluvních:	Ing. Martina Dresslerová, vedoucí odboru školství a kultury

na základě pověření ze dne 8. 3. 2016

- ve věcech technických:	Gabriela Jandová, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: jandova.gabriela@havirov-city.cz

Andrea Miavcová, investiční referent odboru školství a kultury

e-mail: miavcova.andrea@havirov-city.cz

ID datové schránky: 		7zhb6tn

Bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze

Číslo účtu:			27-1721604319/0800

IČO:				00297488

DIČ:				CZ00297488

Zhotovitel:			VDS, spol. s r.o.

se sídlem:			Kotkova 271/6, 703 00 Ostrava – Vítkovice

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KoS v Ostravě, oddíl C, vložka 2975

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních:	Marek Dawid - jednatel

- ve věcech technických: 	Marek Dawid

e-mail: VDSstavby@seznam.cz

ID datové schránky:		hd99x9b

Bankovní spojení:		Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:			1666770399/0800

Identifikační číslo:		451 94 980

DIČ:				CZ45194980

dále také obecně „smluvní strany“

A.

Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 25.05.2017 smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 415/OŠK/2017)  na „Opravy sociálních uzlů v MŠ Okružní 1a/1070, Havířov - Šumbark“ (dále jen „původní smlouva“).

Část B.

Změna obsahu původní smlouvy

Změna č. 1

Vypouští se z Článku III – „Předmět smlouvy“ původní smlouvy a z Přílohy č. 1  původní smlouvy stavební práce související s instalací sprchovacího koutu (v místě plánované instalace prochází potrubí vzduchotechniky, stávající nainstalované sprchovací kouty jsou dle hygienických norem dostačující), v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“).

Změna č. 2

Mění se článek VII – Cena díla odst. 1. původní smlouvy z důvodu změny původního rozsahu plnění (viz změna č. 1) a nově zní takto:

- Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele zn. VZ/110/OŠK/17, „Opravy sociálních uzlů v MŠ Okružní 1a/1070, Havířov - Šumbark“, stavby č. 17006 a na základě rozhodnutím vedoucí odboru školství a kultury ze dne 04. 08. 2017 o snížení ceny za provedené dílo ve výši 9 637,00 Kč bez DPH a činí:

|  | Cena v Kč bez DPH | DPH 21 % | Cena v Kč vč. DPH (zaokrouhleno) |
| --- | --- | --- | --- |
| Původní cena dle kupní smlouvy č. 415/OŠK/2017 | 1 187 184,00 | 249 308,00 | 1 436 492,00 |
| Nerealizovaná plnění dle Dodatku č. 1 | - 9 637,00 | -2 023,77 | - 11 660,77 |
| Celková cena za provedené dílo dle Dodatku č. 1 | 1 177 547,00 | 247 284 23 | 1 424 831,23 |

## Položkový rozpočet na jednotlivé méněpráce související s realizací předmětu původní smlouvy je specifikován v rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Část C.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1. je nedílnou součástí původní smlouvy.

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

3.  Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která jej podepisuje jako druhá v pořadí. Účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.

Příloha:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet méněpráce

Havířov dne 14. 8. 2017			           		Ostrava dne 18. 8. 2017

za objednatele:						za zhotovitele:

…………………………….					………………………………

Ing. Martina Dresslerová v.r. 	                                    Marek Dawid v.r.

vedoucí odboru školství a kultury				jednatel společnosti

Za správnost: Andrea Miavcová, investiční referent OŠK

Havířov dne 18. 8. 2017