**OBJEDNATEL Lesy města Náchoda, spol. s r. o.**

**Dobrošovská 1443**

**547 01 Náchod**

**IČO: 60109866**

DATUM VYŘIZUJE TELEFON E-MAIL DATOVÁ SCHRÁNKA

**21. 5. 2025 Ing. Jiří Ježek xxxxx** [**xxxxx**](mailto:lsjezek@gmail.com) **xxxxx**

**Cenová nabídka na stavbu: Lesní cesta Vápenka – hlavní III. etapa**

**Nabízíme:**

Zajištění polohopisného a výškopisného zaměření stavby nutného pro vypracování PD: **11 000,- Kč bez DPH,** odevzdání **do** **31. 5. 2025.**

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle Přílohy č. 1 k vyhlášce č. 227/2024 Sb., DSP bude odevzdána v 3 ks tištěných pare a v elektronické podobě (ve formátu PDF, XLS), za cenu **70 000,- Kč bez DPH**, odevzdání **do** **31. 5. 2025.**

Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) dle Přílohy č. 2 k vyhlášce č. 227/2024 Sb.DPS bude odevzdána v 3 ks tištěných pare a dále v elektronické podobě (ve formátu PDF, XLS, DWG), za cenu **70 000,- Kč bez DPH**, odevzdání **do 30. 6. 2025.**

Vyhotovení položkového rozpočtu a výkazu výměr v cenové soustavě ÚRS Praha 2025/I a jeho rozdělení na stavební objekty dle kódu SZIF: **39 000,- Kč bez DPH,** vyhotovení a odevzdání **do 30. 06. 2025.**

Výkon autorský dozor v průběhu celého provádění stavby: **25 000,- Kč bez DPH**.

Zařízení inženýrské činnosti: **5 000,- Kč bez DPH**

**CELKEM: 220 000,- Kč bez DPH**

**Ing. Jiří Ježek**