SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele  : 	9/17110/2017

číslo objednatele :

Uzavřená mezi:

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO HAVÍŘOV

a

STING ENERGO, spol. s r.o.

na akci:

Oprava regulace vzduchotechniky v systému dispečerského řízení vzduchotechniky v objektu

Kulturního domu Petra Bezruče.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb v platném znění občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

1.  Objednatel			:	Městské kulturní středisko Havířov

se sídlem		:	Hlavní třída 31a, 736 01 Havířov - Město

zastoupený		:	Mgr. Yvona Dlábková – ředitelka MKS Havířov

DIČ			:	CZ00317985

IČO			:	00317985

bank.spojení		:		číslo účtu		:

osoba oprávněna k

jednání ve věcech

realizačních		:	Ing. Aleš Kunčický – ved. provozního oddělení KD P. Bezruče

2.  Zhotovitel			:	STING ENERGO, spol. s r.o.

se sídlem		:	Opletalova 608/2, 736 01  Havířov-Šumbark

zastoupený		:	Ivo Zydroň – jednatel společnosti

DIČ			:	CZ25351508

IČO			:	25351508

bank.spojení		:		číslo účtu		:		registrace		:	obchodní rejstřík u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,

vložka 14635

osoba oprávněna k

jednání ve věcech

realizačních		:	Ing. Jan Zydroň – technický ředitel

- PŘEDMĚT SMLOUVY

1.	Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo:

Oprava regulace vzduchotechniky v systému dispečerského řízení vzduchotechniky v objektu

Kulturního domu Petra Bezruče.

2.	Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel.

3.	Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

4.	Obě smluvní strany se zavazují, že údaje v bodě I. jsou ke dni podpisu této SoD v souladu s právní skutečností. Obě strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- LHŮTY PLNĚNÍ

1.  Termín realizace:	do 30.9.2017

- PODKLADY

- Nabídka Zhotovitele č. 25/17 – Příloha č. 1 této smlouvy

- CENA PRACÍ

1.  Cena za zhotovení – provedení díla činí :

72.000,- Kč bez DPH

15.120,- Kč DPH 21%

87.120,- Kč vč. DPH

DPH bude uplatněno a odvedeno v souladu s platným zněním zákona 235/2004 Sb.

2.  Vyskytne-li se v průběhu zpracování nebo projednávání díla potřeba jejího rozšíření, které nebylo možno předpokládat v době zpracování SoD, zavazuje se zhotovitel k převzetí těchto prací. Uvedené pak bude řešeno dodatkem ke Smlouvě o dílo.

3.  Platební podmínky:

- Po předání a převzetí díla vystaví a doručí zhotovitel objednateli fakturu – daňový doklad dle platných zákonů.

- Faktura bude splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli

- Faktura bude objednatelem hrazena převodním příkazem.

- Platby budou provedeny v tuzemské měně (Kč).

- Termínem úhrady faktury se rozumí termín připsání částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

- SMLUVNÍ POKUTY

1.  Je-li zhotovitel v prodlení s dokončením díla, je povinen objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny dohodnuté ve Smlouvě o dílo za každý započatý den prodlení.

2.  Nedodržením termínu úhrady konečné faktury nebo jednotlivých záloh má zhotovitel právo uplatnit nárok na smluvní pokutu ve výši 0,05% za každý den prodlení z dlužné částky.

- PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1.  OBJEDNATEL

1.1.  Poskytne osobní součinnost k projednávání technických a technologických záležitostí související s prováděním díla.

1.2. Bude koordinovat postup prací a jednotlivých profesí a je zodpovědný za včasné nahlášení dílčích termínů k nástupu zhotovitele na provedení prací.

1.3.  Zajistí zpřístupnění všech prostorů, v nichž bude dílo prováděno.

1.4.  Odpovídá za úplnost, včasnost a správnost technických podkladů předložených zhotoviteli.

1.5.  Náklady na zhotovitelem spotřebovanou el. energii ponese objednatel.

1.6.  Je oprávněn prostřednictvím svého pracovníka provádět průběžnou kontrolu díla.

1.7.  Zajistí převzetí díla, popř.jednotlivých celků díla, dle dispozic zhotovitele.

2.  ZHOTOVITEL

2.1.  Se zavazuje informovat objednatele o stavu prací na díle a odpovídá objednateli za řádné zhotovení-provedení díla ve sjednané lhůtě.

2.2.  Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li se, že k prodlení nedošlo z viny objednatele nebo z jiných závažných důvodů, které nebylo v době uzavření smlouvy možno předpokládat. Zejména se jedná o pozdní uzavření Smlouvy o dílo a technickou nepřipravenost k provádění prací vyplývající z této smlouvy.

2.3.  Povede příslušnou provozní evidenci, dokumentaci a stavební deník a dle potřeby bude operativně koordinovat činnost s dalšími dodavateli prací pro dodržení sjednané lhůty k provedení díla.

2.4.  Zavazuje se dodržovat platné bezpečnostní, hygienické a požární předpisy ČR. Za porušení těchto povinností ponese odpovědnost vůči orgánům státní správy.

  - Zavazuje se plnit pokyny objednatele, pokud nebudou mít vliv na zvýšení nákladů, z nichž byla sjednaná cena díla nebo pokud tyto neohrozí sjednanou lhůtu k provedení díla. V opačném případě si zhotovitel vyhrazuje právo na změnu ceny nebo lhůty k provedení díla a to dodatkem k této smlouvě za souhlasu obou smluvních stran.

2.6.  Provedené dílo je majetkem zhotovitele do dne, kdy je celá smluvní cena zaplacena objednatelem. Tímto dnem přejde vlastnictví k provedenému dílu ze zhotovitele na objednatele.

- ZÁRUKY A GARANCE

1.  Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce a dodávky v délce 24 měsíců. Bezplatná záruka se nevztahuje na chybnou manipulaci nebo poškození ze strany objednatele. Záruční doba začíná plynout ode dne předání celého díla objednatelem a převzetím díla.

2.  Zhotovitel odpovídá za zjevné vady zjištěné při převzetí díla objednatelem a za skryté vady, u kterých se prokáže, že byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

3.  Vady, za které zhotovitel odpovídá podle čl.VIII bod 2 této Smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění objednatelem.

- JINÁ USTANOVENÍ

1.  Účinnost smlouvy je platná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami .

2.  Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými odpovědnými zástupci obou stran.

3.  Pokud není smlouvou stanoveno jinak, řídí se v ostatním smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4.  Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží

objednatel a druhý zhotovitel.

V Havířově dne:						V Havířově dne:

Za objednatele						Za zhotovitele

------------------------------------------				--------------------------------------

Mgr. Yvona Dlábková – ředitelka MKS Havířov		Ivo Zydroň-jednatel společnosti