### DODATEK č. 3 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### na provedení díla

„Neředínská ulice, U Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“

| Číslo dodatku zhotovitele: 3 k SOD č. IN/CZ – 040/2014 | Číslo dodatku objednatele: |
| --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |  |
| --- | --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |  |
|  | 779 11 Olomouc |  |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| kterého zastupuje společnost provádějící výkon IČ: |  |  |
| --- | --- | --- |
| MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ a.s. Tovární 41 779 11 Olomouc IČO: 61859575 DIČ: CZ61859575 |  |  |
| společnost je zapsána v odd. B a vl. 1943 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě |  |  |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc, Tř. Svobody 14, 772 00 Olomouc |  |  |
| číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |
| Zastoupen: |  |  |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |  |  |
| tel.: | 585 513 335, | filip.zacek@olomouc.eu |
| - kontaktní osoby ve věcech technických: |  |  |
| Ing. Jiří Suchánek, vedoucí útvaru inženýrských činností MOVO |  |  |
| tel.: | 585 536 438, | suchanek@smv.cz |
| - technický dozor stavebníka (TDS): |  |  |
| Hana Tomášková, TDI, Moravská vodárenská a.s. |  |  |
| tel.: | 602 406 817 | hana.tomaskova@smv.cz |

| 2. Zhotovitel: | INSTA CZ s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Jeremenkova 1142/42 772 00 Olomouc |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IČ: |  | 25374311 |  |  |  | DIČ: | CZ25374311 |
|  | Obchodní rejstřík: |  |  |  | vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15855 |  |  |  |
|  | Zastoupen: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | xxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech technických: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ## xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | xxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: | xxxxxxxxx |  | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |  |  |  |  |  |  |  |
|  | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tel.: |  | xxxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: ČSOB, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bankovní spojení: KB, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |

Výše uvedená smlouva o dílo číslo zhotovitele IN/CZ – 040/2014 ze dne 25. 5. 2015 ve znění dodatku č. 1 ze dne 
13. 4. 2016 a dodatku č. 2 ze dne 21. 7. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) vyplývajících ze Změnového listu, který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

- Tento dodatek upravuje neprovedení méněprací uvedených ve Změnovém listu č. 5.

# Znění dodatku

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Méněpráce dle Dodatku č. 3 bez DPH |  | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 001 | Příprava staveniště | 514 026,38 |  |  |  |  |  |  |  | 514 026,38 |
| SO 101 | Rekonstrukce komunikace | 1 776 983,75 |  |  |  |  |  | 1 572 274,37 | 2, 4 | 3 349 258,12 |
| SO 201 | Rekonstrukce zdi a oplocení | 551 686,65 |  |  |  |  |  |  |  | 551 686,65 |
| SO 301 | Rekonstrukce kanalizace | 9 555 461,35 | 178 249,64 | 1 | 207 126,72 | 5 |  | 399 270,33 | 1 | 9 569 355,32 |
| SO 302 | Rekonstrukce vodovodu | 4 208 818,35 |  |  |  |  |  |  |  | 4 208 818,35 |
| SO 403 | Přeložka telekomunikačních kabelů - realizuje O2 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 404 | Přeložka silových kabelů - realizuje ČEZ | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 801 | Vegetační úpravy | 232 995,43 |  |  |  |  |  |  |  | 232 995,43 |
|  | Vedlejší a ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | 420 028,09 |  |  |  |  |  |  |  | 420 028,09 |
| Cena celkem |  | 17 260 000,00 | 178 249,64 |  |  |  |  | 1 971 544,70 |  | 18 846 168,34 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 957 695,35 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 803 863,69 |

- Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Neředínská ulice, U Dvora, Letců – rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je položkový rozpočet, který byl součástí Změnového listu č. 5.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

  - Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

  - Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |  |
| --- | --- |
| V Olomouci, dne: 31. 8. 2016 | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Ing. Jan Všetička ředitel společnosti INSTA CZ s.r.o. |