### DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. OI-VZ/SOD/001427/2016/Fil

### na provedení díla

„U Solných mlýnů - kanalizace“

| Číslo dodatku zhotovitele: 1 k SOD č. 12/2016 | Číslo dodatku objednatele: 1 k SOD č. OI-VZ/SOD/001427/2016/Fil | Org: 5325 |
| --- | --- | --- |

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

ve znění pozdějších předpisů

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | statutární město Olomouc |
| --- | --- |
|  | Horní náměstí 583 |
|  | 779 11 Olomouc |
|  | IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |

| Zastoupen: |
| --- |
| - ve věcech smluvních: |
| Mgr. Filip Žáček, náměstek primátora |
| tel.: | 585 513 335, | filip.zacek@olomouc.eu |
| Kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Vladimír Michalička, vedoucí odboru investic MMOl |
| tel.: | 588 488 690, | vladimir.michalicka@olomouc.eu |
| Ing. Jan Zedek, vedoucí oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 710, | jan.zedek@olomouc.eu |
| Technický dozor stavebníka (občasný TDS): |
| Ing. Miloš Skácel, odborný referent oddělení realizace staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: | 588 488 716, | milos.skacel@olomouc.eu |
| Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. |
| číslo výdajového účtu: xxxxxxxxxxxxxxx |

| 2. Zhotovitel: | MODOS spol. s r.o. |
| --- | --- |
|  | Masarykova 34 772 00 Olomouc |
| IČ: | 00576832 | DIČ: | CZ00576832 |
| Obchodní rejstřík: | vedený Krajským soudem v Ostravě, odd. C, vl. 237 |
| Zastoupen: |  |
| Zdeněk Černocký, jednatel společnosti |
| tel.: | xxxxxxxx | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx |
| - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.: |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx |
| - kontaktní osoba ve věcech kvality (vedoucí pro kontrolu a zajištění kvality): |
| xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| tel.: | xxxxxxxx, | e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Olomouc |
| č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxx |

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-VZ/SOD/001427/2016/Fil ze dne 2. 5. 2016 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

# Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínů plnění, o neprovedení některých prací požadovaných smlouvou (méněpráce) vyplývající ze Změnového listu č. 3 a provedení dodatečných prácí vyplývajících ze Změnových listů č. 1, 2 a 3, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

# Znění dodatku

Část A – změna termínu plnění

- Čl. IV. Termín a místo plnění odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se mění na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Text Zhotovitel se zavazuje zrealizovat předmět plnění v těchto termínech:

| provedení díla: | do 120 dnů od předání a převzetí staveniště |
| --- | --- |

se mění takto:

| provedení díla: | do 148 dnů od předání a převzetí staveniště |
| --- | --- |

Část B - změna ceny díla

- Příloha č. 1 Souhrnná cenová nabídka smlouvy o dílo se nahrazuje novou tabulkou a v souvislosti s touto změnou dochází ke změně celkové ceny díla v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo následovně

| SO | Název stavebního objektu | Cena bez DPH dle SoD | Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Méněpráce dle ZL | Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH | Vícepráce dle ZL | Cena bez DPH včetně dodatků |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inženýrské objekty |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kanalizace | 1 349 007,82 | -104 390,98 | ZL 03 | 413 352,13 | ZL 01, 02, 03 | 1 657 968,97 |
| IO 01.2 | Kanalizační přípojky | 411 309,66 |  |  |  |  | 411 309,66 |
|  | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  |  |  |
| VRN 02.1 | Vedlejší rozpočtové náklady | 96 500,00 |  |  |  |  | 96 500,00 |
|  | Ostatní náklady |  |  |  |  |  |  |
| ON 03.1 | Ostatní náklady | 70 500,00 |  |  |  |  | 70 500,00 |
| ON 03.2 | Předpokládané přeložky inženýrských sítí | 237 500,00 |  |  |  |  | 237 500,00 |
| Cena celkem | 2 164 817,48 | -104 390,98 |  | 413 352,13 |  | 2 473 778,63 |
| DPH 21% |  |  |  |  |  | 519 493,51 |
| Cena celkem včetně 21% DPH |  |  |  |  |  | 2 993 272,14 |

- Položkový rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele jako uchazeče veřejné zakázky, jejímž předmětem je zhotovení stavby „U Solných mlýnů – kanalizace“, se mění položkovým rozpočtem stejného objektu v souladu s odsouhlasenými Změnovými listy.

- Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici vyhotovení příslušného Změnového listu včetně položkového rozpočtu.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty, které byly součástí Změnových listů č. 1, 2 a 3.

# Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

| Podpisy a otisky razítek smluvních stran |
| --- |
| V Olomouci, dne: 2. 9. 2016 | V Olomouci, dne: |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| ………………………………. Mgr. Filip Žáček náměstek primátora statutární město Olomouc | ............................................. Zdeněk Černocký jednatel společnosti MODOS spol. s r.o. |