**SMLOUVA O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:**

Střední škola obchodní, Husova 9, 370 01 České Budějovice

Sídlo: Husova 1846/9, 370 01 České Budějovice

IČO: 00510874, DIČ: CZ00510874

Zastoupená**: Mgr. Jarmila Benýšková, ředitelka**

**Zhotovitel:**

RK elektro s.r.o.

Sídlo: Trocnovská 110/2, 370 04 České Budějovice, České Budějovice 4

IČO: 260 61 236, DIČ: CZ26061236

Bankovní spojení: xxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Radek Kesl, jednatel společnosti

Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka: d6yxtja

**II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje realizovat přístupový systém VIS pro 5 ks dveří + 4 ks evidenčních čteček v budověStřední školy obchodní, České Budějovice, na adrese Husova tř. 1846/9, 370 01 České Budějovice, dle specifikace uvedené v nabídce, která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.

**III. Cena a platební podmínky**

**Cena díla činí Kč 191 250,- bez DPH, což je Kč 231 412,50 včetně DPH.**

Cena je pevná a zahrnuje veškeré práce a materiál potřebný pro realizaci zakázky dle nabídky.

Fakturace proběhne po předání a převzetí díla. Splatnost faktury je 30 dní ode dne doručení. Fakturace může být realizována po částech, které jako dokončené budou vždy předány na základě protokolu.

Předposlední faktura bude obsahovat vyčíslení zádržného ve výši 10 %. z ceny díla. Poslední faktura ve výši 10 % z ceny díla bude proplacena po odstranění případných vad.

**IV. Termín plnění**

Zahájení prací: do 5 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

Dílo bude realizováno po částech, v návaznosti na probíhající stavební zakázku.

Každá dokončená část bude předána na základě protokolu a vyfakturována.

Dokončení celého díla: **nejpozději do 30. 9. 2025.**

Předání a převzetí díla bude stvrzeno protokolem.

**V. Záruka a odpovědnost**

Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce 24 měsíců od předání. Záruka se vztahuje na vady materiálu i provedení. Objednatel je povinen vady oznámit písemně bez zbytečného odkladu.

Vady bude zhotovitel odstraňovat do 10 pracovních dnů od oznámení.

**VI. Ostatní ujednání**

Veškeré změny smlouvy musí být sjednány písemně.

Obě strany se zavazují k součinnosti při realizaci díla.

V případě prodlení je sjednána smluvní pokuta ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH.

**VII. Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

**VIII. Přílohy smlouvy**

Příloha č. 1 – Nabídka přístupového systému VIS pro 5 ks dveří + 4 ks evidenčních čteček

V Českých Budějovicích dne 22. 5. 2025 V Českých Budějovicích dne 26. 5. 2025

Za objednatele: Za zhotovitele:

Mgr. Jarmila Benýšková Radek Kesl

ředitelka školy jednatel společnosti