DODATEK č. 2

k dílčí smlouvě č. 2 o poskytování služeb

Smluvní strany:

**Objednatel: Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 00 Praha 2

IČO: 00551023

zastoupená: Ing. Karlem Trpkošem, vrchním ředitelem sekce informačních technologií

bankovní spojení: Česká národní banka

č. účtu: 2229001/0710

ID datové schránky: sc9aavg

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**MPSV**“)

a

**Poskytovatel: Eviden Czech Republic s.r.o.**

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČO: 44851391

DIČ: CZ44851391

bankovní spojení: *neveřejný údaj*

č. účtu: *neveřejný údaj*

zastoupen: Ing. Jaroslavem Šimkem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8954

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně též jako „**Smluvní strany**“ a/nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 k Dílčí smlouvě č. 2 o poskytování poradenských služeb uzavřené dne 12. 12. 2023 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Dodatek č. 2**“).

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění tohoto Dodatku č. 2:

1. PREAMBULE
	1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2023 Dílčí smlouvu č. 2 o poskytování služeb (dále jen „**Dílčí smlouva č. 2**“), a to na základě výsledku minitendru s názvem „*(M-02) IT delivery – Poskytování implementačních služeb k projektu DWH“* (dále jen “**Minitendr**”). Poskytovatel se Dílčí smlouvou č. 2 zavázal poskytnout plnění spočívající v zajištění kapacit IT odborníků pro realizaci implementačních služeb pro projekt Data Warehouse (DWH). IT odborníci Poskytovatele se podílí na stavbě, provozu a uživatelském používání datového skladu, který bude integrovat data agendových systémů s cílem zajistit reporting a analytiku nad daty MPSV. Data Warehouse (DWH) se nachází v Azure Databricks a jako reportovací nástroj se používá PowerBI (dále jen „**Služby**”).
	2. Dílčí smlouva č. 2 navazuje na Rámcovou dohodu na poskytování služeb (dále jen „**Rámcová dohoda**“), která byla uzavřena dne 13. 7. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „*IT delivery II*“. Rámcovou dohodou se Poskytovatel zavázal Objednateli poskytovat služby definované v čl. 3 Rámcové dohody, a to za podmínek stanovených v Dílčí smlouvě č. 2 a v Rámcové dohodě.
	3. Smluvní strany dne 18. 12. 2024 uzavřely v souladu s § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), dodatek č. 1 k Dílčí smlouvě č. 2, kterým byla rozložena doba poskytování Služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 2 do delšího časového období, a to z důvodu objektivní potřeby nastalé na straně Objednatele (dále jen „**Dodatek č. 1**”).
	4. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je nezbytnost rozšíření rozsahu Služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 2 z důvodu potřeby efektivně reagovat na nové požadavky vzniklé v rámci rozvoje systémů a projektů MPSV. Požadavky dle předchozí věty vyžadují opětovné rozložení doby poskytování Služeb do delšího časového období a současně navýšení kapacit IT odborníků Poskytovatele v oblasti procesního reportingu a datových analýz pro zajištění kvalitního a včasného plnění úkolů, konkrétně:
* vývoj a integrace reportovacích funkcí, implementace nových modulů pro procesní a operativní reporting;
* datové optimalizace a údržby, optimalizace datových toků a systémové podpory pro efektivní správu datamartů; pravidelné aktualizace a údržba reportů a datových analýz;
* vytvoření pokročilého reportingu, který umožní detailní sledování procesů a jejich efektivity v rámci systémů IS ZAM a Camunda;
* vývoj specializovaných datamartů, které zlepší analytické schopnosti úřadu práce a podpoří jejich operativní a strategické rozhodování;
* modernizace existujícího reportingu pro systém HUD, zajišťující lepší přístupnost dat a zvýšení kvality výstupů; a
* revize a implementace vylepšení stávajících reportingových struktur pro systém Jenda, zahrnující zvýšení přesnosti a rychlosti zpracování dat.
	1. Dodatečně sjednávané služby jsou od současných činností realizačního týmu Poskytovatele neoddělitelné, doplňují původní scope zadání v rámci Dílčí smlouvy č. 2 a nelze je objektivně poskytnout jiným realizačním týmem, než týmem Poskytovatele, a to vzhledem ke skutečnosti, že zachování realizačního týmu Poskytovatele při poskytování předmětných specifických služeb sjednaných Dílčí smlouvou č. 2 a tímto Dodatkem č. 2 je klíčové pro zajištění jednotné odpovědnosti Poskytovatele. V případě, že by služby sjednané tímto Dodatkem č. 2 byly poskytovány jiným poskytovatelem, hrozí Objednateli bezpečnostní rizika, organizační rizika a v konečném důsledku i vícenáklady. Vzhledem k výše uvedenému je uzavření tohoto Dodatku č. 2 jediným efektivním, účelným a hospodárným řešením.
	2. S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na úpravě odst. 2.2, odst. 3.2 a odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 2, ve znění Dodatku č. 1, a to způsobem uvedeným v čl. 2 tohoto Dodatku č. 2.
1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 2
	1. Smluvní strany sjednávají dodatečné navýšení rozsahu Služeb, a to formou rozšíření předpokládaného rozsahučlověkodnů (dále jen „**MD**“) v rámci realizačního týmu Poskytovatele.

Odst. 2.2 Dílčí smlouvy č. 2 se upravuje následovně:

*„Poskytovatel se Dílčí smlouvou zavazuje poskytnout plnění spočívající v plnění osob pro výše uvedené plnění na následujících pozicích s následujícím předpokládaným rozsahem člověkodnů (MD) pro jednotlivé pozice:*

* 1. *Datový Analytik I. – předpokládaný rozsah je 90 MD*
	2. *Datový Analytik II. – předpokládaný rozsah je 90 MD*

*přičemž obě pozice budou zodpovědné za provádění analytických úloh nad datovým skladem. Jejich zákazníkem bude business/věcné útvary Objednatele. Používat k tomu budou jazyky SQL, Python, nejedná se o data science roli (dále jen „****Služby****“).*

* 1. Smluvní strany prohlašují, že odst. 2.3 Dílčí smlouvy č. 2 zůstává beze změny a Objednatel je oprávněn poptávat služby v rámci jednotlivých rolí dle svých aktuálních potřeb (tj. poptávat jednotlivé role v nižším či vyšším rozsahu, než je stanovený předpokládaný počet MD).
	2. V důsledku aktualizace předpokládaného rozsahu MD dle odst. 2.1 tohoto Dodatku č. 2 se dále odpovídajícím způsobem navyšuje celkový finanční limit pro služby dle Dílčí smlouvy č. 2, a to následovně:

Původní hodnota závazku: 5 580 000,- Kč bez DPH

Navýšení dle § 222 odst. 4 ZZVZ: 558 000,- Kč bez DPH

Navýšení dle § 222 odst. 5 ZZVZ: 1 674 000,- Kč bez DPH

Celkem: 7 812 000,- Kč bez DPH

Odst. 3.2 Dílčí smlouvy č. 2 se upravuje následovně:

*„Smluvní strany se dohodly, že cena za celý předmět plnění dle čl. 2 této Dílčí smlouvy nepřesáhne částku* ***7 812 000,- Kč bez DPH“***.

Odst. 4.1 Dílčí smlouvy č. 2 se upravuje následovně:

*„Tato Dílčí smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 2025, případně do vyčerpání stanovené maximální částky uvedené v odst. 3.2 této Dílčí smlouvy, podle toho, která z uváděných skutečností nastane dříve“.*

* 1. Smluvní strany prohlašují, že cena za poskytování služeb dle odst. 3.1 Dílčí smlouvy č. 2
	za jeden MD s ohledem na požadovaný typ dílčího plnění v rámci objednané Služby v Kč
	bez DPH zůstává beze změny.
1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
	1. Dílčí smlouva č. 2, ve znění Dodatku č. 1, zůstává mimo ujednání výslovně sjednaná tímto Dodatkem č. 2 nedotčena.
	2. Znění tohoto Dodatku č. 2 tvoří úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu a rozsahu změny Dílčí smlouvy č. 2, ve znění Dodatku č. 1.
	3. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 a odst. 5 ZZVZ s tím, že uzavření tohoto Dodatku č. 2 není podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ZZVZ. Rozšíření předpokládaného rozsahu MD v rámci realizačního týmu Poskytovatele a s tím spojené navýšení celkového finančního limitu Dílčí smlouvy č. 2 je stanoveno v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ (tj. navýšení je nižší, než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku), jakož i dále v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ (tj. navýšení nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku u změny dle § 222 odst. 5 ZZVZ).
	4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
	5. Tento Dodatek č. 2 je uzavírán elektronicky, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| ObjednatelV Praze dne elektronického podpisu | **Poskytovatel**V Praze dne elektronického podpisu |
| ........................................................................**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**Ing. Karel Trpkošvrchní ředitel sekce informačních technologií | ........................................................................**Eviden Czech Republic s.r.o.**Ing. Jaroslav Šimekjednatel |
|  |  |