DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1437/2024/SS, ze dne 16. 8. 2024

| Název: | Město Mělník |
| --- | --- |
| IČO: | 00237051 |
| Sídlo: | náměstí Míru 1/1, 276 01 Mělník |
| Zástupce: | Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Název: | STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 281 77 851 |
| DIČ: | CZ28177851 |
| Sídlo: | Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník |
| Zástupce: | Petr Neumann, jednatel |
| Zápis v OR | u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876 |

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ev.č. objednatele: 1437/2024/SS, ze dne 16. 8. 2024

(dále jen „Dodatek“)

- Obecná ustanovení

  - Smluvní strany spolu dne 16. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), na základě které se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést Dílo specifikované v čl. 2 Smlouvy s názvem Mělník, rekonstrukce ulice Fričova. Smlouva nabyla účinnosti dne 23. 8. 2024 uveřejněním v registru smluv.

  - Smluvní strany prohlašují, že pojmy definované ve Smlouvě mají stejný význam v tomto Dodatku jako ve Smlouvě, pokud není výslovně v tomto Dodatku uvedeno jinak.

  - Uzavřením tohoto Dodatku nedochází k podstatné změně závazku ze Smlouvy ve smyslu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany prohlašují, že z důvodů, které nelze přičítat k tíži kterékoli ze smluvních stran, se navýšila cena díla z důvodů sanace podkladních vrstev na komunikaci a parkovacích stání, změna polopodzemních kontejnerů (navýšení kapacity), změna obruby z betonové na žulovou a další o částku 2 865 484,64 Kč bez DPH (viz změnový list).

  - Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s uzavřením Dodatku nevznikne kterékoli ze smluvních stran jakékoli právo nebo nárok vůči druhé smluvní straně.

- Předmět Smlouvy

  - Na základě tohoto Dodatku smluvní strany mění a zcela nahrazují odst. 5.1. Smlouvy, který nově zní následovně:

„Cena za provedení díla je stanovena dohodou účastníků na 13 961 893,06 Kč bez DPH, 16 893 890,60 Kč s DPH. Cena je sjednána jako cena maximální, nepřekročitelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k řádné realizaci díla a provedení všech činností zhotovitele dle této smlouvy.“

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu stran.

  - Tento Dodatek je podepsán elektronicky.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

  - Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo x/2025/R ze dne 19. 5. 2025.

Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

V Mělníku dne

| Objednatel: ____________________ Město Mělník Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta | Zhotovitel: ____________________ STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Petr Neumann, jednatel |
| --- | --- |