DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na akci

„Nová MŠ Sobín“

mezi

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatelem:

Městská část Praha – Zličín

sídlo:						Tylovická 207, 155 21 Praha – Zličín

Osoba oprávněná jednat za objednatele	JUDr. Marta Koropecká, starostka

IČO:						00241881

DIČ:						CZ00241881

bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:					2000696369/0800

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

DEREZA, společnost s ručením omezeným

sídlo:						Libocká 685/43d, 162 00 Praha 6

zastoupený:					Filip Zábranský, jednatel

XXXXXXXXXXX

IČO:						48036315

DIČ:						CZ48036315

zápis v OR:					C 15099

ID datové schránky:				92xynre

telefon:					XXXXXXXXXX

e-mail:						info@dereza.cz

bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s.   /       ČSOB, a. s.

číslo účtu:					XXXXXXXX              	/        XXXXXXXXXX

osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	XXXXXXXX

pozice XXXXXXXXX

telefon: 					XXXXXXXXXXX

e-mail: 					XXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne                      6.2.2025 takto:

# II.

## PŘEDMĚT DODATKU

A. 	Čl. I smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH ZÁVAZKU – se doplňuje o odst. 1.13. tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, která se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 4 smlouvy.

B. 	V čl. II smlouvy – DOBA PLNĚNÍ – se zcela vymazává odstavec 2.2 a nahrazuje se ustanovením tohoto znění:

      - Zhotovitel je povinen provést dílo a všechny ostatní činnosti a dodávky, které jsou součástí předmětu plnění dle této smlouvy v následujících termínech:

Termín zahájení plnění veřejné zakázky: 	zhotovitel je povinen do 7 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy zahájit plnění díla převzetím staveniště

Zhotovitel se zavazuje dílo kompletně dokončit maximálně do 336 dnů o předání staveniště.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jejím řádným dokončením a protokolárním předáním díla. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, pokud budou k němu ze strany zhotovitele poskytnuta další plnění dle této smlouvy, zejména bude-li k němu dodána dokumentace a další doklady vyžadované touto smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání.

C. 	Čl. III smlouvy – CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY– se doplňuje o odst. 3.21. tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 1 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v celkové výši 508.026,40 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí:

Cena bez DPH:	45 848 426,40 Kč

Sazba DPH:	21%

DPH:	9 628 169,54 Kč

Cena s DPH:	             55 476 595,94 Kč

# III.

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

2.	Tento dodatek č. 1 byl vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel..

3.	Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:

příloha č. 1 -	Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele

4. 	Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne6.2.2025 zůstávají beze změn.

5.	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo byl schválen na jednání Rady městské části Praha - Zličín dne 21.5.2025.

# 6. 	Tento dodatek č. 1 Smlouvy o dílo podléhá uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), přičemž dnem tohoto uveřejnění nabývá účinnosti. Město část Praha – Zličín se zavazuje, že provede uveřejnění v registru smluv dle předešlé věty.

V Praze, dne: 26.5.2025			            V Praze, dne: 26.5.2025

Za objednatele:				Za zhotovitele:

……………………………….                                  			.……………………………..

JUDr. Marta Koropecká				          		  XXXXXXXX

starostka					             	     XXXXXX