příloha č. 1

Zavedení a adopce nástrojů Microsoft 365 pro Muzeum Novojičínska

Podklady pro zpracování nabídky

# Obecné požadavky:

- Zajištění technické připravenosti prostředí a organizace pro efektivní implementaci nástrojů Microsoft 365.

- Vytvoření centrálního sdíleného úložiště MNJ pro bezpečné a efektivní předávání muzejních souborů.

- Zavedení více faktorového ověření a bezpečnostních prvků pro prevenci a ochranu klíčových osob MNJ a jejich přístupů k pracovním informacím v prostředí Microsoft 365.

- Vytvoření základního modelu správy Governance pro řízení prostředí a nastavení procesů k udržitelnému řízení nástrojů a prostředků v prostředí Microsoft 365.

- Poskytnutí a zajištění jednotných pravidel a efektivní komunikace nových pracovních metod v nástrojích Microsoft 365 směrem k uživatelům.

- Informovanost zaměstnanců MNJ o plánovaných změnách, výhodách a školení.

- Podpora pracovníků MNJ se zavedením nových způsobů práce v týmech a úkolech v prostředí Microsoft 365.

- Proškolení pracovníků MNJ.

# Detailní popis požadovaných aktivit rozdělený do jednotlivých fází nebo logických celků:

  - Příprava prostředí

    - Úprava nastavení zásad externího sdílení pro služby OneDrive a SharePoint Online.

    - b) Kontrola povinných prerekvizit pro zavedení scénářů použití (Verze Office, Teams, OneDrive).

    - c) Centrální nastavení klíčových služeb Microsoft 365 v prostředí MNJ.

    - Vytvoření základní dokumentace správy – Governance (popis správy a pravidel pro životní cyklus informací a identit v prostředí MNJ) a uživatelské příručky.

  - Nastavení a vytvoření prostředí pro spolupráci, úkoly, soubory a základní schvalovací procesy v prostředí Microsoft 365

    - Nastavení vybraných týmů MNJ s přesahem do celého muzea.

    - Náhrada Google disku – Vytvoření centrálního sdíleného úložiště SharePoint Online.

    - Nastavení základních formulářů pro vybrané schvalovací procesy MNJ.

  - Zabezpečení prostředí Microsoft 365

    - Zavedení více faktorové autentizace a podmíněného přístupu pro klíčové

zástupce MNJ za účelem prevence a ochrany před zneužitím nebo napadením přihlašovacích údajů do pracovního prostředí Microsoft.

  - Adopční kampaň a školení

    - Adopční kampaň

    - Školení všech uživatelů MNJ

      - Validace scénářů

      - Vytvoření adopčního a komunikačního harmonogramu.

      - Zpracování informačních e-mailů pro komunikační kampaň (5x info. mail ve formátu docx).

      - Podpora s nastavením pracovních prostorů MNJ.

    - Podpora vedoucích pracovníků poboček a oddělení s nastavením týmů MS Teams a úkolů v rozsahu 14x2 hod/na každého vedoucího pracovníka.

    - Školení

Prezenční:

- Úvodní školení pro vedoucí pracovníky oddělení a poboček v prostorách MNJ v rozsahu 1x4 hod.

- Úvodní školení pro ostatní pracovníky MNJ v prostorách MNJ v rozsahu 4x4 hod.

Online:

- Školení nástrojů Microsoft 365 v rozsahu 1x2 hod. a vytvoření záznamu pro off-line výuku ve formátu mp4.

- Online konzultace Zeptejte se na cokoli v rozsahu 3x1 hod. pro dodatečnou podporu uživatelů a zodpovězení dotazů.

- Sběr zpětné vazby.

    - Zpracování zpětné vazby a shrnutí pro uzavření adopční kampaně a školení.