Příloha č. 1 Dodatku č. 1 SOD č. 260/2025 Oceněný soupis prací změn závazku

Soupis změn

“VD Sedlec – potápěčské práce“ a “VD Sedlec, výměna česlí na vtocích do SV a závlahového potrubí“ – potápěčské práce 2025“



Celková smluvní cena bez DPH dle SOD 912 101,60 Kč

VD Sedlec – potápěčské práce

VD Sedlec, výměna česlí na vtocích do SV a závlahového potrubí – potápěčské práce

Nová celková smluvní cena bez DPH **909 155,60 Kč**

méněpráce

0,00 Kč -2 946,00 Kč

**VD Sedlec, výměna česlí na vtocích do SV a závlahového potrubí - potápěčské práce MÉNĚPRÁCE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **položka** | **cena bez DPH** | **cena celkem** |
| **Potápěčské práce stavební** | **jednotka** | **počet jednotek** | **cena Kč za jednotku** |
| **Celkem:** |  |  |  |  | **796 592,10** |
| **1** | potápěčské práce prováděné nad hladinou | osobohodin | 172,5 | 1999 | 344 827,50 |
| **2** | potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m | osobohodin | 40 | 2450 | 98 000,00 |
| **3** | potápěčské práce prováděné pod hladinou od 13 m do 40 m | osobohodin |  | 3800 | 0,00 |
| **4** | potápěčské práce prováděné pod hladinou od 40 m | osobohodin |  | 4999 | 0,00 |
| **5** | **Potápěčská technika** | **jednotka** | **počet jednotek** | **cena Kč za jednotku** | **cena celkem** |
| 1 | stavebn í kompresor | den | 4 | 1500 | 6 000,00 |
| 2 | nákladn í přívěs do 3,5 t | den |  | 1000 | 0,00 |
| 3 | min i jeřab | den | 5 | 5000 | 25 000,00 |
| 4 | pracovní člun plast | den |  | 2500 | 0,00 |
| 5 | pracovní člun vč . motoru 115 HP | den |  | 5000 | 0,00 |
| 6 | pracovní člun hliník vč. motoru 40 HP | den |  | 2000 | 0,00 |
| 7 | Lodní motor do 10 HP | den |  | 900 | 0,00 |
| 8 | skládací plovouc í plošina | den |  | 4999 | 0,00 |
| 9 | vysokotlaký vodn í zdroj 400 bar | den |  | 1500 | 0,00 |
| 10 | vysokotlaký vodn í zdroj 700 bar | den |  | 1500 | 0,00 |
| 11 | vysokotlaký vodn í zdroj 200 bar - elektro | den | 2 | 1500 | 3 000,00 |
| 12 | odsávací zařízen í elektro průměr 100 mm | den |  | 1 | 0,00 |
| 13 | odsávací zařízen í vzduchové průměr 100 mm | den | 2 | 1000 | 2 000,00 |
| 14 | odsávac í zařízen í vzduchové průměr 150 mm | den |  | 1000 | 0,00 |
| 15 | výtlačná hadice průměr 100 mm (každých započatých 20 m) | den | 2 | 500 | 1 000,00 |
| 16 | výtlačná hadice průměr 150 mm (každých započatých 20 m) | den |  | 500 | 0,00 |
| 17 | ponorné čerpadlo | den |  | 2000 | 0,00 |
| 18 | speciální přilbová souprava do kontaminované vody | den |  | 1000 | 0,00 |
| 19 | technická souprava pro umělé dýchací směsi NITROX-TRIMIX | den |  | 8999 | 0,00 |
| 20 | elektrocentrála | den | 5 | 900 | 4 500,00 |
| 21 | elektrická svářečka do 600 A | den |  | 499 | 0,00 |
| 22 | elektrická svářečka do 300 A | den |  | 499 | 0,00 |
| 23 | svářecí souprava pod vodu | den |  | 499 | 0,00 |
| 24 | pálic í souprava pod vodu | den |  | 999 | 0,00 |
| 25 | ocelový pracovní ponton | den |  | 3999 | 0,00 |
| 26 | vzduchový vrátek | den |  | 1 | 0,00 |
| 27 | vzduchový otloukač | den |  | 1 | 0,00 |
| 28 | sbíjec í kladivo pod vodou | den | 3 | 1 | 3,00 |
| 29 | vrtac í kladivo pod vodou | den | 3 | 1 | 3,00 |
| 30 | vzduchová bruska pod vodou | den | 3 | 1 | 3,00 |
| 31 | vzduchová vrtačka pod vodou | den |  | 1 | 0,00 |
| 32 | vzduchová řetězová pila | den |  | 1 | 0,00 |
| 33 | jádrová vrtačka s diam . vrtákem, vzduchová UW | den |  | 5000 | 0,00 |
| 34 | jádrová vrtačka s diam . vrtákem, elektrická | den |  | 1000 | 0,00 |
| 35 | fotoaparát pod vodou | den | 5 | 999 | 4 995,00 |
| 36 | videosystém pod vodou | den | 5 | 999 | 4 995,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **51 499,00** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Ostatní** | **jednotka** | **počet jednotek** | **cena Kč za jednotku** | **cena celkem** |
| 1 | zpracování videozáznamu | hod | 1 | 1200 | 1 200,00 |
| 2 | zpracování plánu BOZP | ks |  | 500 | 0,00 |
| 3 | aktualizace plánu BOPZ | ks |  | 500 | 0,00 |
| 4 | ubytován í pracovníků | den |  | 999 | 0,00 |
| 5 | vypracování nálezové zprávy | ks |  | 12000 | 0,00 |
| 6 | doprava | km | 800 | 55 | 44 000,00 |
| **Celkem** |  |  |  |  | **45 200,00** |
| **Materiál** |  |  |  |  |  |
| 1a | mechanická kotva M12 nerez | ks | 4 | 300 | 1200,00 |
| 1b | mechanická kotva M12 nerez | ks | -4,00 | 300,00 | -1 200,00 |
| 2a | česle (8ks), U drážka | kpl | 1,00 | 257 065,60 | 257 065,60 |
| 2b | betonová směs Monocrete PPE TH Rapid | ks | 3,00 | 582,00 | 1 746,00 |
| 3 | betonová směs Monocrete PPE TH Rapid | ks | -3,00 | 582,00 | -1 746,00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Povodí Ohře, státní podnik | Potápěčská stanice, a.s. |

Datum: 16.5.2025 Datum: 15.05.2025

