O B J E D N Á V K A					číslo : 99
	Objednatel			IČO:		00074276	DIČ:	CZ00074276
				Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje
				náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 493/4
				350 02 Cheb					Dodavatel		IČO:	26324105	DIČ:	CZ26324105
				ZIP o.p.s.
	Bankovní spojení					Tomanova 3-5
	Číslo účtu			Anonymizováno
				301 00 Plzeň

	Objednáváme:				ORJ 6000
	u Vás: technické zajištění archeologického výzkumu "Zjišťovací sonda ve vesnické památkové zóně Doubrava" v k. ú. Doubravy u Lipové, obec Lipová. místo: 14/1 k. ú. Doubrava u Lipové druh a rozsah požadovaných činnosti: výkopové práce v sondě 1x archeologický dělník na 2 dny 1x terénní technik na 2 dny předpokládaná výměra: bude se jednat kompletní exkavaci zjišťovací sondy na zaniklém objektu lidové architektury, jedna sonda o rozměrech cca 2 x 1 x 0,5 m zahájení a předpokládaný termín dokončení: zahájení 2. 6. 2025 dokončení 3. 6. 2025 harmonogram: 1. až 2. den: exkavace kulturních souvrství, průběžné třídění nálezů a stratigrafických jednotek 2. den: dočištění, komplexní dokumentace, fotografická, kresebná, zaměření 3. den: lze zakázku fakturovat Cena: 11 306, 24,- Kč včetně DPH Žadatel: Anonymizováno Příkazce operace: Ing. Martina Kubinčan Správce rozpočtu: Anonymizováno

	V
	Dne:	27.05.2025
	Vyřizuje:	Anonymizováno
	Telefon:	Anonymizováno
	E-mail:	Anonymizováno
	Potvrzenou objednávku vraťte na výše uvedenou adresu