Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. SML/0060/23

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“), na akci

SILNICE III/4221: SALAŠ, SESUV

Článek I.

Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Adresa:						K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČO:						70934860

Zastoupen:					Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:		xxxxxxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxxx

E-mail:						xxxxxxx

(dále jako „Objednatel“)

a

DIPONT s.r.o.

Sídlo:						Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27153

IČ:						28693094

DIČ:						CZ28693094

Zastoupení:					Ing. Marta Nováková, jednatelka společnosti

K jednání o technických věcech pověřen(a):		xxxxxxxxx

Tel.:						xxxxxx

E-mail:						xxxx

Bankovní spojení:				KB, a.s., č. účtu: 43-4122780277/0100

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II. – Úvodní ujednání, účel dodatku

- Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 14. 4. 2023 uzavřely „Smlouvu č. SML/0060/23 na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru“, k níž následně dne 11. 9. 2023 uzavřely dodatek č. 1 a dne 10. 6. 2024 uzavřely dodatek č.  2 (dále jen „Smlouva“).

- Vzhledem k tomu, že při realizaci díla dle Smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho dokončení je nutné provést změnu termínů dílčích částí závazků Smlouvy (dle níže uvedené specifikace), uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 3 Smlouvy. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, neboť

- její potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,

- nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- Tento dodatek č. 3 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu potřeby změny termínu dílčí části plnění Smlouvy a termínu plnění inženýrské činnosti. Důvodem je projednávání a zapracování připomínek vlastníka dotčených pozemků, v návaznosti na ukončené soudní řízení o vlastnictví pozemků
p. č. 491 a p. č. 494 v k. ú. Salaš.

Článek III.

Změny Smlouvy

  - Článek IV. „Termíny a místo plnění“, odst. 4.2-4.3, se ruší a nahrazuje novým textem, který zní:

  - Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/PDPS), Kontrolní rozpočet, plán BOZP (ve formátech a počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 30.12.2026.

  - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení nejpozději do 30.12.2026.

3.4    Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 3 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 3 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 3 připojují své podpisy.

- Tato smlouva je uzavřena písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tato smlouva vyhotovena v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tato smlouva vyhotovena v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

Ve Zlíně dne: 20.05.2025					V Ústí nad Labem dne: 26.05.2025

………………………………………...			………………………………………….

Ing. Bronislav Malý					Ing. Marta Nováková

ředitel							jednatelka společnosti