#### *Příloha č. 1 – detailní specifikace, vč. Ceníku*

#### Cena za služby v rámci Rámcové dohody č. 9/24/5600/051 na vyhotovení návrhu podepření mostů NK a záručních prohlídek je celkem **606 500,00 Kč bez DPH.**

Rozklad celkové ceny:

**Návrh podepření mostních objektů:**

**Most X564..1, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..1, P4 – 124 000,- Kč**

**Most X564..2, Jižní spojka, Nadjezd Libušská..2, P4 – 124 000,- Kč**

**Provedení záruční prohlídky u objektů:**

**Most X039..1, Slánská, Slánská..2, P17 – 97 500,- Kč**

**Most X039..2, Slánská, Slánská..2, P17 – 97 500,- Kč**

**Most X043..1, Barrandovský most, Nadjezd nad rampou G..1, P5 – 35 500,- Kč**

**Most X043..2, Strakonická, Nadjezd nad rampou G..2, P5 – 35 500,- Kč**

**Most X525, Bystrá, Bystrá, P19 – 92 500,- Kč**

**Vyhotovení návrhu podepření nosné konstrukce objektu X 564 v rozsahu:**

Projektová dokumentace k realizaci podepření mostních objektů dle doporučení hlavní mostní prohlídky uložené v BMS dne 27.10.24

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze.

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.

Zahájení plnění veřejné zakázky: 14 dnů od podpisu dílčí smlouvy,

Maximální termín odevzdání konceptu díla: **15. 06. 2025**

Maximální termín pro odevzdání finální podoby díla: **30. 06. 2025**

**Záruční prohlídky**

Most X039..1, Slánská, Slánská..2, P17**;** Most X039..2, Slánská, Slánská..2, P17**;** Most X043..1, Barrandovský most, Nadjezd nad rampou G..1, P5**;** Most X043..2, Strakonická, Nadjezd nad rampou G..2, P5**;** Most X525, Bystrá, Bystrá, P19

**Vymezení plnění zakázky:**

Dodavatel zajistí bezkolizní a bezpečný přístup k prohlídkám ložisek vybraných mostních objektů.

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce.

Min. 7 dnů před zahájením prací v terénu (na mostním objektu) musí dodavatel e-mailem informovat zadavatele o začátku provádění prací v terénu.

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na provedení záručních prohlídek, které jsou v přílohách.

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.

Zahájení plnění veřejné zakázky: 14 dnů od podpisu dílčí smlouvy,

Maximální termín odevzdání konceptu díla: průběžná konzultace

Maximální termíny pro odevzdání finální podoby díla:

**Most X039..1, Slánská, Slánská..2, P17**

Maximální termín pro odevzdání finální podoby díla: **31. 08. 2025**

**Most X039..2, Slánská, Slánská..2, P17**

Maximální termín pro odevzdání finální podoby díla: **15. 05. 2025**

**Most X043..1, Barrandovský most, Nadjezd nad rampou G..1, P5**

**Most X043..2, Strakonická, Nadjezd nad rampou G..2, P5**

**Most X525, Bystrá, Bystrá, P19**

Maximální termín pro odevzdání finální podoby díla: **31. 08. 2025**