Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

Ev. č. smlouvy Objednatele: SML-2024-131-VZ Č. j. smlouvy Objednatele: ŘVC/579/2025/OVZ-11 Ev. č. Zhotovitele: 024143A Common Procurement Vocabulary (CPV): 1320000-7, 71220000-6 Přístaviště Uherský Ostroh – zvýšení přístavní kapacity

uzavřený podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „Občanský zákoník“), mezi níže uvedenými stranami a za níže definovaným účelem (dále jen „Dodatek“)

# Úvodní ujednání

## Smluvní strany

### Objednatel:

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: Praha 1, nábř. L. Svobody 1222/12, PSČ 110 15

IČO: 679 81 801

Peněžní ústav: xxxx

Číslo účtu:	xxxx

ID datové schránky: ndn5skh

Adresa elektronické podatelny: xxxx

### (dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel

Obchodní firma: AQUATIS a.s.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 775

Sídlo: Botanická 834/56, Veveří, 602 00 Brno

IČO: 46347526

DIČ: CZ46347526

Peněžní ústav: xxxx

Číslo účtu: xxxx

ID datové schránky: ghccgrc

### (dále jen „Zhotovitel“)

### (Objednatel a Zhotovitel dále společně jako „Smluvní strany“ nebo samostatně jako „Smluvní strana“)

# Zvláštní část

## Předmět Dodatku

### Na základě dohody Smluvních stran, v souladu s ust. čl. 3.20.4 se smlouva o dílo č. SML-2024-131-VZ (ev. č. smlouvy Objednatele), resp. č. 024143A (ev. č. smlouvy Zhotovitele), ze dne 15. 10. 2024 (dále jen „Smlouva“) z důvodů uvedených ve Změnovém listě č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho Příloha č. 1, upravuje takto:

V čl. 2.4 „Doba pro provedení Díla“ se z odstavce 2.4.2.3 vypouští původní text:

„do 30. 5. 2025“

a je v tomto odstavci nahrazen novým textem v tomto znění:

„do 29. 8. 2025“.

### Ostatní ujednání Smlouvy se nemění.

# Obecná část

## Závěrečná ujednání

### Tento Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále.

### Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku, a výslovně identifikuji takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

### Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy, zašle Objednatel. Zhotoviteli bude po uveřejnění Smlouvy v registru smluv zasláno do jeho datové schránky potvrzení o uveřejnění Smlouvy.

### Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:

#### Změnový list č. 1

### Dodatek je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi Smluvními stranami do tohoto Dodatku a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek).

Objednatel

………………………………………………………………….

Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

Ing. Lubomír Fojtů, ředitel

Zhotovitel ………………………………………………………………….

AQUATIS, a.s. xxxxxxxxx, generální ředitel na základě plné moci ze dne 7.1.2025

...................................................................... AQUATIS, a.s. xxxxxxxxx, zástupce generálního ředitele na základě plné moci ze dne 7.1.12025