Smlouva  o  dílo

č. 66 – 1542.6160042ANA

o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění

„Sušice, Sirkařská, Scheinostova-oprava povrchu chodníku“

1.	Smluvní strany :

1.1. Objednatel :	Město Sušice

Nám. Svobody č.p. 138

342 01  Sušice

zastoupený : 	  Bc. Petrem Mottlem,

starostou města

# IČO :	00256129

# DIČ :	CZ00256129

# Bankovní spojení : 	Česká spořitelna, a.s.

č. ú.:                            5070462/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:   Bc. Peter Mottl,

starosta města

ve věcech technických oprávněn k jednání: Ing. Josef Čuba,

investiční technik

(dále jen objednatel)

a

1.2.Zhotovitel:           	EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,                          odd.B, vložka 518

# zastoupený : Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.

# Ing. Jakubem Potočkou, členem představenstva a.s.

IČO:             	   64830551

DIČ:              	CZ64830551

Bankovní spojení : 	Komerční banka a.s., pobočka Praha

č. ú.: 	0142110168/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Josef Matoušek, předseda představenstva  a.s.

Ing. Jakub Potočka  , člen představenstva a.s.

ve věcech technických oprávněn k jednání :

Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí

(dále jen zhotovitel)

- 2 -

  - Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za

objednatele:   Ing. Josef Čuba, investiční technik	                       tel. : 606 621 815

zhotovitele : Antonín Navrátil, hlavní stavbyvedoucí			tel. : 731 601 099

2.	Předmět plnění :

2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení           stavebních prací na akci : „Sušice, Sirkařská, Scheinostova-oprava povrchu chodníku „

  - Rozsah díla je specifikován  přiloženým stavebním rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy.

3.	Čas plnění :

3.1.	zahájení stavebních prací:	       29.9. 2016

dokončení stavebních prací:	do 25.11. 2016

3.2.	 Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci

zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla, bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.

4.	Cena plnění :

4.1.   Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

Oprava chodníku Sirkařská, Scheinostova	       bez DPH                     793 634,26 Kč

sazba DPH   21 %	       155 323,19 Kč

C E L K E M					       včetně DPH                          894 957,45 Kč

4.2.  Cena díla je pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací.

Odsouhlasené  vícepráce/méněpráce,    budou  řešeny dodatkem ke smlouvě.

- 3 –

5.	Fakturace a placení :

  - Po  předání  a  převzetí  dokončeného  díla  vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v

souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury - daňového dokladu se stanoví do 14 dnů ode dne jejího vystavení.

5.2.   Objednatel   prohlašuje,   že  má   zajištěny   potřebné    finanční   prostředky  pro  řádné

financování  dodávky.

6.	 Dodací podmínky :

  - Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.

  - Zhotovitel   provede  dílo  v  technologii  a  výměrách uvedených v přiloženém stavebním rozpočtu.

7.	 Předání staveniště :

  - Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do   23.9..2016.

  - Při  předání  staveniště  předá  objednatel  zhotoviteli  stavební  povolení  v právní moci,

případně ohlášení  stavby  příslušnému stavebnímu  úřadu, pokud je takových   povolení	  třeba.

8. 	  Smluvní pokuty:

  - V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.

  - V   případě   nedodržení  termínu  dokončení  díla  ze  strany   zhotovitele  je  objednatel

oprávněn  požadovat  na  zhotoviteli  smluvní  pokutu  výši 0,05 % z ceny díla za každý

den prodlení.

9.	Záruční podmínky :

  - Záruční doba se stanovuje na dobu :  60 měsíců

  - Zhotovitel zodpovídá  za  to,  že  předmět  díla  dle  této  smlouvy  bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.

  - Zhotovitel  nepřebírá  zodpovědnost  za vady v záruční době vzniklé následnou stavební

činností,  poruchami   inženýrských  sítí,  které nebyly součástí této smlouvy,  stejně tak

na   vady    díla,   způsobené   špatnou   údržbou,    násilným    poškozením  a   na  vady

způsobené živelnými událostmi.

- 4 -

10.	Všeobecná ustanovení :

  - Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení  o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.

  - Ustanovení  této  smlouvy  je  možno  měnit  pouze  písemnou  formou  za  předpokladu            odsouhlasení oběma stranami.

  - Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.

  - Tato smlouva má 4 strany a 2 strany příloh (stavební rozpočet) a je  vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

  - Schváleno Radou města Sušice dne  22.8.2016 , usnesení č. 527    .

V Sušici dne 	19.9.2016		                                                      V Plzni dne 16.9.2016

……………………………………….		       ……………………………………….

Za objednatele  	                    Za zhotovitele

Bc. Petr Mottl       		              Josef Matoušek

starosta města	         předseda  představenstva a.s.

# Ing. Jakub Potočka

člen představenstva a.s.