Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 07.03.2025, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

### Smluvní strany

- Sociální služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizace

Sídlo:       	 		Souhradní 1393, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31

Zastoupené:		Mgr. Martinou Václavíkovou, ředitelkou

IČ: 		       		49559044

DIČ:   			CZ49559044

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 	27-20120217/0100

zapsaná v rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl Pr vložka 861

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Mgr. Martina Václavíková

Ředitelka Sociálních služeb Lipník nad Bečvou, příspěvkové organizace

Email: reditel@socialnisluzby.com

Tel: +420 725 528 761

(dále jen „objednatel“)

a

- ELEKTRO-FLEXI, s.r.o.

Se sídlem:	U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zastoupena:

ve věcech smlouvy	Petr Galda

ve věcech technických	Petr Galda

ve věcech stavby	Ing. Filip Rajhel, 1202244

IČ:	28602340

DIČ:	CZ28602340

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:	123-8357410287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě 44302 C

(dále jen „zhotovitel“)

II.

### Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle smlouvy 
o dílo uzavřené dne 07.03.2025, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

- Z důvodu nepředvídatelných změn při realizaci díla došlo k méně a více pracím a čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH	                                           1 028 500,71 Kč

Sazba DPH                                                       12 %

Výše DPH                                              123 420,09 Kč

Cena celkem s DPH                             1 151 920,80 Kč

- Příloha Dodatku č. 1 je rekapitulace VCP/MP a změnový list.

- Bod III. Termín plnění, harmonogram prací a místo plnění se mění v bodě 1 písm.) Doba realizace díla a termín dokončení: dílo bude dokončeno nejpozději do 30.06.2025.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ujednání

- Tento dodatek bude podepsán elektronicky oprávněnými zástupci smluvních stran. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

V Lipníku nad Bečvou 30.05.2025			V Lutíně dne  29.05.2025

Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………………………………………….		…………………………………………..

Mgr. Martina Václavíková, ředitel	Petr Galda

Cena dle oceněného soupisu prací a dodávek