Dodatek č. 1

k Dílčí smlouvě č. 38

(uzavřené k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů

č. 2023/104 NAKIT)

uzavřené dne 21. 2. 2025 pod č. Objednatele 2025/026 NAKIT (dále jen „Smlouva“)

Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.

se sídlem:	Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00

IČO:	04767543

DIČ:	CZ04767543

zastoupen:	xxx

zapsán v obchodním rejstříku	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení:	xxx

č.ú.:xxx

(dále jako „Objednatel“)

a

Aricoma Systems a.s.

se sídlem:	Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO:	04308697

DIČ:

zastoupena:

CZ04308697

xxx

zapsán v obchodním rejstříku	Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B

11012

bankovní spojení:	xxx

č. ú.: xxx

(dále jen jako „Dodavatel“),

Objednatel a Dodavatel (dále též jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“) uzavírají v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ve spojení s ustanovením čl. 17 odst.17.5 Rámcové dohody na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1”).

- Předmět Dodatku č. 1

  - Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu realizace Plnění, a to s ohledem na absenci odpovídající součinnosti ze strany Objednatele v rámci akceptace Dodavatelem realizovaného Plnění. S ohledem na uvedenou skutečnost se Smluvní strany dohodly na posunutí termínu Plnění.

  - Smluvní strany se tak dohodly, že znění ustanovení čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se celé ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„3.1 	Dodavatel je povinen dodat Fázi č. 1 nejpozději do 15 týdnů od účinnosti Smlouvy, Fázi č. 2 nejpozději do sedmi týdnů od podpisu Akceptačního protokolu Fáze č. 1.“

  - Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

- Závěrečná ustanovení

  - Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.

  - Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán v souladu s platnou právní úpravou.

  - Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne: _______________ | V dne: ________________ |
| --- | --- |

| ______________________________ | ________________________________ |
| --- | --- |
| xxx xxx | xxx xxx |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | Aricoma Systems a.s. |