**Dodatek č. 1**

**k Dílčí smlouvě č. 38**

**(uzavřené k Rámcové dohodě na podporu provozu a rozvoje informačních systémů**

**č. 2023/104 NAKIT)**

uzavřené dne 21. 2. 2025 pod č. Objednatele 2025/026 NAKIT (dále jen „**Smlouva**“)

**Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p.**

se sídlem: Kodaňská 1441/46, Praha 10, Vršovice, 101 00

IČO: 04767543

DIČ: CZ04767543

zastoupen: xxx

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 77322 bankovní spojení: xxx

č.ú.:xxx

(dále jako **„Objednatel“**)

 a

**Aricoma Systems a.s.**

se sídlem: Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

IČO: 04308697

DIČ:

zastoupena:

CZ04308697

xxx

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě pod spisovou značkou B

11012

bankovní spojení: xxx

 č. ú.: xxx

(dále jen jako **„Dodavatel“**),

Objednatel a Dodavatel (dále též jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ a společně jako „**Smluvní strany**“) uzavírají v souladu s ustanovením čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ve spojení s ustanovením čl. 17 odst.17.5 Rámcové dohody na podporu provozu a rozvoje informačních systémů č. 2023/104 NAKIT níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**”).

1. **Předmět Dodatku č. 1**
	1. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava termínu realizace Plnění, a to s ohledem na absenci odpovídající součinnosti ze strany Objednatele v rámci akceptace Dodavatelem realizovaného Plnění. S ohledem na uvedenou skutečnost se Smluvní strany dohodly na posunutí termínu Plnění.
	2. Smluvní strany se tak dohodly, že znění ustanovení čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy se celé ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

„*3.1 Dodavatel je povinen dodat Fázi č. 1 nejpozději do 15 týdnů od účinnosti Smlouvy, Fázi č. 2 nejpozději do sedmi týdnů od podpisu Akceptačního protokolu Fáze č. 1.*“

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.
1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv, tj. splněním zákonné podmínky stanovené § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
	2. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán v souladu s platnou právní úpravou.
	3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly na celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | V dne: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| xxxxxx | xxxxxx |
| Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. | Aricoma Systems a.s. |