DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

1. Objednatel:	Město Havlíčkův Brod

580 61  Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 57

statutární zástupce: Zbyněk Stejskal, starosta města

IČO: 00267449

dále jen objednatel

2. Zhotovitel:	Marek Vácha

Nad Příhonem 2743, 58001 Havlíčkův Brod

IČO: 73664537				 dále jen zhotovitel

- I.

Město Havlíčkův Brod a Marek Vácha uzavřeli smlouvu o dílo. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „Hřiště pro plážový volejbal Šmolovy“ podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Luboš Duben a za podmínek dohodnutých ve smlouvě o dílo.

- II.

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je dohoda o změně ceny díla a termínu realizace díla z důvodu změny rozsahu díla – realizace zpevněné plochy.

- III.

- Změna ustanovení článku 2, bod 2

2. Termín pro dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla 	15. července 2025

IV.

Změna ustanovení článku 3

Cena díla dle dodatku č. 2:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH		657 229,15 Kč

Navýšení dle dodatku č. 2			163 779,68 Kč

Celkem bez DPH				821 008,83 Kč

DPH						172 411,85 Kč

Cena celkem vč. DPH		          		993 420,68 Kč

V.

Ostatní údaje ze smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Dodatek smlouvy je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů osobami oprávněnými za smluvní strany jednat.

- Uzavření dodatku bylo schváleno v radě města dne 26. května 2025 usnesením č. 384/25.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že Město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

Za objednatele 						Za zhotovitele

………………………………….…………….                          	     ………………………………………………….

Zbyněk Stejskal                                                                      Marek Vácha

starosta města Havlíčkův Brod