|  |  |
| --- | --- |
|  | **SMLOUVA O DÍLO** |

KADOV, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA- SO 101 - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV A CHODNÍK PODÉL  
SILNICE II/353

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Článek 1**  **Smluvní strany** |
| **Objednatel:** | **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace** |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava |
| zastoupený: | **Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace** |

Osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech Smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 00090450 |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen **objednatel**)

|  |  |
| --- | --- |
| a  **Zhotovitel:** | **COLAS CZ, a.s.** |
| se sídlem: | Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 |
| zastoupený: | **Ing. Vítem Weselým, manažerem regionu Vysočina, na základě PM** |

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO: | 26177005 |
| DIČ: | CZ2617700 |

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (dále jen OZ), se řídí tímto zákonem a uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek 2

Předmět plnění

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést stavbu a další nezbytné práce na svůj náklad a nebezpečí, podle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy (dále jen plnění) **„KADOV, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA- SO 101 - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV A CHODNÍK PODÉL SILNICE II/353“** a nabídky ze dne 28.05.2025 a zároveň závazek objednavatele převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu stanovenou touto smlouvou.

**Článek 3**

**Cena za plnění**

1. Celkový finanční objem plnění podle čl. 2 této smlouvy o dílo činí dle cenové nabídky

**Cena bez DPH 165 172,00 Kč**

**Cena celkem s DPH 199 858,12 Kč**

1. Tato cena zahrnuje veškeré náklady spojené s předmětem smlouvy, tj. cenu díla, případné projektové dokumentace a dalších souvisejících nákladů. Tato cena je konečná, nepřekročitelná pro daný předmět smlouvy.
2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.

**Článek 4**

**Místo plnění, předání a převzetí zboží**

* 1. Místo plnění: **KADOV, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA, SILNICE II/353.**

Předání: **Kadov, silnice II/353.**

* 1. Zhotovitel je povinen v místě plnění, předat plnění osobě pověřené převzetím s „Předávacím protokolem“ ve dvojím vyhotovení řádně vyplněným a označený číslem smlouvy, který podepíše osoba pověřená převzetím služby. Jedno vyhotovení zůstává objednateli, druhé vyhotovení zhotoviteli.
  2. Osoby oprávněné k předání a převzetí zboží (oprávněné jednat ve věcech plnění) jsou uvedeny v příloze A2 smlouvy. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že změna uvedených osob oprávněných jednat ve věcech plnění bude oznamována jednostranným písemným sdělením a není potřeba na jejich změnu uzavřít dodatek ke smlouvě.

**Článek 5**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel je povinen dodat dílo následovně:

a) Předání díla: **do 31.7.2025**

**Článek 6**

**Platební podmínky**

1. Zhotovitel po předání díla v souladu s touto smlouvou je povinen vystavit fakturu a do 5 (pěti) pracovních dnů doporučeně objednateli odeslat za dodané dílo ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího doručení a povinně, v souladu s OZ a zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
2. Zhotovitel je povinen fakturu a doklady - „Předávací protokol“ apod. - označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Toto vrácení se musí stát do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví poskytovatel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.

Článek 7

Záruky kvality

**7.1** Záruka na předmět plnění dle čl. 2 je **36 měsíců.** Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí plnění objednatelem. Reklamace a záruky uplatňuje objednatel přímo u zhotovitele.

Článek 8

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním ve výši 0,2 % za každý i započatý den prodlení z ceny plnění, nejvýše však do celkové ceny za plnění.
2. Objednatel je povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
3. Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 9

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání předmětu díla, na které s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.
2. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.
3. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto smlouvou, realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V rámci plnění předmětu díla se tedy bude zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat tak, aby zohledňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno poskytovatelem či jeho poddodavatelem. Zhotovitel je povinen po dobu trvání smlouvy, na vyžádání objednatele, předložit čestné prohlášení, v němž uvede jmenný seznam všech svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly dílo v uplynulém období. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že

všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné právní úpravy. Zároveň je zhotovitel, na vyžádání objednatele, povinen předložit čestné prohlášení o včasném a úplném plnění veškerých svých závazků vůči poddodavatelům, jejichž prostřednictvím dílo realizuje. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je objednatel oprávněn poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností zhotovitele, a to i přímo u pracovníků vykonávajících dílo, přičemž poskytovatel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

1. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím pověřenou osobou podle přílohy č. 2 této smlouvy. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na objednatele v okamžiku, kdy je dílo, které je předmětem plnění této smlouvy předáno v souladu s **čl. 4.**
2. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či

dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

1. Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:
2. fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
3. právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
4. fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.
5. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy Zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v odst. 9.5. a 9.6. této smlouvy.

Článek 10

Závěrečná ustanovení

1. Plnění této smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.
2. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
4. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu, a to oběma smluvními stranami).
5. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojují své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
6. Tato smlouva nabývá **platnosti** dnem podpisu oběma smluvními stranami a **účinnosti** dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
7. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním této smlouvy v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha A1 Cenová nabídka Zhotovitel

Příloha A2 Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Vít Weselý

**Datum:** 2025.05.30 13:2732 +02'00'

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.06.02 08:35:47 +02'00'

Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina COLAS CZ, a.s.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kamene, do lože z kameniva těženého tloušťky 50 mm- bez dodání kostek |  |  |  |
| 010 | 010 | Ošetření pracovní spáry- zálivka/spára | 30,000000 m | 21% |  |
| 011 | 011 | D+M horská vpust 1500/900/1350 ze ztraceného bednění- komplet | 1,000000 KPL | 21% |  |
| 012 | 012 | Mříž na horskou vpust-komplet | 1,000000 KPL | 21% |  |
|  |  | Součet za Objekt: 003 - KSÚSV- úprava odvodnění | | 165 172,00 | 199 858,12 |
|  |  | CELKEM Objekt: 003 - KSÚSV- úprava odvodněni |  | 165 172,00 | 199 858,12 |
|  | I | Celkem zaokrouhleno |  | 165 172,00 | 199 858,12| |

591211111R00 Kladení dlažby z kostek drobných z

009

22,500000 M2

21%

COLAS CZ, a.s.

CENOVÁ NABÍDKA

Stránka 1 *1*1

28.05.2025

Příloha A1

Měna: Kč

Poř. Kód

Popis

Množství M.j.Cena/m.j. Cena celk. DPH Celkem s DPH

Stavba: 251120175N - KADOV, AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA- SO 101 - AUTOBUSOVÝ ZÁLIV A CHODNlK PODÉL SILNICE II/353

Objekt: 003 - KSÚSV- úprava odvodněni

001

919735112R00 Řezání stávajících krytů nebo

podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm

30,000000 M

21%

002

003

122201101R00 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do100m3

162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4. na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

31,500000 M3

31,500000 M3

004

564861111

Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm. tloušťka po zhutnění 200 mm

45,000000 M2

005

56713211

Podklad z kameniva zpevněného cementem SC C8/10. tloušťka po zhutnění 200 mm

39,000000 M2

006

917862114R00 Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 25/30

30,000000 M

007

59217472R

obrubník silniční materiál beton; I =

1000.0 mm; š = 150.0 mm; h = 250.0 mm; barva šedá

30,000000 KUS

008

916111001

Osazeni dvouřádku z kostek kamenných do betonu s boční opěrou- bez dodání kostek

30,000000 m

21%

21%

21%

21%

21%

21%

21%

SP 003 ,1/1

Příloha A2

**Údaje, které jsou součástí ujednání a nebudou zveřejněny v Registru smluv:**

**Objednatel:**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace**

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| Technických: | , vedoucí VO Žďár nad Sázavou |
|  | tel: , e-mail: @ksusv.cz |

**Zhotovitel:**

COLAS CZ, a.s.

Číslo účtu:

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

|  |  |
| --- | --- |
| Technických: | Stavbyvedoucí: Jméno:  tel.: + |