Okrajová 1469/2a

36 01 Havířov – Podlesí

Tel.: 596 411 301

7

E-mail: info@promos-trading.cz

IČO: 62362089 / DIČ: CZ62362089

Časový a finanční harmonogram „MŠ Bruntál, U Rybníka 3 – Rekonstrukce kuchyně –

Gastrotechnologie“

Harmonogram prací akce „MŠ Bruntál, U Rybníka 3 – Rekonstrukce kuchyně –

Gastrotechnologie“

Zahájení plnění I.:

1

.Den

Odpojení stávající technologie, její odvoz, ekologická likvidace, uskladnění stávající

technologie

Zahájení plnění II.

. – 12. den

1

Návoz technologie, nerezových prvků, Instalace zařízení na připravené instalační místa,

instalace nerezového nábytku do kuchyně a výdejen dle PD.

1

3-14.den

Dokončovací práce, zaškolení personálu, předání hotové zakázky

Vypracoval dne 10.4 2025

Jakub Sedláček

Obchodní ředitel, jednatel

PROMOS trading spol. s r.o.

Okrajová 1469/2a

7

36 01 Havířov – Podlesí

Mobil: +420 603 571 360

E-mail: jsedlacek@promos-trading.cz

Web: www.promos-trading.cz

E-shop: www.gastro-obchod.com

PROJEKCE, PRODEJ, MONTÁŽ A SERVIS GASTROZAŘÍZENÍ

1