Dodatek č.2

ke SmlouvĚ o dílo uzavřené dne 8.10.2024

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

- Domov Odry, příspěvková organizace

se sídlem:	Hranická 410/56, 742 35 Odry

zastoupena:	Ing. Pavlínou Koláčkovou, ředitelkou organizace

IČO:	48804894

DIČ:	CZ48804894 neplátce DPH

bankovní spojení:	UniCredit Bank a.s.

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

- Ing. Pavlína Koláčková, tel.: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

- INTOZA, s.r.o.

se sídlem:	Varšavská 1866/103, 709 00 Ostrava-Hulváky

zastoupena:	Tomášem Závadou, jednatelem

IČO:	25873261

DIČ:	CZ25873261

bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	xxxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn.C 23847

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

- Pavel Gelnar, tel.: 725 210 852

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 8.10.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících se stavbou označenou jako „Požárně bezpečnostní řešení objektů Domova Odry“.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací a méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k řádnému a kvalitnímu dokončení díla.

- Při výkopových prací bylo zjištěno, že stávající dešťová kanalizace je ve špatném technickém stavu a je potřebné změnit trasu napojení dešťových svodů. Dále z důvodu montáže nových výplní otvorů a rozšíření stavebních otvorů je nutné instalovat nová otopná tělesa, odpovídající šířky. Dále z důvodu nového řešení pilotového založení a dle statického výpočtu je potřeba změnit provedení výztuže základové desky. Při provádění vyzdívek výtahové šachty bylo zjištěno, že pro kotvení vodítek výtahu ve dvou úrovních, bude potřeba provést ztužení v podobě záměny zdiva za betonové tvárnice, do kterých se budou vodítka výtahu kotvit. S ohledem na orientaci budovy na jižní a západní stranu, kdy ve slunečných dnech dosahuje teplota velmi vysokých teplot, bude na základě požadavku objednatele doplněna stínící technika.

- Rozsah víceprací je blíže specifikován v souhrnném rozpočtu a změnovém listu č. 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí			 247 192,55 Kč bez DPH

- Cena sjednaných méněprací činí		- 44 767,80 Kč bez DPH

- Hodnota změny dodatku celkem		202 424,75 Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy a dodatku č.1, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu méněprací. S ohledem na rozsah víceprací a méněprací se text v čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	   13 662 406,87 Kč

DPH 12 %		   1 639 488,82 Kč

Cena včetně DPH		          15 301 895,69 Kč

IV.
Závěrečná ujednání

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 8.10.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1:	Změnový list  č. 3 a 4

Příloha č. 2:	Rozpočty VCP a MP

| V Odrách dne viz el. podpis ……………………………………. za objednatele Ing. Pavlína Koláčková ředitelka |  | V Ostravě dne viz el. podpis ………………………………………. za zhotovitele Tomáš Závada jednatel |
| --- | --- | --- |