CENOVÁ NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

" Knihovna města Ostravy, příspěvková organizace

název akce:

Sanace stropní konstrukce nad 1.NP "

Stupeň: ZSPD - Změna stavby před dokončením

GP: ARPIK OSTRAVA

Datum: 30.4.2025

Zpracoval: Ing. Jaroslav Mikulín, ředitel společnosti, prokurista autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| označ. |  | cena |
| 1 | Projekční práce - ZSPD - dle vyhlášky 499/2006 Sb. |  |
|  | A. Průvodní zpráva, B. Souhrnná technická zpráva, C. Situace | 24 000 Kč |
| D.1.1 Architektonicko-stavební řešení | 80 000 Kč |
| D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení stavby | 12 000 Kč |
| D.1.4.D Silnoproud - umělé osvětlení pro KHS | 20 000 Kč |
| D.1.4.E Slaboproud - elektrická požární signalizace pro HZS | 20 000 Kč |
| Rozpočet stavby | 12 000 Kč |
| Celkem část 1 |  168 000 Kč |
| 2 | Inženýrská činnost |  |
|  | Inženýrská činnost pro společné povolení - zahrnuje projednání PD s dotčenými orgány, zajištění nabití právní moci na rozhodnutí- v ceně nejsou obsaženy: majetkoprávní smlouvy, správní poplatky ze strany stavebního úřadu |  30 000 Kč |
| Celkem část 2 |  30 000 Kč |
| Celková cena bez DPH |  198 000 Kč |
| DPH 21% |  41 580 Kč |
| Celková cena včetně DPH |  239 580 Kč |

Termíny zpracování:

Koncept ZSPD - do 1,5 měsíce od podpisu SOD / dodatku k SOD / objednávky

Inženýrská činnost - předpoklad získání stanovisek k PD od dotčených orgánů do 1 měsíce od předání konceptu ZSPD na IČ Čistopis ZSPD - do 14 dní od získání stanovisek

Nabídková cena neobsahuje:

správní poplatky (ze strany stavebního úřadu), majetkoprávní smlouvy, průzkumy správní poplatky bude nutné uhradit z vaší strany na základě výzvy, ze strany stavebního úřadu

Fakturace:

po předání konceptu ZSPD - 80% z ceny díla DÚSP (po rozeslání PD na dotčené orgány) po předání čistopisu ZSPD - 20% z ceny díla DÚSP (po podání PD na stavební úřad) inženýrská činnost - 100% z ceny díla IČ po nabytí právní moci ZSPD případné úpravy fakturačních podmínky dle dohody před podpisem SOD

Poznámka:

Cenová nabídka je platná 3.měsíce