Rámcový přehled

Stavebně provozní návrh / Architektonický návrh interiéru

IN-HUB Jeseník

Objednatel:

Název

IČO

Adresa

Město Jeseník

00302724

Masarykovo nám. 167/1, 790 01 Jeseník

Zhotovitel:

Název

IČO

Adresa

Otáhal Miloslav Group s.r.o.

17779481

Prokopa Holého 294/36, Bělidla, 779 00 Olomouc

|  | Předmět práce |
| --- | --- |
| Jedná se o architektonický návrh IN-HUBu v obci Jeseník. Řešeným objektem bude pasáž Slovan, konkrétně 3NP. Cílem je vytvořit HUB, který bude svým prostředím i náplní podporovat podnikatelské a inovační prostředí, udrží mladé talenty v regionu a podpoří je k dalšímu růstu. Design návrhu bude navazovat na předchozí návrhy IN-HUBů v kraji, se zapracováním regionálních specifik Jesenicka. Součástí bude prověření stavebně provozního návrhu, jehož autorem je Ing. arch. David Zatloukal. |  |
| Předpokládané členění průběhu prací |  |
| 0. Digitalizace řešeného prostoru do 3D modelu |  |
| 1. Stavebně provozní návrh |  |
| 1.1. | Prověření a analýza zadání, přípravy projektu, upřesnění představ klienta |
| 1.2. | Stavebně dispoziční úpravy |
| 1.3. | Prověření normativních požadavků |
| 1.4. | Rozmístění zařizovacích předmětů |
| 1.5. | Ergonomie prostoru |
| 2. Architektonický návrh interiéru |  |
| 2.1. | Zpracování konceptu a skic |
| 2.2. | Výkresová dokumentace - půdorysy, pohledy na jednotlivé stěny, |
| 2.3. | Barevné a materiálové řešení |
| 2.4. | Zpracování technického popisu - zpráva |
| 2.5. | koncepční řešení atypických prvků |
| 2.6. | Vizualizace interiéru |
| 2.7. | Předběžný cenový odhad |

| Předpokládaný harmonogram prací |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Označení |  | Zahájení | Ukončení |
| 0 | Digitalizace do 3D modelu | 6 / 2025 | 7 / 2025 |
| 1 | Stavebně provozní návrh | 7 / 2025 | 8 / 2025 |
| 2 | Architektonický návrh interiéru | 8 / 2025 | 9 / 2025 |

|  | Cena |  |
| --- | --- | --- |
| 0 | Digitalizace do 3D modelu | 10 000 Kč |
| 1 | Stavebně provozní návrh | 60 000 Kč |
| 2 | Architektonický návrh interiéru | 90 000 Kč |
|  | Celkem bez DPH | 160 000 Kč |

CENA NEZAHRNUJE

Požadavky objednatele nebo třetích subjektů vznesené v průběhu projektových činností

Doprava účtována samostatně a připočtena k platbě č.2. 10kč/km

PRŮBĚH PLATEB

1) Při dokončení a odsouhlasení části 0+1

2) Při dokončení a odsouhlasení části 2

| 70 000 | Kč |
| --- | --- |
| 90 000 | Kč |

S návrhem souhlasí

Zhotovitel	Objednatel