| OBJEDNÁVKA č. OBJ-2025-129 Číslo jednací: ŘVC/654/2020/ORE-60 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odběratel: | Ředitelství vodních cest ČR | Dodavatel: | Contract management, a.s. |
| Adresa: | Nábřeží L. Svobody 1222/12 | Adresa: | Pujmanové 1753/10a, Nusle, 140 00 Praha 4 |
|  | 110 15 Praha 1 |  |  |
| IČ: | 67981801 | IČ: | 05306035 |
| DIČ: | CZ67981801 | DIČ: | CZ05306035 |
|  | Není plátce DPH |  |  |
| Bankovní spojení: | xxxx | Bankovní spojení: | xxxx |
| Číslo účtu: | xxxx | Číslo účtu: | xxxx |
| Tel.: | xxxx | Tel.: | xxxx |
| E-mail: | xxxx | E-mail: | xxxx |
| ### Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) |  | Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 21757 |  |

| Objednáváme u Vás: Zajištění expertního ekonomického posouzení, zastavené stavby ,,Přístaviště Mělník“. Posouzeny budou veškeré podklady doložené zhotovitelem k vyčíslení jeho nároků, včetně dodatečně dodaných podkladů i úvodní posouzení a specifikace chybějících dokladů, sepis výzvy zhotoviteli k doložení těchto chybějících dokladů a přezkoumání i dodatečně dodaných dokladů zhotovitelem na základě výzvy. Samotné expertní posouzení bude v souladu s podmínkami FIDIC, pravidly a metodikami SFDI i Ministerstva dopravy a dále dne platných právních předpisů. Expertní posouzení může být v budoucnu použito jako soudní důkaz pro posouzení, zda jsou jednotlivé dílčí nároky uplatněné zhotovitelem oprávněné a řádně prokázané. Mělník - odstoupení Zhotovitele od smlouvy - investor ŘVC. Pořadové číslo; Druh vyčíslovaných nákladů; Výše nákladů zhotovitele. Obecné studium podkladů - Zvláštní podmínky, předmět nároku, úvodní posouzení a specifikace chybějících dokladů; -. -; Náklady na Bankovní záruku a pojištění; -. XX01; Náklady na BZ dle Pod-čl. 4.4. XX01.1; Náklady na BZ za zálohu dle Pod-čl. 11.9. XX02; Pojištění díla. XX03; Pojištění odpovědnosti. Náklady na Zařízení staveniště. XX04; Zařízení staveniště. Náklady na správní režii. XX05; Výpadková Správní režie. Náklady na ušlý zisk. XX06; Ušlý zisk. Náklady na výrobní režii. XX07-XX08; Výkon práce Stavbyvedoucího. XX09-XX10; Výkon práce Přípraváře. Škoda dle Pod-čl. 12.4 SoD. XX11.1; Příslušenství Zhotovitele. XX11.2; Škoda - nárok subdodavatele. Přiměřený zisk. XX12; Přiměřený zisk. Ostatní typy nákladů. XX13.1; Elektromateriál. XX13.2; Náklady na publicitu. XX13.3; Náklady na uskladnění Daleb. Celkem; 18 412 563,40 Kč. V přílohách 1 až 4 je uveden podrobnější popis nárokovaných položek pro nacenění poptávky Objednatel vybranému uchazeči předá kompletní již známe podklady. |
| --- |
| Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného . Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky xxxx Fakturu spolu s předávacím protokolem zašle Dodavatel elektronicky do datové schránky Odběratele ID: ndn5skh Předpokládaná cena celkem je 423 000,- Kč bez DPH 511 830,- Kč vč. DPH |  |
| Platební podmínky: |  |
| Termín dodání: | 31.8.2025 |
| Datum vystavení: | 19.5.2025 |
| Fakturace | Faktury zasílejte do datové schránky ŘVC ČR, IDDS: ndn5skh, případně e-mailem na xxxx. Ve faktuře prosím uveďte číslo objednávky ŘVC ČR. |

Plnění bude financováno ze státního rozpočtu, globální položka „Investiční akce s RN do 100 mil. Kč“, číslo ISPROFOND 500 554 0002, Přístaviště Mělník č. projektu 521 553 0005.

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.

Vystavil: 			Schvaluje:

xxxx	Ing. Lubomír Fojtů

ORE	ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:

xxxx

Správce rozpočtu

Akceptace dne: 30.05.2025