**Statutární město Havířov, 736 01 Havířov, Svornosti 86/2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Odbor: | 03-Odbor školství a kult. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Havířov: | | | 02.06.2025 |  | | |
|  |  | | | |  | |
|  |  | PC System spol. s r.o. | | |  |  | |
|  |  | Opletalova 608/2 | | |  |  | |
|  |  | 73601 Havířov | | |  |  | |
|  |  | | | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNÁVKA č:** | **0085/OSK/25** |

Žádám o dodání - provedení

|  |  |
| --- | --- |
| Množství | Druh zboží |
| Objednáváme u Vás **instalaci datových sítí v MŠ ČSA** dle PD zpracované projekční kanceláří KAPEGO projekt s.r.o. v 11/2024 za nabídkovou cenu 245 761,00 Kč bez DPH (297 370,81 Kč s DPH). Realizace 11.08.2025 - 29.08.2025. Záruka na dílo 60 měsíců.  Podmínky realizace: Zhotovitel je povinen bezpečně zajistit prostory stavby (včetně používaného materiálu a pracovního nářadí) a zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů v prostoru staveniště. Práce budou prováděny s ohledem na přerušení provozu MŠ. Po celou dobu stavby povede zhotovitel stavební deník a bude provádět fotodokumentaci. Pro účely kontroly zhotovitelem prováděného díla se budou konat kontrolní dny. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla bude objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení. Dílo musí splňovat kvalitativní požadavky definované příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými technickými normami vztahujícími se k předmětu díla. V případě vad a nedodělků vytčených při přejímacím řízení bude uplatněna 10% pozastávka z celkové ceny díla vč. DPH, která bude proplacena až po odstranění vad a nedodělků.  Platební podmínky: Cenu za dílo je zhotovitel oprávněn vyfakturovat po dokončení a protokolárního předání dokončeného díla, přičemž daňový doklad odešle zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů od předání dokončeného díla.  Splatnost daňového dokladu (faktury) 30 dnů. Daňový doklad (faktura) musí kromě náležitostí stanovených platnými právní předpisy obsahovat i tyto údaje: - označení plátce: statutární město Havířov  Odbor školství a kultury  Svornosti 86/2, 736 01 Havířov – Město - označení zhotovitele a čitelné jméno a příjmení vystavitele faktury a jeho podpis - bankovní spojení  - odkaz na číslo objednávky - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (dle uvedení v objednávce)  Doručení faktury zhotovitel provede některým z těchto způsobů: a) v elektronické podobě do datové schránky 7zhb6tn b) v listinné podobě na podatelnu MMH  Oprávněný zástupce objednatele: - ve věcech smluvních: XXXXX, vedoucí odboru školství a kultury  - ve věcech technických: XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury, tel.: XXXXX,  e-mail: xxxxx@havirov-city.cz nebo XXXXX, investiční referent odboru školství a kultury, tel.: XXXXX, e-mail: xxxxx@havirov-city.cz. | |
|  | |
| Objednatel (obec) není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a u plnění nebude uplatněn | |
| režim přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH v platném znění. | |
|  | |

Doručení faktury proveďte buď v elektronické podobě do datové schránky objednatele ID 7zhb6tn, nebo v listinné podobě na podatelnu sídla objednatele.

**Na faktuře uveďte číslo a datum této objednávky**

Bankovní spojení: XXXXX, číslo účtu: XXXXX

IČO: 00 29 74 88

DIČ: CZ 00 29 74 88

Telefon: XXXXX

|  |  |
| --- | --- |
|  | XXXXX  vedoucí odboru školství a kultury |

*Potvrzení objednávky: e-mailem 4. 6. 2025*

*Za správnost: XXXXX, investiční referent OŠK*

*Havířov dne 4. 6. 2025*