# SMLOUVA O DÍLO č. 052/2007/2017

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Firma:						Statutární město Přerov

Sídlo:						Bratrská 709/34, 750 11 Přerov

Právní forma:					801-obec

Zastoupená:					Mgr. Omarem Teriaki

IČO:						00301825

DIČ:						CZ00301825

Bankovní spojení:				Česká spořitelna Přerov, a.s.

Číslo účtu:					27-1884482379/800

Telefon:						724209542

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:	 	Mgr. Omar Teriaki

Oprávněn jednat ve věcech technických:	 	Mgr. Omar Teriaki

e-mail:						omar.teriaki@prerov.eu

dále jen jako objednatel

a

Firma:						EMOS spol. s r.o.

Sídlo:						Šířava 295/17, 750 02 Přerov

Zastoupená:					Ing. Miroslav Fikr - jednatel společnosti

IČO:						190 14 104

DIČ:						CZ19014104

Bankovní spojení:				ČS a.s. Přerov

Číslo účtu:					1881858369/0800

Telefon:						581 261 262

Email:						lupacm@emos.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1167

oprávněn jednat ve věcech smluvních:	p. Miroslav Lupač – ředitel TS

oprávněn jednat ve věcech technických:	p. Ing Zdeněk Fanta

dále jen jako zhotovitel

V případě změny údajů v předcházejících bodech této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala informovat o ní průkazným způsobem bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu.

I.

Předmět plnění smlouvy (dále jen dílo)

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a montáž:

„Dodávku a montáž 4 ks venkovních IP kamer a jejich propojení přes optickou síť společnosti NejTV a.s. do datové místnosti MP Přerov“.

2. Bližší specifikace předmětu plnění a jeho ceny jsou určeny přílohou č. 1, která tvoří nedílnou součástí této smlouvy.

II.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH:				497 796 Kč

DPH 21%	ze základu 497 796			104 538 Kč

Cena díla celkem s DPH: 							        602 334 Kč

III.

Platební podmínky a fakturace

1. Celková cena díla bude zaplacena objednatelem do 30 dnů ode dne převzetí díla objednatelem na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného zhotovitelem. Faktura musí mít všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu § 28 odstavce 2 zákona č. 235/2004 Sb. Pro účely DPH se za den uskutečnění zdanitelného plnění považuje datum předání a převzetí díla uvedené na předávacím protokolu. Zhotovitel nepožaduje po objednateli poskytnutí zálohy.

IV.

Doba a místo plnění díla

1. Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění:

- termín zahájení prací na díle: 		do 2 pracovních dnů od podpisu smlouvy

- termín dokončení díla:		do 14 dnů od podpisu smlouvy

2. Místo plnění předmětu smlouvy: Městská policie Přerov, nám. T.G. Masaryka 80/1, 75002 Přerov

V.

Základní podmínky provádění díla

1. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu při provádění díla. Zhotovitel je povinen odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty způsobené jeho pracemi.

2. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil nedostatky vzniklé vadným plněním a dílo prováděl řádným způsobem.

3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla překážky na straně objednatele, které znemožňují provedení předmětu díla dohodnutým či vhodným způsobem, je povinen oznámit to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhnout mu změnu díla či změnu postupu v provádění díla. Do dosažení dohody o změně je zhotovitele oprávněn jednostranně provádění díla přerušit a lhůta pro plnění předmětu díla dle článku IV. neběží a termín dokončení dle IV/1 se prodlužuje o dobu trvání těchto překážek.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat předmět díla určený dle čl. I této smlouvy v místě provedení díla po jeho dokončení objednateli.

2. Po zhotovení předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele k jeho předání a převzetí v místě provedení díla. O průběhu a výsledku vlastního předání sepíší strany předávací protokol. Pokud nebude dílo vykazovat vady bránící řádnému užívání díla, je objednatel povinen dílo převzít.

VII.

Vlastnické právo k zhotovené věci a nebezpečí škody na ní

1. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele až dnem zaplacení celkové ceny díla.

2. Nebezpečí škody na předmětu díla přechází na objednatele dnem převzetí předmětu díla.

VIII.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel ručí za to, že předmět díla bude po dobu 24 měsíců od jeho převzetí objednatelem způsobilý ke smluvenému účelu a zachová si po tuto dobu smluvené vlastnosti a funkce. Záruka se nevztahuje na vady způsobené neodbornou manipulací, zásahem třetí osoby, běžným opotřebením, nedodržení předepsaných servisních prohlídek a revizí, živelnou pohromou či vyšší mocí.

2. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady vzniklé v záruční době a to maximálně v délce 10 kalendářních dnů od nahlášení závady.

3.  V případě nemožnosti splnění povinnosti dle podmínek čl. VIII/2, dodavatel zajistí adekvátní náhradní kamerový bod po dobu opravy, jinak platí obdobné sankční ujednání dle bodu X.1.

IX.

Závazky objednatele podmiňující plnění zhotovitele

1. Veškerá správní rozhodnutí, stanoviska, vyjádření apod. podmiňující provádění díla /např. stavební povolení v případě montáže, souhlas vlastníků dotčených nemovitostí s umístěním předmětu díla apod./ zajistí objednatel a na požádání je předloží zhotoviteli.

2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli místo plnění předmětu díla ke dni zahájení prací na díle dle čl. IV/1 této smlouvy.

Předání pracoviště do tohoto termínu je podstatná povinnost, na jejímž splnění je závislé včasné splnění závazku zhotovení díla.

3. Objednatel je povinen poskytovat při provádění díla zhotoviteli potřebnou součinnost, zejména nesmí klást zhotoviteli žádné právní a faktické překážky v provádění a dokončení díla a bránit zaměstnancům zhotovitele ve vstupu do objektů a na místa dotčené plněním předmětu díla. Objednatel po celou dobu provádění díla rovněž odpovídá za to, že průběh plnění předmětu díla zhotovitelem nebude narušováno neoprávněnými zásahy třetích osob.

X.

Sankční ujednání

1. V případě nepředání díla do data dle čl. IV/1 bude za každý den prodlevy účtovaná smluvní pokuta ve výši 500,- Kč bez DPH. V případě uplatnění smluvní pokuty bude celková cena krácena o danou smluvní pokutu. Pokud zadavateli vznikne v souvislosti s pozdní realizací či nerealizací finanční škoda ve formě krácení finanční dotace MVČR, a to v jakékoli výši, zavazuje se zhotovitel tuto finanční újmu uhradit zadavateli do 30 dnů od rozhodnutí o krácení dotace.

2. V případě prodlení objednatele s placením ceny díla dle čl. III/1 této smlouvy je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení.

XI

Závěrečná ujednání

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

2. V ostatním se na práva a povinnosti smluvních stran z této smlouvy použijí ustanovení občanského zákoníků.

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva byla sepsána bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas s uveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.

5. Počet příloh:	1. Cenová nabídka

V Přerově dne

…………………………………	………………………………………….

Za objednatele		Za zhotovitele

Příloha č. 1. smlouvy o dílo č. 052/2007/2017

| položka |  | cena/ks | počet | cena celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spectra Enhanced,30x zoom, čirá, Plné rozlišení HD 1080p se 60 snímky za sekundu a s WDR 130 dB Připojení pouze jedním kabelem (HPOE, PoE+) Defog mode (odstranění mlhy) Plná podpora analýzy Pelco Podpora 32 GB SD karty Funkce úpravy obrazu – Vivid mód 5 způsobů vyvážení bílé 30x optický zoom ONVIF Profile S a Profile G |  | 88 724 | 2 | 177 448 |
| Spectra Enhanced,20x zoom, čirá, Plné rozlišení HD 1080p se 60 snímky za sekundu a s WDR 130 dB Připojení pouze jedním kabelem (HPOE, PoE+) Defog mode (odstranění mlhy) Plná podpora analýzy Pelco Podpora 32 GB SD karty Funkce úpravy obrazu – Vivid mód 5 způsobů vyvážení bílé 20x optický zoom ONVIF Profile S a Profile G |  | 78 646 | 2 | 157 292 |
| Konzola na zeď pro kamery Pelco Spectra |  | 2 469 | 4 | 9 876 |
| HPoE zdroj až 75W |  | 5 220 | 4 | 20 880 |
| Úprava stávajícího držáku kamery |  | 2 500 | 2 | 5 000 |
| Kabeláž systému |  | 3 400 | 4 | 13 600 |
| Demontáž stávající kamery |  | 1 100 | 3 | 3 300 |
| Bezdrátový propoj + napájení |  | 8 000 | 1 | 8 000 |
| Připojení kamery do SW Digifort MP Přerov |  | 1 500 | 4 | 6 000 |
| Optické IP převodníky, vč. Patchcordů a napájení |  | 6 200 | 2 | 12 400 |
| Montáž, nastavení kamery | 500 Kč/hod | 500 | 98 | 49 000 |
| Instalační materiál, lišty, trubky |  | 35 000 | 1 | 35 000 |
| Celkem bez DPH |  |  |  | 497 796 Kč |
| DPH 21% ze základu |  | 497 796 Kč |  | 104 538 Kč |
| Celkem včetně DPH |  |  |  | 602 334 Kč |

………………………………………	………………………………………….

Za objednatele 		   Za zhotovitele