Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (stavba)

č. :  3019H1240003 ze dne 11.9.2024 a dodatku č. 1 ze dne 11.11.2024

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333,       DIČ CZ75032333,

(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)

se sídlem:               Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:           Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých

Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú.: 300003-60039011, VS: (číslo smlouvy)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

tel.: XXXXXXXXXX            e-mail: XXXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	   XXXXXXXXXX, ředitel

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	   XXXXXXXXXX, investiční referent

(dále jen „objednatel“)

a

ŠVIHOVEC s.r.o.

zapsaný/á v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, v oddíle C, vložka 25561

se sídlem :                          K Valše 50/25, 321 00  Plzeň-Litice

IČO :  29111838,               DIČ : CZ29111838

Zastoupený :                     XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXX

###### Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	   XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	           XXXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo a dodatek č. 1

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany dne 11.9.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.11.2024 (dále jen „smlouva“).

Článek II.

Změna smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že smlouva se mění takto:

- V čl. II. odst. 1. se mění bod a) dodatku č. 1. a nově zní takto:

- Doba pro dokončení Díla: …………………………………………………….…………  do 30.9.2025

- (Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla z důvodů pokračující topné sezóny v jarních měsících roku 2025)

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po dvouch

totožných vyhotoveních.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

|  | V Českých Budějovicích dne : 27. 5. 2025 ………………………………………….. (podpis Objednatele) Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. ředitel NPÚ ÚPS v Českých Budějovicích | V Plzni dne : 23. 5. 2025 ………………………………………….. (podpis Zhotovitele) XXXXXXXXXX jednatel f. ŠVIHOVEC s.r.o. |
| --- | --- | --- |