DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ NA ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB

č. SD/2024/1156

1.

Smluvní strany

Objednatel	Zhotovitel

Statutární město Jablonec nad Nisou	Název firmy: Milan Jelínek

IČO: 00262340	IČO: 13117173

DIČ: CZ00262340	DIČ: CZ5506182132

Mírové náměstí 3100/19, Jablonec nad Nisou	Adresa: Vlastibořice 60, Sychrov

PSČ: 466 01	PSČ: 468 01

Číslo účtu: 121451/0100	Číslo účtu: 605894203/0300

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou	Bankovní ústav: ČSOB

Kontaktní osoba: Radka Poprová	Kontaktní osoba: Milan Jelínek

Tel.: 483 357 165	Tel.: 603 495 825

e-mail: poprova@mestojablonec.cz	e-mail: stromy.jelen@seznam.cz

2.

Předmět dodatku č. 1

Předmětem této Smlouvy na zajištění služeb je realizace veřejné zakázky:

„Úprava lesoparku Kokonín, Jablonec nad Nisou – ošetření dřevin“.

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke Smlouvě na zajištění služeb ev. č. Objednatele č. SD/2024/1156 uzavřené dne 18.10.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami.

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu Smlouvy pojednaný v ustanovení článku II. Předmět Smlouvy a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění termín plnění pojednaný v ustanovení článku III. Termín plnění, i cena služby pojednaná v ustanovení článku IV. Cena a platební podmínky, výše uvedené Smlouvy.

Rozsah předmětu Smlouvy se na základě zhotovitelem provedené odborné kontroly – vyhodnocení aktuálního stavu posuzovaných dřevin dle Smlouvy, rozšiřuje o ošetření 23 ks dřevin definovaných v příloze tohoto dodatku č. 1.

Ostatní ujednání článku II. zůstávají beze změny v platnosti.

3.

Změna článku III. Termín plnění

Původní termín plnění ve Smlouvě na zajištění služeb v tomto znění:

Termín plnění:    nejpozději do 14.04.2025

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

Termín plnění:    nejpozději do 09.06.2025

4.

Změna článku IV. Cena a platební podmínky

Ustanovení Smlouvy, čl. IV. Cena a platební podmínky, odstavec 1. se mění takto:

Původní cena – text odstavce 1) ve Smlouvě na zajištění služeb v tomto znění:

- Cena za předmět plnění:    358 800 Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

- Cena za předmět plnění:    461 400 Kč (zhotovitel není plátcem DPH)

Jedná se o navýšení ceny o 102 600 Kč.

Ostatní ujednání odstavce, resp. článku IV. zůstávají beze změny v platnosti.

5.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy na zajištění služeb ev. č. Objednatele SD/2024/1156 uzavřené dne 18.10.2024 mezi výše uvedenými smluvními stranami, včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).

- Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení Smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

- Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Smluvní strany souhlasí s tím, že tento dodatek Objednatel zveřejní na svém profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně všech jejích příloh, případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení v plném rozsahu.

- Smluvní strany berou na vědomí, že Statutární město Jablonec nad Nisou či jím zřízené/založené osoby jsou povinnými subjekty dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a výslovně souhlasí, že tento dodatek může být zveřejněn jako poskytnutá informace v souladu a postupem podle citovaného zákona.

- Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

- Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6    odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Plnění předmětu tohoto dodatku poskytnuté před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy. To neplatí v případě, pokud je smlouva sepsána elektronicky a podepsána zaručenými elektronickými podpisy.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Přílohy:

- Soupis dřevin k dodatečnému ošetření

Jablonec nad Nisou, dne 30.05.2025	Jablonec nad Nisou, dne 30.05.2025

Za objednatele:                                                                        Za zhotovitele:

......................................................                                  	…………………………….……………

Jaroslav Bernat           	Milan Jelínek

vedoucí odboru investic

......................................................

Ing. Pavel Sluka

vedoucí oddělení přípravy a realizace investic

Za věcnou správnost:

Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení přípravy a realizace investic