PROJEKTOVÝ ATELIER

PRO ARCHITEKTURU A POZEMNÍ STAVBY, spol. s r.o.

Bělehradská 199/70

120 00  Praha 2

IČ:  45308616                    DIČ:  CZ45308616                      EMAIL: xxx                 TEL: xxx

NPÚ, ÚOP v Ústí nad Labem

Podmokelská 1/15

400 07 Ústí nad Labem

– Krásné Březno

V Praze 7. 5. 2025

Název akce:	         SZ Krásný dvůr – západní, boční křídlo

stavebně technický a mykologický průzkum vodorovných 				         dřevěných konstrukcí a krovů

Zakázkové číslo:      034 009 025 01

Rozsah:

1)    Kontrola stavu krovu na středním křídle

2,3) Západní boční křídlo

- 2.nadzemní podlaží – podlaha

- 3. nadzemní podlaží – podlaha, stropní konstrukce

- krov

Rozsah projektové činnosti

Pro zaměření a následnou prohlídku i odběr vzorku musí objednatel zajistit rozkrytí nášlapných vrstev až na nosnou konstrukci podlahy a stropu. Rozkrytí obkladu okenních nik.V krovu je nutné odkrýt pozednici a spodní konce krokví.

A) Zaměření polohy a profilu podlahových i stropních trámů, vykreslení skladeb podlah, ověření rozsahu poškození.

B) Průzkum mykologický a na výskyt dřevokazného hmyzu (realizace soudní znalec) Postup:

- Prohlídka na místě

- Pořízení a popis fotodokumentace

- Odběr a zpracování vzorků

- Znalecký posudek, který zahrnuje popis stavu, zhodnocení stavu dřeva a rozsahu a druhu poškození, návrh oprav a ochrany dřeva proto škůdcům a proti ohni

- Zpracování půdorysů

C)Základní návrh postupu a posouzení únosnosti podlah

Cena:		78.000,- Kč + DPH

Termín:	5 – 6 týdnů

Vyhotovení:	2 x papírová verze

2 x digitální verze

Poddodavatelé:

Mykologický krůzkum:

Ing. Ivana Horová

Adresa znalecké kanceláře: Dominova 2466, 158 00 Praha 13, IČ 16911067,

Telefon: xxx

Stavebně konstrukční část:

Ing. Pavel Haščyn

Tel  xxx autorizace: 0000380

Ing. Pavel Roubal

E-mail:xxx

S pozdravem

Ing. arch. Tomáš Šantavý