JDK Dopravní a železniční stavby s.r.o. Revoluční 762/13, Praha 111 00

IČO: 24724009 DIČ: CZ24724009

| Váš dopis značky / ze dne | č. j. / spisová značka | datum | vyřizuje / telefon / e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SNPCS 03519/2025 | 27.05.2025 |  |
|  | OBJ 2025/LS/23 |  |  |

Dodatek č. 1 k objednávce č.j. 03341/2025 ze dne 21.05.2025:

Prodloužení termínu provedení díla_Havarijní oprava kanalizační šachty vodního toku Dlouhá Bělá

Z důvodu neočekávaného průběhu počasí, kdy se prakticky každodenně vyskytují výrazné dešťové srážky, je nezbytné prodloužit plánovaný termín provedení havarijní opravy, a to do 13. 6. 2025. Havarijní oprava jímky spočívá zejména v betonování poškozených částí kanalizační šachty, kterou protéká vodní tok Dlouhá Bělá. S ohledem na skutečnost, že průběh vodního toku nelze žádným technickým způsobem odklonit, není možné výše uvedené betonování realizovat jiným způsobem, než v době normálního průtočného stavu, což z důvodu zvýšených dešťových srážek nebylo ve stanoveném termínu možné.

Termín provedení díla se prodlužuje do 13.06. 2025

Současně žádáme o písemné potvrzení naší objednávky (postačí e-mailem), která bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejněna.

Břetislav Jemelka

vedoucí oddělení péče o les