Dodatek č. 2

ke smlouvě o údržbě aplikačního software a technické pomoci ze dne 28. 12. 2018

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Poskytovatel:			HIPPO, spol. s r.o.

sídlo:				Žabovřeská 72/12, Pisárky, 603 00 Brno

IČ:       			15528561

zastoupený:			Ing. Petrem Hájkem, jednatelem

(dále jako „poskytovatel“)

a

Objednatel: 			Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice

sídlo:				Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

IČ:				00673552

DIČ:				CZ00673552

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví – zřizovací listina ze dne 25. 6. 2014, č. j. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupený: 		            	MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

objednatel a poskytovatel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“,

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu právní jistoty objednatele v případě, že bude ukončena uzavřená smlouva o údržbě aplikačního software a technické pomoci ze dne 28. 12. 2018, ve znění dodatku č. 1 (dále také jako „servisní smlouva“).

Článek I.

Exitový plán, součinnost při realizaci exitového plánu a migrace dat

- V případě jakéhokoliv ukončení servisní smlouvy je poskytovatel povinen poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle servisní smlouvy či jejich části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli nevznikla újma (škoda), související
s přechodem poskytování plnění dle servisní smlouvy na nového poskytovatele informačního systému (typicky vzešlého z budoucího zadávacího řízení na nemocniční informační systém); v případě, že by novým poskytovatelem informačního systému byl poskytovatel, aplikuje se toto ustanovení jen v rozsahu, v jakém určí objednatel. Poskytovatel se zavazuje předmětnou součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který po něm lze spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností objednatelem nebo objednatelem určenou třetí osobou.

- Za tím účelem je objednatel oprávněn za trvání účinnosti servisní smlouvy požádat
o vypracování dokumentace, vymezující způsob provedení součinnosti dle odst. 1. tohoto článku (dále jako „exitový plán“), a to nejdříve 6 měsíců před ukončením závazku ze servisní smlouvy nebo potom kdykoli v průběhu doby před okamžikem ukončení závazku ze servisní smlouvy.

- Exitový plán bude vymezovat způsob ukončení provozu systému IS HIPPO či přechodu objednatele na jiný informační systém, odpovídající analýzu rizik, jejich zhodnocení a návrh jejich eliminace, harmonogram činností a jednotlivých kroků. Exitový plán podléhá písemné akceptaci objednatele.

- Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli plnou součinnost při realizaci opatření součinnosti navržených v exitovém plánu poskytovatelem a akceptovaným objednatelem pro zajištění kontinuity fungování systému IS HIPPO v případě realizace exitového plánu a jeho výstupů. Poskytovatel se výslovně zavazuje poskytovat součinnost při realizaci exitového plánu formou konkrétní činnosti, provádění opatření a poradenství kompetentních osob, které jsou jeho zaměstnanci. V případě, pokud by předmětné osoby nebyli zaměstnanci poskytovatele, podléhá jejich nasazení na provedení součinnosti opatření exitového plánu předchozímu písemnému souhlasu objednatele.

- Smluvní strany se dohodly, že po písemné výzvě doručené objednatelem poskytovateli provede poskytovatel nejpozději k datu ukončení servisní smlouvy migraci dat způsobem, ve formátu, a struktuře a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

- Poskytovatel bere na vědomí, že písemnou výzvu k migraci dat není povinen objednatel učinit, v takovém případě migrace dat neproběhne. Smluvní strany se výslovně zavazují k poskytnutí vzájemné potřebné součinnosti při migraci dat.

Článek II.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění specifikovaná v článku I. tohoto dodatku
je stanovena následovně:

  - za vypracování exitového plánu ve formě jednorázového poplatku splatného
po objednatelem akceptovaném vypracování exitového plánu ve výši 100.000,-- Kč bez DPH (slovy sto tisíc korun českých),

  - za poskytování součinnosti při provádění opatření exitového plánu ve formě
dle předmětného ustanovení článku I. tohoto dodatku je cena stanovena na základě skutečného počtu provedených a akceptovaných člověkohodin objednatelem, a to ve výši 1.500,-- Kč za každou započatou člověkohodinu, maximálně však ve výši 550.000,-- Kč bez DPH (slovy pět set padesát tisíc korun českých),

  - za migraci dat je cena stanovena na základě skutečného počtu provedených
a akceptovaných člověkohodin objednatelem ve výši 1.500,-- Kč za každou započatou člověkohodinu, maximálně však ve výši 1.950.000,-- Kč bez DPH (slovy jeden milion devět set padesát tisíc korun českých).

- Za poskytnuté plnění dle odst. 1. tohoto článku vystaví poskytovatel objednateli fakturu – řádný daňový doklad, který se zavazuje doručit objednateli nejpozději do třetího dne příslušného kalendářního měsíce, a to elektronicky na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx.

- K účtovaným částkám uplatňuje poskytovatel daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Úhrada bude provedena na účet zhotovitele, který bude uveden na faktuře.

- Veškeré účetní doklady (daňové doklady, faktury, storno, dobropisy nebo jiné doklady) musí odpovídat platné účetní a daňové legislativě ČR a dále budou obsahovat číslo smlouvy objednatele.

Článek III.

- Smluvní strany se dohodly, na úpravě ustanovení čl. III odst. 6 věty druhé servisní smlouvy takto:

Cena těchto prací bude stanovena dle aktuálně platného ceníku, který je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku “Ceník prací nezahrnutých do plnění servisní smlouvy“

- Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení servisní smlouvy se nemění.

Článek IV.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží
po jednom. Alternativně může být dohoda vyhotovena v elektronické podobě, kdy každá
ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané uznávaným elektronickým podpisem s časovým razítkem oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

Příloha č. 1 – způsob, formát a struktura migrace dat

Příloha č. 2 – ceník prací nezahrnutých do plnění servisní smlouvy

V Brně dne 4. 6. 2025				V Horních Beřkovicích dne 4. 6. 2025

za poskytovatele:					za objednatele:

| _______________________________ Ing. Petr Hájek jednatel (podepsáno elektronickým podpisem) | _______________________________ MUDr. Jiří Tomeček, MBA ředitel (podepsáno elektronickým podpisem) |
| --- | --- |