**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o údržbě aplikačního software a technické pomoci ze dne 28. 12. 2018**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

**Poskytovatel: HIPPO, spol. s r.o.**

sídlo: Žabovřeská 72/12, Pisárky, 603 00 Brno

IČ: 15528561

zastoupený: Ing. Petrem Hájkem, jednatelem

(dále jako „poskytovatel“)

a

**Objednatel:** **Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice**

sídlo: Podřipská 1, Horní Beřkovice, PSČ: 411 85

IČ: 00673552

DIČ: CZ00673552

státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím ministerstva zdravotnictví – zřizovací listina ze dne 25. 6. 2014, č. j. MZDR 32618/2014-2/FIN, ve znění změn provedených Opatřením ministerstva zdravotnictví ze dne 8. 9. 2022, č. j. MZDR 24237/2022-1/OPŘ

zastoupený: MUDr. Jiřím Tomečkem, MBA, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

objednatel a poskytovatel dále také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“,

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu právní jistoty objednatele v případě, že bude ukončena uzavřená smlouva o údržbě aplikačního software a technické pomoci ze dne 28. 12. 2018, ve znění dodatku č. 1 (dále také jako „servisní smlouva“).

**Článek I.**

**Exitový plán, součinnost při realizaci exitového plánu a migrace dat**

1. V případě jakéhokoliv ukončení servisní smlouvy je poskytovatel povinen poskytnout objednateli nebo objednatelem určené třetí osobě maximální nezbytnou součinnost za účelem plynulého a řádného převedení činností dle servisní smlouvy či jejich části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli nevznikla újma (škoda), související  
   s přechodem poskytování plnění dle servisní smlouvy na nového poskytovatele informačního systému (typicky vzešlého z budoucího zadávacího řízení na nemocniční informační systém); v případě, že by novým poskytovatelem informačního systému byl poskytovatel, aplikuje se toto ustanovení jen v rozsahu, v jakém určí objednatel. Poskytovatel se zavazuje předmětnou součinnost poskytovat s odbornou péčí, zodpovědně v rozsahu, který po něm lze spravedlivě požadovat, a to do doby úplného převzetí takových činností objednatelem nebo objednatelem určenou třetí osobou.
2. Za tím účelem je objednatel oprávněn za trvání účinnosti servisní smlouvy požádat  
   o vypracování dokumentace, vymezující způsob provedení součinnosti dle odst. 1. tohoto článku (dále jako „exitový plán“), a to nejdříve 6 měsíců před ukončením závazku ze servisní smlouvy nebo potom kdykoli v průběhu doby před okamžikem ukončení závazku ze servisní smlouvy.
3. Exitový plán bude vymezovat způsob ukončení provozu systému IS HIPPO či přechodu objednatele na jiný informační systém, odpovídající analýzu rizik, jejich zhodnocení a návrh jejich eliminace, harmonogram činností a jednotlivých kroků. Exitový plán podléhá písemné akceptaci objednatele.
4. Poskytovatel je povinen poskytnout objednateli plnou součinnost při realizaci opatření součinnosti navržených v exitovém plánu poskytovatelem a akceptovaným objednatelem pro zajištění kontinuity fungování systému IS HIPPO v případě realizace exitového plánu a jeho výstupů. Poskytovatel se výslovně zavazuje poskytovat součinnost při realizaci exitového plánu formou konkrétní činnosti, provádění opatření a poradenství kompetentních osob, které jsou jeho zaměstnanci. V případě, pokud by předmětné osoby nebyli zaměstnanci poskytovatele, podléhá jejich nasazení na provedení součinnosti opatření exitového plánu předchozímu písemnému souhlasu objednatele.
5. Smluvní strany se dohodly, že po písemné výzvě doručené objednatelem poskytovateli provede poskytovatel nejpozději k datu ukončení servisní smlouvy migraci dat způsobem, ve formátu, a struktuře a za podmínek dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
6. Poskytovatel bere na vědomí, že písemnou výzvu k migraci dat není povinen objednatel učinit, v takovém případě migrace dat neproběhne. Smluvní strany se výslovně zavazují k poskytnutí vzájemné potřebné součinnosti při migraci dat.

**Článek II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že cena za plnění specifikovaná v článku I. tohoto dodatku  
   je stanovena následovně:
   1. za vypracování exitového plánu ve formě jednorázového poplatku splatného  
      po objednatelem akceptovaném vypracování exitového plánu ve výši **100.000,-- Kč** bez DPH (slovy sto tisíc korun českých),
   2. za poskytování součinnosti při provádění opatření exitového plánu ve formě  
      dle předmětného ustanovení článku I. tohoto dodatku je cena stanovena na základě skutečného počtu provedených a akceptovaných člověkohodin objednatelem, a to ve výši **1.500,--** Kč za každou započatou člověkohodinu, maximálně však ve výši **550.000,--** Kč bez DPH (slovy pět set padesát tisíc korun českých),
   3. za migraci dat je cena stanovena na základě skutečného počtu provedených  
      a akceptovaných člověkohodin objednatelem ve výši **1.500,--** Kč za každou započatou člověkohodinu, maximálně však ve výši **1.950.000,--** Kč bez DPH (slovy jeden milion devět set padesát tisíc korun českých).
2. Za poskytnuté plnění dle odst. 1. tohoto článku vystaví poskytovatel objednateli fakturu – řádný daňový doklad, který se zavazuje doručit objednateli nejpozději do třetího dne příslušného kalendářního měsíce, a to elektronicky na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx.
3. K účtovaným částkám uplatňuje poskytovatel daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Úhrada bude provedena na účet zhotovitele, který bude uveden na faktuře.
5. Veškeré účetní doklady (daňové doklady, faktury, storno, dobropisy nebo jiné doklady) musí odpovídat platné účetní a daňové legislativě ČR a dále budou obsahovat číslo smlouvy objednatele.

**Článek III.**

1. Smluvní strany se dohodly, na úpravě ustanovení čl. III odst. 6 věty druhé servisní smlouvy takto:

***Cena těchto prací bude stanovena dle aktuálně platného ceníku, který je obsahem přílohy č. 2 tohoto dodatku “Ceník prací nezahrnutých do plnění servisní smlouvy“***

1. Smluvní strany stvrzují, že ostatní ustanovení servisní smlouvy se nemění.

**Článek IV.**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží  
   po jednom. Alternativně může být dohoda vyhotovena v elektronické podobě, kdy každá  
   ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané uznávaným elektronickým podpisem s časovým razítkem oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v informačním systému veřejné správy „Registr smluv“.

**Příloha č. 1** – způsob, formát a struktura migrace dat

**Příloha č. 2** – ceník prací nezahrnutých do plnění servisní smlouvy

V Brně dne 4. 6. 2025 V Horních Beřkovicích dne 4. 6. 2025

za poskytovatele: za objednatele:

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Ing. Petr Hájek**  jednatel  *(podepsáno elektronickým podpisem)* | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **MUDr. Jiří Tomeček, MBA**  ředitel  *(podepsáno elektronickým podpisem)* |