Smlouva o dílo

(dle §2586 a násl. zák. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění)

Článek I.

Smluvní strany

Marek Šimkovský

XXX,

IČ: 04856279

Bankovní spojení: XXX

Kontaktní e-mail:

XXX

(dále jen zhotovitel)

a

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

HaDivadlo

Zelný trh 294/9, Brno 602 00,

IČ: 004 009 21

OR: spisová značka Pr 29 vedená u Krajského soudu v Brně

Bank. spojení: XXX

zastoupená: MgA. Janem Búrikem, ředitelem organizace

(dále jen objednatel)

Článek II.

Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je vytvoření webových stránek HaDivadla včetně poskytnutí souvisejících služeb (dále „dílo“) dle níže uvedeného popisu.

1.1 Základní požadavky:

- Responzivní design

- Přístupnost (struktura nadpisů, sémantické značky, popisky obrázků)

- Redakční systém

- 2 plnohodnotné jazykové mutace (čeština, angličtina)

- Základní zabezpečení a dostupnost (podpora HTTPS a IPv6)

- Konzultace a školení se zaměstnanci HaDivadla

- Systém na prodej vstupenek není součástí zakázky (viz integrace služeb)

1.2 Orientační struktura nového webu a rozsah práce:

- Titulní stránka

- Aktuality/blog

- Program

  - Kalendářové zobrazení

  - Možnost filtrace

  - Archiv proběhlých akci

- Předplatné

- Repertoár

  - Stránky aktuálních inscenací (14 ks)

- Sezóna

  - Stránka aktuální sezóny s provázaností na repertoár

  - Stránky starších sezón s možností doplnit historický repertoár (10 ks)

(naplnění historického obsahu není součástí dodávky)

- Lidé

  - Herci

  - Vedení

  - Zázemí

- Informace o divadle

  - Obecné informace o divadle

  - Informace o nákupu vstupenek

  - Informace o vzdělávacích programech

  - Informace o Klubu mladého diváka

  - Informace o sponzoringu

  - Informace pro přátelé a sponzory divadla

- Kontakt

  - Kontaktní informace a mapa

Celkový rozsah bude podobný současnému webu https://www.hadivadlo.cz.

Detailní nastavení ve smyslu výše popsané orientační struktury bude upřesňováno v průběhu tvorby webových stránek.

1.3 Konzultace a školení

- Zhotovitel před započetím prací na webu absolvuje setkání s vedením HaDivadla, aby mu mohlo osobně upřesnit strukturu a jejich vizi fungování webu (strategický workshop v rozsahu 1,5 „osobodne“, tzn. 12 hodin).

- Zhotovitel absolvuje individuální rozhovory s jednotlivými členy vedení CED/HaDivadla (cca 4 rozhovory v celkovém rozsahu 2,5 „osobodnů“, tzn. 20 hodin).

- Zhotovitel po implementaci grafického designu absolvuje další setkání s vedením HaDivadla pro získání zpětné vazby (workshop revize skic v rozsahu 2 „osobodnů“, tzn. 16 hodin).

- Zhotovitel v rámci projektového řízení zaškolí personál HaDivadla v základních činnostech v redakčním systému.

1.4 Design

- Zhotovitel zhotoví kompletní design webu s ohledem na grafický manuál dodaný objednatelem.

1.5 Redakční systém

Web bude opatřen redakčním systémem, ve kterém bude možné měnit a přidávat jednotlivé stránky a vhodným způsobem měnit menu a strukturu webu. Redakční systém musí být rovněž schopen vkládat a pracovat s multimediálním obsahem (obrázky, video, zvuk).

1.6 Multimediální obsah

Web a redakční systém umožní vkládat kromě obrázků i video a zvuk a nahrávat přílohy (např. PDF soubory).

1.7 Integrace služeb

- Integrace vstupenkového systému GoOut - provede technická podpora GoOutu v součinnosti se Zhotovitelem

- Integrace přihlašovacího formuláře pro Ecomail – provede Zhotovitel

- Integrace Google Analytics – provede Zhotovitel

1.8 Služby třetích stran

Zhotovitel pro provoz webových stránek využije platformu Webflow. Přitom musí být zohledněny následující požadavky:

- Systém Webflow vyhovuje všem aktuální potřebám Objednatele. Zhotovitel doporučuje Objednateli při práci ve Webflow fotky převádět do formátu AVIF, videa vkládat přes Youtube nebo jinou službu třetích stran.

- Výchozí nastavení webových stránek bude odpovídat zde popsané navrhované funkčnosti a technickým parametrům webu ze strany zhotovitele. Pokud Objednatel během užívání webu z vlastního rozhodnutí tyto parametry přesáhne, za zvýšené náklady na služby třetích stran nese odpovědnost Objednatel.

- Pokud se ukáže, že výchozí nastavení webu je v rozporu se základními provozními potřebami Objednatele dle seznámení s jeho aktuálním webem a zohledněním přiměřené rezervy, budou náklady přesahující níže uvedenou kalkulaci služeb třetích stran po dobu 24 měsíců od předání hotového díla hrazeny Zhotovitelem, a to s výjimkou zvýšení ceny při nezměněném rozsahu služeb z rozhodnutí třetích stran.

- Kalkulace nákladů na služby třetích stran – dle aktuálního ceníku Webflow:

    - Business plan: 		39 USD

    - Lokalizace: 		29 USD

    - 200 GB dat navíc: 	80 USD

    - Cena za 24 měsíců: 	3 552 USD

- Třetí strana uchovává data v režimu předání osobních údajů do zahraničí (mimo EU) založeném na rozhodnutí o odpovídající ochraně - osobní údaje předány na základě rozhodnutí orgánu Evropské unie – viz níže (EU – U.S. Privacy Shield) - PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí (oznámeno pod číslem C(2016) 4176). Jako zvláštní nástroj k zajištění odpovídající úrovně ochrany osobních údajů i po jejich předání příjemci do Spojených států amerických vytvořila Evropská komise společně s vládními orgány Spojených států amerických systém „štítu soukromí“ („Privacy Shield“). Na adrese https://www.privacyshield.gov/list je k nalezení seznam organizací s aktivním členstvím v programu EU – U.S. Privacy Shield.

1.9 Technická podpora

- Zhotovitel odpovídá za technické chyby vzniklé v souvislosti s běžným provozem webu po dobu jednoho roku, které odstraní v režimu záručního servisu

- Reakční doba řešení ohlášeného technického problému musí být maximálně následující pracovní den

- Postup vytvoření díla dle nabídky zhotovitele musí vést k naplnění předmětu smlouvy ve vymezení dle čl. II, odst. 1 této smlouvy. Postup uvedený v nabídce zhotovitele je následující:

- Strategický workshop

- Interní rozhovory

- Návrh informační architektury

- Skici (mobil)

- Workshop revize skic

- Grafika webu

- Webflow

- E-publishing

- Projektové řízení

Článek III.

Termín plnění

- Zhotovitel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje předávat výstupy v následujících termínech:

- Realizace strategického workshopu a individuálních rozhovorů, analýza výchozího stavu: do 15.6. 2025

- Předání funkčního prototypu webových stránek vč. návrhu struktury:		do 15. 7. 2025

- Spuštění části webu s programem (předpoklad integrace Goout):			do 30. 7. 2025

- Spuštění webu (vč. integrace zbývajících služeb): 					do 8. 9. 2025

- Zaškolení personálu Objednatele: 							do 30. 9. 2025

Článek IV.

Cena a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za vytvoření díla celkovou částku 490 000,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát tisíc korun českých). Zhotovitel není plátce DPH.

- Platba bude rozdělena do platebních milníků v návaznosti na čl. III Smlouvy:

  - 100 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. a)

  - 150 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. b)

  - 100 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. c)

  - 100 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. d)

  - 40 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. e)

- Vždy po dokončení příslušné části díla dle předchozího odstavce provede zhotovitel vyúčtování formou daňového dokladu – faktury, který musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem a objednatel ho uhradí v řádném termínu splatnosti.

- Cena dle odst. 1 tohoto článku musí být konečná a zahrnovat všechny součásti dodávky, práci (vč. příprav), náklady na dopravu a další související náklady.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Smlouva může být ukončena vzájemnou dohodou smluvních stran, nebo odstoupením od smlouvy v případě závažného porušení povinností stanovených touto smlouvou, nebo z důvodů stanovených zákonem.

- Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Změny a doplňky této smlouvy mohou být prováděny pouze formou písemného dodatku ke smlouvě po souhlasu obou smluvních stran.

- Smluvní strany se zavazují řešit případné spory vzájemnou dohodou.

- Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné ani za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Ke smlouvě se váže povinnost jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí bez výhrad s uveřejněním této smlouvy v registru smluv, při dodržení podmínek stanovených zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Smlouvu zašle do registru smluv objednatel.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy přečetly, s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

Článek VI.

Všeobecné obchodní podmínky

- Otázky, které nebyly výslovně upravené se řídí podle obchodních podmínek (dostupných na www.simkovsky.cz/podminky.html), se kterými obě strany výslovně souhlasí a jsou s nimi seznámené.

- Práva a povinnosti, výslovně touto smlouvou neupravené, se řídí platnými právními předpisy a ustanoveními občanského zákoníku.

| V Brně dne 26. 5. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marek Šimkovský |  | CED, p. o. |
| (zhotovitel) |  | MgA. Jan Búrik, ředitel |
|  |  | (objednatel) |