- Dodatek č.1

- ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2025 dle §2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Číslo smlouvy zhotovitele:	Číslo smlouvy objednatele:

- I. SMLUVNÍ STRANY

- Objednatel: 	Název:  město Nová Paka

Sídlo: Dukelské náměstí č. p. 39, 509 24 Nová Paka

IČ: 00 271 888, DIČ: CZ00271888

Zastoupený: Pavel Bouchner, starostou města

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka Nová Paka

Číslo účtu: 1160158389/0800

### Zhotovitel:	Název: Jan Vávra

Sídlo: Raisova 496, 468 41 Tanvald

IČ: 63185016, DIČ: CZ xxxxxxxxx

Zastoupený: Janem Vávrou

Zapsaná v OR vedeném       soudem v      oddíl      , vložka 	Úřad  příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: MěÚ Tanvald

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.

Číslo účtu: 4466838524/0600

Ve smluvních věcech jedná

za objednatele: 	Pavel Bouchner, starosta města

za zhotovitele: 	Jan Vávra,

- V technických věcech jedná

- za objednatele: 	xxxxxxx vedoucí majetkového odboru

- tel.: xxxxxx, mobil: xxxxxx

za zhotovitele: 	Jan Vávra,

II. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 14.05.2025 (dále jen smlouva) se zhotovitelem Janem Vávrou na dílo „Nová Paka – ohřev TUV pro kuchyň“ je:

- V článku I. Předmět díla se doplňuje nový odstavec 5. ve znění:

- Objednatel a zhotovitel se dohodli na provedení dodatečných stavebních prací (víceprací), které nebyly předmětem dříve uzavřené smlouvy o dílo a jsou specifikovány ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku (dále jen „Dodatečné práce“). Veškeré Dodatečné práce, na jejichž provedení se smluvní strany dohodly, budou považovány za součást díla (jak je definováno ve smlouvě).

- V článku III. Cena díla se mění odstavec 1. následovně:

- Cena za dílo je sjednána dle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, na základě nabídky zhotovitele, jako pevná, maximální a nejvýše přípustná ve výši:

bez DPH:	619 159,00 Kč

DPH:	130 023,39 Kč

Cena Díla vč. DPH:	749 182,39 Kč

III. ODŮVODNĚNÍ DODATKU

  - Uzavření tohoto „Dodatku č. 1“ zohledňuje objednatelem požadované vícepráce nad rámec původní smlouvy o dílo a týkající se doplnění topných těles, přírub a elektronických anod do zásobníků TUV.

IV. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

- Smluvní strany se dohodly a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zařazen do evidence smluv města Nová Paka a celé znění tohoto dodatku bude zveřejněno na internetových stránkách objednatele, na profilu zadavatele a v registru smluv, a bude tak veřejně přístupné. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv (https://smlouvy.gov.cz/). Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a tři objednatel.

- Práva a závazky smluvních stran, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna dle Smlouvy o dílo ze dne 14.05.2025.

V Tanvaldu dne:					V Nové Pace dne:

.……………………………				……………………………

Zhotovitel			Objednatel

Jan Vávra			město Nová Paka

Pavel Bouchner, starosta