

SIE_Logo_Layer_Petrol_RGB_A4_56mm

SMLOUVA O DÍLO č. 25-11-264-0

**Oprava řídicího systému v objektu ČOV Linhartice**

Uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | | Objednatel | |
| SIEMENS, s.r.o. | | Město Moravská Třebová | |
| Evidenční číslo: | 25-11-264-0 | Evidenční číslo: | OIRM 0029-25 |

**OBSAH**

Titulní strana

[1 Smluvní strany 3](#_Toc198027111)

[2 Předmět plnění 3](#_Toc198027112)

[3 Doba a místo plnění 4](#_Toc198027113)

[4 Cena 5](#_Toc198027114)

[5 Platební podmínky 5](#_Toc198027115)

[6 Provádění díla 6](#_Toc198027116)

[7 Vlastnické právo k zhotovovanému dílu 7](#_Toc198027117)

[8 Odstoupení od smlouvy 8](#_Toc198027118)

[9 Licenční ujednání a ochrana duševního vlastnictví 8](#_Toc198027119)

[10 Informace o zpracování osobních údajů 11](#_Toc198027120)

[11 Závěrečná ustanovení 11](#_Toc198027121)

[12 Soulad s předpisy o kontrole vývozu 12](#_Toc198027122)

[13 Podpisy smluvních stran 14](#_Toc198027123)

# Smluvní strany

|  |  |
| --- | --- |
| **Obchodní firma:** | **Siemens, s.r.o.** |
| **Sídlo:** | Siemensova 1, 155 00 Praha 13 |
| **IČO:** | 00268577 |
| **DIČ:** | CZ00268577 |
|  | Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 625 |
| **Bankovní spojení:** | xxx |
| **Číslo účtu:** | xxx |
| **Zastoupená:** | Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA, jednatel společnosti a  Jens Franke, jednatel společnosti |
| **Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  - smluvních  - technických  - realizačních a předání prací | Ing. Kamil Skřeček  Jarmila Drobná  xxx |
|  | (dále jen „zhotovitel“) |
|  |  |
|  | A |
|  |  |
| **Obchodní firma:** | **Město Moravská Třebová** |
| **Sídlo:** | nám. T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová |
| **IČO:** | 00277037 |
| **DIČ:** | CZ00277037 |
|  |  |
| **Bankovní spojení:** | xxx. |
| **Číslo účtu:** | xxx |
| **Zastoupená:**  **Osoby oprávněné jednat ve věcech:**  **-** smluvních  - technických  - realizačních a předání prací |  |
| Ing. Pavlem Charvátem – starostou města |
|  |
|  |
| Ing. Pavel Charvát, starosta |
| xxx |
| xxx |
|  |
| (dále jen „objednatel“) |

# Předmět plnění

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „Oprava řídicího systému v objektu ČOV Linhartice “ dle bodu 2 a závazek objednatele převzít řádně dokončené dílo a zaplatit zhotoviteli za zhotovení díla smluvní cenu dle bodu 4 a 5.

## Rozsah díla

Předmětem plnění je výměna stávajícího řídicího systému SIMATIC ET200S za nový řídicí systém.

V rozváděčích DT1 a DT2 bude instalovaný nový řídicí systém na bázi SIMATIC S7 ET200SP.

Dále bude provedena úprava zapojení zařízení instalovaných v rozváděčích RM1.2, RM2.1, RM2.2. Do uvedených rozvaděčů budou doplněny pomocné relé, které umožní ovládání zařízení v ručním provozu při výpadku řídicího systému.

Bude dodána a instalována nova operátorská stanice. Na nové operátorské stanici bude vizualizace technologie řízené z rozvaděčů DT1 a DT2. Ostatní technologie bude vizualizována na stávající operátorské stanici.

Zhotovení díla **zahrnuje** veškeré požadavky na dodávky a práce dle technické specifikace, a to zejména:

1. Demontáž stávajícího řídicího systému SIMATIC ET200S v rozváděčích DT1, DT2
2. Dodávka a instalace komponentů nového řídicího systému ET200SP

* Optické převodníky SCALANCE XB004-2 3 ks
* Procesorová jednotka CPU 1512SP-1 PN 2 ks
* Karty digitálních vstupů DI 8x 24V DC Standard 34 ks
* Karty digitálních vstupů DQ 8x 24V DC/0,5A Standard 16 ks
* Karty analogových vstupů AI 2xI 2-/4-wire Standard 7 ks
* Karty analogových vstupů AI 4xI 2-/4-wire Standard 4 ks
* Karty analogových vstupů AQ 2xI Standard 2 ks

1. Dodávka a instalace nové operátorské stanice
2. Doplnění pomocných relé včetně zapojení
3. Projektová dokumentace
4. SW práce (migrace aplikačního SW, vizualizace)
5. Oživení a zprovoznění
6. Komplexní zkoušky
7. Školení uživatele
8. Doprava, transport a manipulace
9. Engineering, řízení a koordinace
10. Cestovní náklady a ubytování

Zhotovitel provede dílo v souladu s nabídkou na zhotovení díla ze dne 27.03.2025, zn. 25-11-264-1.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení smluvené ceny dle bodu 4 a 5 za podmínek dále uvedených.

# Doba a místo plnění

## Termín realizace

Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. 2 v termínu do 6 měsíců od podpisu SoD, předběžný termín realizace je od 01.06.2025 do 31.12.2025. Přesný termín realizace včetně harmonogramu prací bude odsouhlasen objednatelem před zahájením prací.

## Místo realizace

Místo plnění díla je: přípravné práce v objektu zhotovitele Siemens, s.r.o., 28. Října 2663/150, 702 00 Ostrava; realizace v objektu objednatele ČOV Linhartice

# Cena

Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu čl. III této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran podle § 2 zák. č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění a činí celkem

cena celkem: 1.052.725,-CZK (bez DPH)

Hodnota DPH: 221.072,-CZK

Cena včetně DPH: 1.273.797,-CZK

Dle nabídky 25-11-264-1

Slovy: jeden milión padesát dva tisíc sedm set dvacet pět korun českých

## Rozsah ceny

Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady související s veškerými zkouškami, náklady na kompletaci díla a pod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle Článku 3.

## Navýšení ceny

Tato cena je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být překročena pouze v těchto případech

1. pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele
2. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty
3. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislativních či technických předpisů a norem, které mají prokazatelný vliv na překročení ceny

Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla nad rámec SoD, včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací promítnuty do dodatku smlouvy o dílo, anebo zapsány do stavebního deníku a podepsány objednatelem.

# Platební podmínky

## Vystavení faktury

Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel na základě faktury, kterou vystaví zhotovitel na základě oboustranně podepsaného zápisu o předání a převzetí díla.

## Fakturační náležitosti

Faktura bude obsahovat tyto údaje:

1. označení objednatele a zhotovitele, sídlo, IČ, DIČ
2. číslo faktury
3. den vystavení a den splatnosti faktury
4. datum uskutečnění zdanitelného plnění
5. označení banky a číslo účtu, na který se má platit
6. označení díla
7. číslo smlouvy objednatele a zhotovitele
8. fakturovanou částku (vč. DPH platné v době fakturace)
9. razítko a podpis oprávněné osoby.

### Vrácení faktury

Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, jestliže obsahuje nesprávné či neúplné údaje.

## Splatnost faktury

Splatnost faktury činí 30 dnů od vystavení faktury.

# Provádění díla

## Předání podkladů k provedení díla

Objednatel prohlašuje, že předal zhotoviteli veškeré podklady potřebné k řádnému provedení díla.

## Použití materiálů

Veškeré materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo musí souhlasit jak s projektem, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti.

## Likvidace odpadů

Zhotovitel se zavazuje, že odpady a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací.

## Způsobené škody

Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného dokladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit.

## Zodpovědnost BOZP zhotovitele

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZ a PO.

## Technický dozor objednatele

Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat činnost zhotovitele při provádění díla. Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný pracovník zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků zhotovitele nebo hrozí-li jiné vážné škody. Technický dozor není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.

Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu.

## Vedení stavebního deníku

O postupu prací je zhotovitel povinen vést, ode dne převzetí staveniště deník, který bude uložen na stavbě a objednatel se zavazuje k pravidelné kontrole a podpisu, nejméně 1x týdně. Denní záznamy musí být čitelně zapsány a podepsány zodpovědným pracovníkem zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.

# Vlastnické právo k zhotovovanému dílu

## Vlastnictví díla

Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

## Předání díla

1. Zhotovitel dílo odevzdá a objednatel je převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 3 dny předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
2. Dílo bude prosto nedodělků
3. Při výskytu vad a nedodělků bránících užívání díla bude objednatel oprávněn dílo nepřevzít.

## Záruční doba

Zhotovitel poskytuje záruku za jakost na provedené dílo v délce 24 měsíců od předání a převzetí díla objednatelem s výjimkou komponentů, na které jeho subdodavatel poskytuje záruku 12 měsíců.

Záruční doba se nevztahuje na běžný servisní a spotřební materiál, který je určen k pravidelné výměně v rámci běžného provozu (např. žárovky, pojistky, filtry, těsnění apod.)

V této době zodpovídá za to, že dílo má a po celou dobu záruky bude mít vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Podmínkou záruky je užívání díla k účelům uvedeným v dokumentaci skutečného provedení díla a provádění běžné údržby díla. Záruka se nevztahuje na běžná opotřebení, ani na závady způsobené násilně, vyšší mocí apod. Zhotovitel se zavazuje objednatelem zjištěné a bez zbytečného odkladu reklamované vady, nejpozději však do 15 dnů, za něž zhotovitel zodpovídá, bezplatně odstranit nebo poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla.

## Smluvní pokuty a náhrady škody

1. Smluvní strany se dohodly, že celkový rozsah povinnosti zhotovitele vůči objednateli nahradit újmu na jmění (škodu), která objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, je omezen do výše 10% celkové smluvní ceny za dodávky dle této smlouvy (bez DPH), a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu.
2. Smluvní strany se dohodly, že se nahrazuje pouze skutečná škoda, ušlý zisk ani další typy škod se nenahrazují. Škoda se nahrazuje přednostně v penězích. Případné smluvní pokuty či jiné sankce hrazené dodavatelem objednateli se započítávají na náhradu škody v plné výši. Výše sjednané omezení se nepoužije na náhradu škody způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti nebo na náhradu škody způsobené člověku na jeho přirozených právech. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody trvá jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku.
3. Výše všech smluvních pokut (jsou-li sjednány) z titulu jakéhokoliv porušení smluvních povinností je omezena maximálně 10% z ceny díla.
4. Informace uvedené v cenové nabídce a v SoD, slouží pouze pro objednatele. Použití informací obsažených v této SoD, nebo v cenové nabídce se řídí ustanovením § 1730 občanského zákoníku. Poskytnuté informace slouží pouze pro účely cenové a nemohou být poskytnuty třetím osobám. V ostatním platí Dodací obchodní podmínky Siemens, s.r.o. – obecná část a zvláštní část platná pro divizi DI.

# Odstoupení od smlouvy

Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud lze prokazatelně zjistit podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumíprodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 30 dnů.

Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací (nabídka zhotovitele ze dne 27.03.2025, zn. 25-11-264-1) proti zaplaceným částkám a na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání.

# Licenční ujednání a ochrana duševního vlastnictví

## Aplikační programové vybavení (APV)

Zhotovitel je výlučným vlastníkem autorských práv k aplikačnímu programovému vybavení (dále jen “APV”), včetně souvisejících znalostí a vědomostí k jejich využití nebo je na základě svého licenčního oprávnění oprávněn s tímto APV samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat.

## Převod práv APV

Zhotovitel převádí na objednatele práva k užití APV za podmínek dále stanovených. Objednatel je povinen s těmito licenčními podmínkami seznámit koncového uživatele.

## Licence APV

Zhotovitel poskytuje objednateli, resp. koncovému uživateli nevýhradní licenci užít APV. Zhotovitel je nadále oprávněn k výkonu práva užít dílo způsobem, ke kterému licenci udělil, jakož i k poskytnutí licence třetím osobám. Objednatel získává licenci k užití bez omezení teritoria. Cena za licenci je již obsažena ve sjednané kupní ceně.

## Funkčnost APV

Zhotovitel zaručuje, že APV bude funkční podle jím dodané dokumentace, pokud je dodávka dokumentace předmětem smlouvy.

## Neposkytnutí APV třetí osobě

Objednatel, resp. koncový uživatel se zavazuje, že neposkytne či nepřenechá APV ani jeho dokumentaci bez výslovného souhlasu zhotovitele třetím osobám.

## Úpravy a modifikace APV

Objednatel, resp. koncový uživatel není oprávněn APV upravovat, modifikovat či jinak do něj zasahovat vyjma případů výslovně povolených právními předpisy či zhotovitelem. Pro vyloučení pochybností strany sjednaly, že v případě provedení úpravy, vylepšení či jakékoliv jiné modifikace APV ze strany objednatele nebo na základě požadavku objednatele jinou třetí osobou (s výjimkou případů, kdy zhotovitel příslušnou úpravu, vylepšení či modifikaci schválil), nese objednatel veškerá rizika (včetně následků rizik) vyplývající z provedených úprav či změn či s nimi související. Kromě toho v případech, kdy objednatel provede úpravy, vylepšení či jakékoliv jiné modifikace APV během trvání smluvní záruční doby nebo odpovědnosti za vady bez souhlasu zhotovitele, je vyloučena záruční odpovědnost a odpovědnost za vady zhotovitele, a to za veškeré vady či případy nezpůsobilosti, které by v důsledku takové neodsouhlasené úpravy, vylepšení či jakékoliv jiné modifikace APV vznikly.

## Zálohy a kopie APV

Objednatel, resp. koncový uživatel je oprávněn k pořízení záložní rozmnoženiny APV, pokud je to nezbytné pro jeho užívání. Všechny záložní rozmnoženiny podléhají těmto licenčním podmínkám. Všechny názvy, obchodní značky, označení autorské ochrany (©, ®) a poznámky o omezení uživatelských práv musí být na těchto kopiích reprodukovány.

## Šíření APV

Objednatel, resp. koncový uživatel nesmí APV nebo jeho kopii prodávat, distribuovat, půjčovat, pronajímat, licencovat, ani jinak přenášet na další osoby, dále nesmí APV předat ani jinak zpřístupnit třetí osobě, poskytnout souhlas k jeho užívání, a to ani k užívání částečnému. Výše uvedené činnosti může objednatel provádět pouze s předchozím písemným souhlasem zhotovitele. Na tento souhlas zhotovitele však nemá objednatel právní nárok a může mu být i bez uvedení důvodu odmítnut, případně odvolán.

## Převod licence APV

Objednatel nesmí oprávnění tvořící součást licence poskytnout a/nebo postoupit třetí osobě. Byl-li převeden závod objednatele nebo jeho část, která tvoří jeho samostatnou složku, vyžaduje se k převodu licence souhlas zhotovitele. S převodem na koncového zákazníka Zhotovitel souhlasí.

## Publikace dokumentace APV

Objednatel nesmí přetiskovat ani kopírovat dokumentaci ani další písemné materiály dodané s APV, které mají k němu vztah, ve svých veřejně publikovaných materiálech bez předchozího písemného souhlasu zhotovitele.

## Kompatibilita APV

Zhotovitel nezaručuje, že APV bude vyhovovat všem požadavkům objednatele nebo že bude pracovat v kombinacích, které objednatel pro jeho použití zvolí, zvláště jedná-li se o požadavky a kombinace, které zhotoviteli nebyly známé v době, kdy předmětné APV vytvářel.

## Nevhodné použití APV

Zhotovitel nenese odpovědnost za přímé i nepřímé, náhodné, vyvozené nebo ekonomické škody způsobené nevhodnou aplikací nebo nevhodným použitím APV včetně škod nebo nákladů (bez omezení) souvisejících se ztrátou růstu, obchodních aktivit, dobrého jména, dat nebo počítačových programů. Nevhodnou aplikací nebo použitím se rozumí užití v rozporu s pokyny dodavatele či v rozporu s technickými podmínkami.

## Porušení práva duševního vlastnictví třetích osob

Zhotovitel se zavazuje vyvinout přiměřené úsilí, aby zajistil, že dílo neporušuje práva duševního vlastnictví žádné třetí strany. Pokud třetí strana uplatní nároky z porušení duševního vlastnictví vůči objednateli, potom je objednatel povinen neuznat nároky třetí strany a bez prodlení zhotovitele informovat o vzniku nebo nebezpečí vzniku těchto nároků třetí osoby a zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli účinnou ochranu proti nárokům třetích osob dle svého uvážení a s ohledem na povahu a účinek porušení práva duševního vlastnictví třetích osob. Zhotovitel se zavazuje upravit nebo nahradit dílo tak, aby neporušovalo žádné zákonem chráněné právo, přesto však splňovalo požadavky dle této smlouvy. Jakékoliv další nároky objednatele jsou vyloučeny a omezeny dle čl. XIII této smlouvy. Dále naleží zhotoviteli výlučné právo k použití veškerých prostředků na svou obhajobu včetně mimosoudního vyrovnání nebo soudních řízení a dohody o narovnání s třetí stranou nebo přijetí těchto opatření. Smluvní strany se dále zavazují poskytnout si náležitou součinnost při obhajobě proti těmto nárokům třetích osob vyplývajících z porušení jejich duševního vlastnictví, přičemž tato povinnost platí i po splnění této smlouvy.

# Informace o zpracování osobních údajů

Osobní údaje na SOD „Oprava řídicího systému v objektu ČOV Linhartice“ jsou zpracovávány společností Město Moravská Třebová, nám. T.G. Masaryka 32/29, 571 01 Moravská Třebová, IČO: 00277037, DIČ: CZ00277037, e-mail: posta@mtrebova.cz, tel: 461 353 111 (dále také jako „správce“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

## Údaje zhotovovatele díla

Správce má oprávněný zájem zpracovávat údaje zhotovitele za účelem zhotovení díla. Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od předání díla.

Poskytnutí údajů je smluvním požadavkem, odmítnutí poskytnutí těchto údajů může vést až k přerušení všech obchodních aktivit.

## Komise o nepodjatosti

Správce má právní povinnost zpracovávat údaje o komisi nepodjatosti za účelem zajištění nepodjatosti při výběru dodavatelů, a to jméno, příjmení, číslo, občanského průkazu. Údaje jsou uchovávány po dobu 10 let od vyhotovení díla.

## Vaše práva

Máte právo požadovat od správců přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu a v případě podezření, že zpracování osobních údajů je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, máte právo požádat správce o vysvětlení a o odstranění vzniklého stavu.

Údaje manažera pro ochranu osobních údajů jsou: MANA Consulting s.r.o., IČO: 27460941, DIČ: CZ27460941, se sídlem U Daliborky 1177, 564 01 Žamberk, zastoupená Jaromírem Novotným, jednatelem.

# Závěrečná ustanovení

## Dohoda o obsahu SoD

Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy.

## Převod práv zhotovitele

Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.

## Změny v SoD

Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo), potvrzenými oběma smluvními stranami. Zhotovitel je povinen předložit případný návrh dodatku ke smlouvě o dílo nejpozději 15 dnů před sjednaným termínem dokončení díla.

## Vyhotovení SoD

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

## Platnost a účinnost SoD

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Smluvní vztahy mimo SoD

Smluvní vztahy výslovně neupravené touto smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a předpisy souvisejícími.

## Potvrzení SoD

Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

## Rozsah SoD

Tato smlouva o dílo nahrazuje veškerá předchozí ujednání ve věci díla dle Článku 3 uvedená v předchozí nabídce 25-11-264-1.

## Uveřejnění údajů ze SoD

Obě strany berou na vědomí, že údaje v této smlouvě budou uveřejněny v registru smluv (dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění).

Objednatel a zhotovitel prohlašují, že tato smlouva neobsahuje obchodní tajemství ani jiné informace nebo údaje, které by neměly nebo nemohly být zveřejněny.

## Schvalovací doložka

Tato smlouva byla schválena radou města Moravská Třebová číslem usnesení 2271/R/260525 na svém jednání dne 26. 5. 2025.

# Soulad s předpisy o kontrole vývozu

## Překážky plnění smlouvy

Zhotovitel není povinen plnit tuto smlouvu, pokud takovémuto plnění brání jakékoli překážky vyplývající z národních nebo mezinárodních předpisů z oblasti práva mezinárodního obchodu, anebo na základě embarg či jiných sankcí.

Pokud objednatel převede na třetí stranu zboží (hardware a/nebo software a/nebo technologii včetně související dokumentace, bez ohledu na způsob poskytnutí) dodané zhotovitelem, nebo díla a služby (včetně veškerých druhů technické podpory) poskytované zhotovitelem, zavazuje se objednatel dodržet všechny aplikovatelné vnitrostátní a mezinárodní předpisy o kontrole vývozu a dalšího vývozu (re-exportu). V každém případě se objednatel zavazuje při převodu takového zboží, díla nebo služeb dodržet předpisy o kontrole vývozu (re-exportu) České republiky, Evropské Unie a Spojených států amerických.

## Převod zboží, děl nebo služeb zhotovitelem

Před každým převodem zboží, děl nebo služeb poskytovaných zhotovitelem na třetí osoby se objednatel zavazuje zvláště kontrolovat a zajistit za pomoci přiměřených opatření, že:

1. nedojde k porušení embarga uvaleného Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo OSN uskutečněním takového převodu, zprostředkováním smluv týkajících se takového zboží, děl nebo služeb nebo poskytnutím jiných ekonomických zdrojů v souvislosti s takovým zbožím, díly nebo službami, při zohlednění omezení vnitrostátního obchodu a zákazů obejití takových embarg;
2. takové zboží, díla a služby nejsou zamýšlena pro využití ve spojení se zbrojením, jadernou technologií nebo zbraněmi, za podmínek a v rozsahu, v jakém takové užívání podléhá zákazům nebo povolení, nebylo-li příslušné povolení uděleno;
3. byla zohledněna pravidla všech příslušných seznamů zakázaných subjektů Evropské unie a Spojených států amerických vztahující se na obchody se subjekty, osobami a organizacemi v nich uvedených.

Bude-li nutné umožnit úřadům nebo zhotoviteli provést kontrolu vývozu, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele poskytnout veškeré informace týkající se příslušného koncového zákazníka, příslušného místa určení a příslušného zamýšleného účelu užívání zboží, díla a služeb poskytovaných zhotovitelem, jakož i o všech existujících vývozních omezeních.

Objednatel se zavazuje odškodnit a zbavit zhotovitele odpovědnosti za jakékoli nároky, řízení, žaloby, pokuty, ztráty, náklady, výdaje a náhrady škody vzniklých z nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením předpisů o vývozní kontrole objednatelem, a objednatel se zavazuje nahradit zhotoviteli veškeré ztráty a výdaje z nich vyplývající.

Zhotovitel je držitelem certifikátů jakosti, environmentálního i bezpečnostního managementu: EN ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 a BS OHSAS 18001:2007.

## Převodem zboží, děl nebo služeb společností Siemens

Před každým převodem zboží, děl nebo služeb poskytovaných společností Siemens na třetí osoby se Příjemce zavazuje zvláště kontrolovat a zajistit za pomoci přiměřených opatření, že

* 1. nedojde k porušení embarga uvaleného Evropskou unií, Spojenými státy americkými a/nebo OSN uskutečněním takového převodu, zprostředkováním smluv týkajících se takového zboží, děl nebo služeb nebo poskytnutím jiných ekonomických zdrojů v souvislosti s takovým zbožím, díly nebo službami, při zohlednění omezení vnitrostátního obchodu a zákazů obejití takových embarg;
  2. takové zboží, díla a služby nejsou zamýšlena pro využití ve spojení se zbrojením, jadernou technologií nebo zbraněmi, za podmínek a v rozsahu, v jakém takové užívání podléhá zákazům nebo povolení, nebylo-li příslušné povolení uděleno;
  3. byla zohledněna pravidla všech příslušných seznamů zakázaných subjektů Evropské unie a Spojených států amerických vztahující se na obchody se subjekty, osobami a organizacemi v nich uvedených.

## Výzva ke kontrole

Bude-li nutné umožnit úřadům nebo společnosti Siemens provést kontrolu vývozu, zavazuje se Příjemce na výzvu společnosti Siemens okamžitě jí poskytnout veškeré informace týkající se příslušného koncového zákazníka, příslušného místa určení a příslušného zamýšleného účelu užívání zboží, díla a služeb poskytovaných společností Siemens, jakož i o všech existujících vývozních omezeních.

## Závazek za škody vzniklé

Příjemce se zavazuje odškodnit a zbavit společnost Siemens odpovědnosti za jakékoli nároky, řízení, žaloby, pokuty, ztráty, náklady, výdaje a náhrady škody vzniklých z nebo v souvislosti s jakýmkoliv porušením předpisů o vývozní kontrole Příjemcem, a Příjemce se zavazuje nahradit společnosti Siemens veškeré ztráty a výdaje z nich vyplývající.

# Podpisy smluvních stran

Za Zhotovitele: Za Objednatele:

V Ostravě dne V Moravské Třebové dne

…………………………….. .………………………………

Ing. Kamil Skřeček Ing. Pavel Charvát

ředitel úseku starosta

…………………………… Jarmila Drobná, ekonom úsek