OBJEDNÁVKA

Doklad	OBJ41RUK - 266	Číslo objednávky	9916250017

ODBĚRATEL	- fakturační adresa	DODAVATEL

rektorát

Univerzita Karlova	Appraising Alpha - znalecký ústav, s.r.o.

Vinohradská  938/37

Ovocný trh 560/5

Česká republika

116 36  Praha 1	120 00  Praha 2

Česká republika

IČ	00216208	DIČ	CZ00216208	IČ	27417905	DIČ	CZ27417905

Typ	Vysoká škola (veřejná, státní)	Datum vystavení	29.05.2025	Číslo jednací

Smlouva

Požadujeme :

Termín dodání

Způsob dopravy

Způsob platby

Splatnost faktury	21	dnů

Předmět objednávky:

Vyčíslení vícenákladů ve vazbě na prodloužení záchranného archeologického výzkumu, změnu založení stavby a nutnost vypsat otevřené výběrové

řízení na nové projekční práce prováděné v průběhu výstavby Biocentra kampusu Albertov sestávající z:

1.	posouzení souladu smlouvy o dílo (SoD) a důvodů prodloužení stavby pro posouzení zákonnosti dodatků SoD s prodlouženým termínem

dokončení stavby Biocentra kampusu Albertov,

2.	posouzení výše všech vícenákladů, spojených s realizací JŘSÚ na projekční práce (ve vazbě na možný dopad do termínu dokončení stavby),

3.	posouzení oprávněnosti požadavku na úhradu nákladů kompenzací (na zařízení staveniště apod.) ze strany Zhotovitele (Společnosti DGZ) z

pohledu uzavřené SoD, a to ve vazbě na bod 1.

Termín zpracování jednotlivých částí znaleckého posudku je stanoven dohodou účastníků následovně:

"	Část 1 znaleckého posudku - tzn. posouzení dle bodu 1 je Znalec povinen předat Objednateli nejpozději do 31. července 2025,

"	Část 2 znaleckého posudku - tzn. posouzení dle bodu 3 je Znalec povinen předat Objednateli nejpozději do 15.září 2025

"	Část 3 znaleckého posudku - tzn. posouzení dle bodu 2 je Znalec povinen předat Objednateli nejpozději do 15.října 2025

to vše vždy na adrese sídla Objednatele v počtu dvou číslovaných vyhotovení znaleckého posudku (jedno další vyhotovení zůstává pro archivní

účely v archivu Znalce).

Cena:

Celková cena 180 000 Kč bez DPH, bude uhrazena ve třech splátkách, každá ve výši 60 000 Kč bez DPH, vždy po předání jedné části znaleckého

posudku.

Středisko :   991600

Zakázka :    411003

PZK :           9000001451

Položka	Množství	MJ	%DPH	Cena bez DPH/MJ	DPH/MJ	Celkem s DPH

Znalecké posudky	1.00	21	180 000.00	37 800.00	217 800.00

Vystavil(a)	Přibližná celková cena	217 800.00	Kč

Razítko a podpis