**Smlouva o dílo**

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

**Čl. 1**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Fakultní Thomayerova nemocnice**

Vídeňská 800

140 59 Praha 4 - Krč

zastoupená: Ing. Jan Halíř, náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

číslo účtu: XXX

Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla je oprávněn za objednatele jednat a podepisovat: OU OU – oddělení medicinálních plynů

**Zhotovitel:**

**Dräger Medical, s.r.o.**

Obchodní 124, 251 01 Čestlice

Zastoupená: Mgr. Michalem Vondrašem, jednatelem

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vl. 88291

IČ: **26700760**

DIČ: CZ26700760

Bankovní spojení: XXX

**Číslo účtu: XXX**

Technický dozor zhotovitele: OU OU

**Čl. 2**

**Výchozí podklady a údaje**

Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výběrového řízení pod názvem:

 **„Kompresorová stanice sterilizace – dodání a instalace nové sušičky vzduchu včetně rozvodné skříně“.**

**Čl. 3**

**Předmět a způsob plnění**

1. Předmětem tohoto poptávkového řízení je dodání a instalace nové sušičky vzduchu a elektrorozvaděče do stávající kompresorové stanice pro sterilizaci včetně instalace našeho druhého kompresoru z jiného pavilonu. Předmět plnění obsahuje:
	1. Instalace nové adsorpční sušičky vzduchu s průtokem minimálně 35 m3/hod.
	2. instalace kompresoru K4 včetně servisu – kompresor z pavilonu B4
	3. instalace nového elektrorozvaděče včetně nastavení ovládání kompresorové stanice.
	4. Výchozí plynová a elektrická revize, zakreslení skutečného stavu.

Kompresorová stanice je umístěna na pav. B1 v areálu Fakultní Thomayerovy nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4 – Krč.

1. Zhotovitel prohlašuje, že je k plnění podle této smlouvy odborně způsobilý a bude provádět práce v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě. To zahrnuje i veškeré dodávky, montáže, zkoušky a revize nutné k řádnému provedení díla.
2. Předmět smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemůže být z jeho vůle změněn. Změna předmětu smlouvy je možná pouze písemným dodatkem po odsouhlasení obou stran.

**Čl. 4**

**Doba plnění**

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejpozději do 90 dnů od podpisu smlouvy.
2. Ukončení a předání díla proběhne nejpozději do 6 týdnů od zahájení prací.
3. Konečným provedením díla se rozumí předání díla objednateli bez vad a nedodělků a v místě plnění provedené v plném rozsahu dle čl. 3.

**Čl. 5**

**Cena plnění a fakturace**

Cena díla činí bez DPH: 331.610,00 Kč

Slovy: Třistatřicetjednatisícšestsetdesetkorun

DPH 21 %: 69 638,10 Kč

Slovy: Šedesátdevěttisícšestsettřicetosmkorunadesethalérů

Cena díla činí včetně DPH: 401 248,10 Kč

Slovy: Čtyřistajednatisícdvěstěčtyřicetosmkorunadesethaléřů

1. Cena prováděných služeb vychází z cen uvedených zhotovitelem v nabídce poptávkového řízení.
2. Cena díla je konečná a obsahuje veškeré nákladové položky na řádné zhotovení díla. Fakturace díla bude zhotovitelem účtována jednou fakturou po předání díla bez závad se splatností do 60 kalendářních dnů s lhůtou dalších 60 kalendářních dní po splatnosti bez penalizace
3. Podkladem pro vyrovnání dohodnuté ceny díla bude faktura, kterou zhotovitel vystaví objednateli po dokončení díla a jeho písemném převzetí. Právo fakturace vzniká dnem předání díla bez vad a nedodělků.

**Čl. 6**

**Součinnost objednatele**

1. Bude-li objednatel v prodlení se splněním součinnosti, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončení díla v dohodnutém termínu dle článku 4 této smlouvy. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

**Čl. 7**

**Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace**

* 1. Zhotovitel poskytne na provedenou opravu zařízení záruku v délce 24 měsíců od uvedení do provozu. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků na základě písemného protokolu o převzetí díla.
	2. Zhotovitel odpovídá po záruční dobu za všechny vady díla zjevné i skryté, pokud nebyly způsobeny třetí osobou či jinými okolnostmi, na něž neměl zhotovitel vliv. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 dnů od nahlášení vady na e-mail zhotovitele:

servis-draeger@draeger.com Závada musí být odstraněna nejpozději do 7 dnů od nahlášení objednatelem. Pokud zhotovitel nenastoupí v uvedených termínech k odstranění vady, je objednatel oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele. Reklamace vad budou objednatelem uplatněny písemně. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.

**Čl. 8**

**Provádění díla**

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen při provádění díla provádět požární dohled na pracovišti.
3. Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob provádění díla během celého období jeho provádění a v případech ohrožení díla, bezpečnosti nebo vzniku škody dát příkaz k zastavení práce.

**Čl. 9**

**Předání díla**

1. Dokončením díla se rozumí dokončení prací na základě objednávky, provedení úklidu, podepsání zápisu o předání a převzetí prací.
	1. O předání a převzetí prací sepíše zhotovitel předávací protokol, který podepíšou zástupci smluvních stran oprávněni jednat a podepisovat ve věcech předání a převzetí předmětu díla.
	2. Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno.

**Čl. 10**

**Ostatní ujednání**

.

1. Zhotovitel je povinen na místě, kde provádí práce zachovávat čistotu a pořádek, separovat, odstraňovat a ekologicky likvidovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.
2. Práce budou prováděny dle ČSN s dodržením všech technologických postupů výrobce s vynaložením odborné péče za dodržování všech bezpečnostních předpisů pro prováděné práce. Zhotovitel po skončení zakázky předá objednateli příslušné certifikáty.

**Čl. 11**

**Odstoupení od smlouvy**

1. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení díla. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.
2. V případě odstoupení objednatele je zhotovitel povinen předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které jsou součástí díla a byly jím opatřeny a uhradit objednateli případnou škodu vzniklou prodloužením termínu dokončení díla ve sjednaném rozsahu a vícenáklady vynaložené objednatelem na dokončení díla sjednáním jiného zhotovitele.

**Čl. 12**

Smluvní sankce

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení.
2. V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle Čl. 9 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000, - Kč za každý den prodlení.
3. Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 %Kč dlužné částky za každý den prodlení s tím, že se prvních 60 dnů po splatnosti nepenalizuje.
4. Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavují smluvní strany práva na vymáhání případné škody.

**Čl. 13**

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede objednatel a zhotoviteli odešle informaci o zveřejnění této smlouvy.
2. V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u příslušných soudů.
3. Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků
4. Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními dle této smlouvy v plném rozsahu.
5. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.
7. Případná neplatnost některého ustanovení dle této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení dle této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.
8. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Praze dne: 2.6.2025 V Praze dne: 26.5.2025

Objednatel: Zhotovitel:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Ing. Jan Halíř Mgr. Michal Vondraš

Náměstek pro ekonomiku, techniku a provoz jednatel

OU OU = osobní údaj