|  |  | Ing. Arch. Oldřich Bajger K Toulkám 3246/3 723 00 Ostrava – Martinov IČO: 731 52 714 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Váš dopis značky / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Frenštát pod Radhoštěm |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6.6.2025 |

Objednávka

- Objednáváme u Vás následující práce související s přestavbou učebny D210 a D211 na prostory CLS.

- Zpracování architektonické studie úprav stávajících prostor na CLS.

- Zpracování následných podkladů pro zadání stavebně-technického projektu

OBSAH PLNĚNÍ

A. Příprava zakázky:

- zadání a vymezení rozsahu

- prohlídka a fotodokumentace místa záměru

- zaměření

- převzetí stávajících stavebně-technických podkladů

- digitální 3d model stávajícího stavu

Doba plnění části A - do 30.6.2025

------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. Architektonická studie

Koncepční práce v alternativách

- návrh uspořádání a provozu dle požadavků zadavatele

- návrh materiálového a barevného řešení

- návrh prostorového uspořádání (Sketchup)

- 3d digitální model výsledného řešení (Sketchup)

Finalizace nejvhodnějšího řešení

- stavba (stávající a nový stav – půdorys a řezy) + výkres prvků AL.

- eventuálně sanita (stávající a nový stav – půdorys a řezy) + přehled prvků

- elektro (stávající a nový stav – půdorys a řezy) + přehled prvků

- materiálové řešení (půdorys a řezy) + přehled typů povrchů

- stolařské (stávající a nový stav – půdorys a řezy) + přehled prvků

- stolařské výkresy jednotlivých prvků vybavení

- 3d zobrazení důležitých vztahů v interiéru, zejména celkový nadhled

- doprovodný text

- jednoduché vizualizace klíčových komplexních souvislostí (cca 5ks)

Doba plnění části B – do 30.9.2025

Celková cena za obě části tj. část A (příprava zakázky) a část B (architektonická studie) je 50.000 Kč

Zhotovitel není plátce DPH.

Splatnost faktury je 14 dní od doručení. Forma úhrady bankovním převodem.

S pozdravem

Mgr. Richard Štěpán

ředitel školy