DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. 100.2017006 ze dne 20. 2. 2017 (dále jen „Smlouva")

Smluvní strany:

Revmatologický  ústav, státní příspěvková organizace

Sídlo:	Na Slupi 4, Praha 2, PSČ: 128 50

JČ :	00023728

DIČ:	CZ00023728

Bankovní spojení:	Česká národní banka Číslo účtu:	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

Zastoupený:	Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc., ředitel (dále jen „Objednatel")

a

Pešek Servis, s.r.o.

Sídlo:

IČ :

Bohuslava Martin6 1052/4, Praha 4 - Podolí 27617700

Zastoupená:	Milan Pešek Bankovní spojení:	ČSOB, a.s.

c. u.	▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

(dále jen „Zhotovitel")

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento dodatek č. 2.

Preambule

Smluvní strany se dohodly, v souladu s výše uvedenou Smlouvou a v souladu s ustanovením § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na tomto Dodatku Smlouvy. Dodatek je uzavírán na základě přijetí změnového listu č. 4, 5, 6 a 7 ktený byl přijat oběma smluvními stranami.

- Předmět Dodatku

1. Předmět plnění dle Smlouvy a jejích příloh se mění v souladu s vyse uvedeným přijatým změnovým listem č. 4, 5, 6 a 7 tak, jak  je uvedeno v tomto změnovém listu. Zároveň se prodlužuje doba předání díla do 16.7.2017. Předání díla  proběhne 17.7.2017 včetně předání veškených doklad6 a revizí.

- Závěrečná  ujednání

- Tento Dodatek lze měnit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatk6 ke Smlouvě, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že tímto Dodatkem nedotčená ustanovení Smlouvy z6stávají nadále v platnosti a beze změny.

- Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ve vztahu k účinnosti smlouvy smluvní strany berou na vědomí a výslovně prohlašují, že jsou jim známy účinky Zákona o registru smluv ve vztahu k účinnosti této smlouvy. Příslušné uveřejnění dle Zákona o registru smluv zajistí Objednatel, při plné součinnosti ze strany Dodavatele.

Seznam příloh: příloha č. 1- Změnové listy

OBSAH TÉTO PŘÍLOHY SE NEZVEŘEJŇUJE - viz §3, odst. 2b) zákona 340/2015 Sb.

Za Zhotovitele:  21.6.2017	Za Objednatele: 21.6.2017

Prof. MUDr. Karel Pavelka DrSc. ředitel