#### **Příloha č. 1 – detailní specifikace, vč. ceníku**

**Diagnostický průzkum objektu – mostu X570..1,2 Hlavní, Hlavní - experiment..1,2 P4**

Celková cena zakázky: **1 425 280**,- Kč bez DPH

Rozklad celkové ceny:

X570..1, Hlavní, Hlavní - experiment..1, P4 – 712 640,00 Kč

X570..2, Hlavní, Hlavní - experiment..1, P4 – 712 640,00 Kč

**Způsob provedení:**

Součástí dodávky je zajištění potřebného dopravního opatření a zpřístupnění konstrukce na dosah ruky. Zajištěním zpřístupnění se rozumí zajištění zdvihací zařízení či lešení pro kontrolu zejména uložení nosné konstrukce a drobné úklidové práce pro provedení diagnostických průzkumů.

V případě, že je zadán přepočet zatížitelnosti zavede zhotovitel vypočtené hodnoty do systému BMS.

Jednotlivé činnosti jsou totožné s cenovou nabídkou na zjištění diagnostických průzkumů mostu, který je v příloze.

Podpisem dílčí smlouvy poskytovatel prohlašuje, že rozsah prací uvedený v příloze je dostačující ke zjištění stavu mostní konstrukce.

**Termínová část:**

Zahájení plnění veřejné zakázky: 14 dnů od podpisu dílčí smlouvy,

Maximální termín pro odevzdání finální podoby mostních prohlídek: **31. 10. 2025**